Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājums

Grozījumi: MK 11.08.2008. rīk.  Nr.476 (L.V.,13.aug., nr.124)

Grozījumi: MK 19.08.2008. rīk.  Nr.487 (L.V., 22.aug., nr.130)

Grozījumi: MK 09.10.2008. rīk. Nr.609 (L.V.,14.okt., nr.159)

Grozījumi: MK 24.10.2008. rīk. Nr.644 (L.V., 29.okt., nr.168)
Grozījumi: MK 13.11.2008. rīk. Nr.712 (L.V., 19.nov., nr.179)

Grozījumi: MK 29.01.2009. rīk. Nr.69 (L.V., 3.feb., nr.18)

Grozījumi: MK 18.02.2009. rīk. Nr.119 (L.V., 20.feb., nr.29)

Grozījumi: MK 23.02.2009. rīk. Nr.127 (L.V., 25.feb., nr.31)

Grozījumi: MK 03.03.2009. rīk. Nr.146 (L.V., 4.mar., nr.35)

Grozījumi: MK 03.03.2009. rīk. Nr.148 (L.V., 4.mar., nr.35)

Grozījumi: MK 25.03.2009. rīk. Nr.209 (L.V., 27.mar., nr.49)

Grozījumi: MK 18.05.2009. rīk. Nr.316 (L.V.,20.mai., nr.78)

Grozījumi: MK 17.06.2009. rīk. Nr.398 (L.V.,19.jūn., nr.96)

Grozījumi: MK 25.06.2009. rīk. Nr.415 (L.V., 29.jūn., nr.99)

Grozījumi: MK 16.07.2009. rīk. Nr.477 (L.V., 21.jūl., nr.114)

Grozījumi: MK 30.07.2009. rīk. Nr.516 (L.V., 31.jūl., nr.121)

Grozījumi: MK 11.08.2009. rīk. Nr.539 (L.V., 13.aug., nr.128)

Grozījumi: MK 10.09.2009. rīk. Nr.609 (L.V., 11.sep., nr.145)

Grozījumi: MK 21.10.2009. rīk. Nr.722 (L.V., 23.okt., nr.169)

Grozījumi: MK 19.11.2009. rīk. Nr.789 (L.V., 24.nov., nr.184)

Grozījumi: MK 04.01.2010. rīk. Nr.1 (L.V., 6.janv., nr.2)

Grozījumi: MK 24.02.2010. rīk. Nr.101 (L.V., 26.febr., nr.33)

Grozījumi: MK 18.03.2010. rīk. Nr. 153 (L.V., 19.mar., nr.45)

Grozījumi: MK 25.03.2010. rīk. Nr.175 (L.V., 30.mar., nr.50)

Grozījumi: MK 09.04.2010. rīk. Nr.202 (L.V., 14.apr., nr.59)

Grozījumi: MK 01.06.2010. rīk. Nr.298 (L.V., 3.jūn., nr.88)

Grozījumi: MK 18.06.2010. rīk. Nr.342 (L.V., 22.jūn., nr.99)

Grozījumi: MK 07.07.2010. rīk. Nr.387 (L.V., 9.jūl., nr.108)

Grozījumi: MK 28.07.2010. rīk. Nr.437 (L.V., 30.jūl., nr.120)

Grozījumi: MK 29.07.2010. rīk. Nr.439 (L.V., 3.aug., nr.121)

Grozījumi: MK 24.08.2010. rīk. Nr.508 (L.V., 26.aug., nr.135)

Grozījumi: MK 06.09.2010. rīk. Nr.531 (L.V., 8.sep., nr.142)

Grozījumi: MK 01.11.2010. rīk. Nr.636 (L.V., 3.nov., nr.174)

Grozījumi: MK 01.02.2011. rīk. Nr.35 (L.V., 3.feb., nr.19)

Grozījumi: MK 23.03.2011. rīk. Nr.118 (L.V., 25.mar., nr.48)

Grozījumi: MK 06.04.2011. rīk. Nr.148 (L.V., 13.apr., nr.58)

Grozījumi: MK 31.05.2011. rīk. Nr.231 (L.V., 2.jūn., nr.86)

Grozījumi: MK 22.06.2011. rīk. Nr.259 (L.V., 29.jūn., nr,99)

Grozījumi: MK 30.06.2011. rīk. Nr.273 (L.V., 5.jūl., nr.102)

Grozījumi: MK 05.07.2011. rīk. Nr.295 (L.V., 6.jūl., nr.103)

Grozījumi: MK 05.09.2011. rīk. Nr.424 (L.V., 6.sep., nr.140)

Grozījumi: MK 14.09.2011. rīk. Nr.459 (L.V., 15.sep., nr.146)

Grozījumi: MK 05.10.2011. rīk. Nr.505 (L.V., 6.okt., nr.158)

Grozījumi: MK 11.10.2011. rīk. Nr.522 (L.V., 13.okt., nr.162)

Grozījumi: MK 19.10.2011. rīk. Nr.540 (L.V., 20.okt., nr.166)

Grozījumi: MK 20.10.2011. rīk. Nr.541 (L.V., 21.okt., nr.167)

Grozījumi: MK 20.10.2011. rīk. Nr.547 (L.V., 21.okt., nr.167)

Grozījumi: MK 20.10.2011. rīk. Nr.548 (L.V., 25.okt., nr.168)

Grozījumi: MK 05.12.2011. rīk. Nr.631 (L.V., 7.dec., nr.192)

Grozījumi: MK 07.12.2011. rīk. Nr.644 (L.V., 9.dec., nr.194)

Grozījumi: MK 19.12.2011. rīk. Nr.670 (L.V., 20.dec., nr.199)

Grozījumi: MK 17.01.2012. rīk. Nr.26 (L.V., 19.jan., nr.11)

Grozījumi: MK 25.04.2012. rīk. Nr.197 (L.V., 27.apr., nr.66)

Grozījumi: MK 09.05.2012. rīk. Nr.209 (L.V., 10.mai., nr.72)

Grozījumi: MK 12.07.2012. rīk. Nr.332 (L.V., 17.jūl., nr.111)

Grozījumi: MK 01.08.2012. rīk. Nr.363 (L.V., 3.aug., nr.122)

Grozījumi: MK 02.08.2012. rīk. Nr.367 (L.V., 7.aug., nr.123)

Grozījumi: MK 30.10.2012. rīk. Nr.515 (L.V., 1.nov., nr.173)

Grozījumi: MK 27.11.2012. rīk. Nr.562 (L.V., 29.nov., nr.188)

Grozījumi: MK 19.12.2012. rīk. Nr.619 (L.V., 20.dec., nr.200)

Grozījumi: MK 09.01.2013. rīk. Nr.11 (L.V., 10.janv., nr.7)

Grozījumi: MK 04.03.2013. rīk. Nr.70 (L.V., 5.mar., nr.45)

Grozījumi: MK 25.06.2013. rīk. Nr.271 (L.V., 27.jūn., nr.122)

Grozījumi: MK 11.07.2013. rīk. Nr.321 (L.V.,15.jūl., nr.135)

Grozījumi: MK 16.07.2013. rīk. Nr.327 (L.V., 18.jūl., nr.138)

Grozījumi: MK 17.09.2013. rīk. Nr.417 (L.V.19.sep., nr.183)

Grozījumi: MK 01.11.2013. rīk. Nr.519 (L.V.,5.nov., nr.216)

Grozījumi: MK 04.11.2013. rīk. Nr.520 (L.V., 6.nov., nr.217)

Grozījumi: MK 04.11.2013. rīk. Nr. 527 (L.V., 6.nov., nr.217)

Grozījumi: MK 11.12.2013. rīk. Nr. 613 (L.V., 13.dec., nr.244)

Grozījumi: MK 18.12.2013. rīk. Nr. 661 (L.V.,27.dec., nr.251)

Grozījumi: MK 18.12.2013. rīk. Nr. 663 (L.V.,27.dec., nr.251)

Grozījumi: MK 28.05.2014. rīk. Nr.250 (L.V., 30.mai., nr.104)

Grozījumi: MK 20.06.2014. rīk. Nr.317 (L.V., 26.jūn., nr.122)

Grozījumi: MK 03.07.2014. rīk. Nr.325 (L.V., 4.jūl., nr.129)

Grozījumi: MK 23.12.2014. rīk. Nr.818 (L.V., 30.dec., nr.257)

Grozījumi: MK 28.01.2015. rīk. Nr.47 (L.V., 30.jan., nr.21)

Grozījumi: MK 04.02.2015. rīk. Nr.57 (L.V., 5.feb., nr.25)

Grozījumi: MK 27.05.2015. rīk. Nr.275 (L.V., 29.mai., nr.104)

Grozījumi: MK 06.11.2015. rīk Nr.696 (L.V., 9.nov., nr.2019)

Grozījumi: MK 13.12.2010. rīk. Nr.725 (L.V., 15.dec., nr.198

LR Finanšu ministrija

Rīga
 2008.gads

Satura rādītājs

Saīsinājumi	3

Ievads	4

3.1. Prioritāte „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”	5

3.1.1.Pasākums „Profesionālās izglītības infrastruktūra”	5

3.1.2.Pasākums „Augstākās izglītības infrastruktūra”	11

3.1.3.Pasākums „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai”	17

3.1.4. pasākums „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra”	25

3.1.5. Pasākums „Veselības aprūpes infrastruktūra”	40

3.2.Prioritāte „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana	49

3.2.1.Pasākums „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība”	49

3.2.2.Pasākums „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”	59

3.3.Prioritāte „Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana”	72

3.3.1.Pasākums „Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība”	72

3.3.2.Pasākums „Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība”	85

3.4. prioritāte: Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana	90

3.4.1. Pasākums „Vide”	90

3.4.2.Pasākums „Tūrisms”	100

3.4.3.Pasākums „Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme”	105

3.4.4.pasākums „Mājokļu energoefektivitāte”	112

3.5. Prioritāte ”Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana”	116

3.5.1. Pasākums „Vides aizsardzības infrastruktūra”	116

3.5.2.Pasākums „Enerģētika”	127

3.6. prioritāte „Policentriska attīstība”	134

3.6.1. pasākums „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai”	134

3.6.2.pasākums „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai”	140

3.7.Prioritāte „Tehniskā palīdzība ERAF ieviešanai”	145

3.7.1. pasākums „Atbalsts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” vadībai”	145

3.8.Prioritāte „Tehniskā palīdzība KF ieviešanai”	148

3.8.1.pasākums „Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai”	148

Saīsinājumi

| APIA | – | Atklāta projektu iesniegumu atlase |
| --- | --- | --- |
| a/c | – | Autoceļš |
| CFLA | – | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra |
| CSP | – | Centrālā statistikas pārvalde |
| CE | – | Cilvēku ekvivalents |
| DP | – | Darbības programma |
| EUR | – | Eiro |
| EK | – | Eiropas Komisija |
| ELFLA | – | Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai |
| ERAF | – | Eiropas Reģionālās attīstības fonds |
| ES | – | Eiropas Savienība |
| EM | – | Ekonomikas ministrija |
| GPS | – | Globālā pozicionēšanas sistēma |
| IPIA | – | Ierobežoto projektu pieteikumu atlase |
| IP | – | Ietvara programma |
| IT | – | Informācijas tehnoloģijas |
| IKT | – | Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas |
| IZM | – | Izglītības un zinātnes ministrija |
| KF | – | Kohēzijas fonds |
| KM | – | Kultūras ministrija |
| LM | – | Labklājības ministrija |
| LVL | – | Lats |
| LIAA | – | Latvijas investīciju un attīstības aģentūra |
| LR | – | Latvijas Republika |
| NP | – | Nacionālā programma |
| NMP | – | Neatliekamā medicīnas palīdzība |
| NAI | – | Notekūdeņu attīrīšanas ietaises |
| PVN | – | Pievienotās vērtības nodoklis |
| PII | – | Pirmskolas izglītības iestāde |
| SM | – | Satiksmes ministrija |
| SVID | – | Stiprās un vājās puses, iespējas un draudi |
| TEN-T | – | Trans-Eiropas transporta tīkls |
| TAVA VARAM | – – | Tūrisma attīstības valsts aģentūra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| VAS | – | Valsts akciju sabiedrība |
| VIAA | – | Valsts izglītības attīstības aģentūra |
| VRAA | – | Valsts reģionālās attīstības aģentūra |
| VSID | – | Valsts stratēģiskais ietvardokuments |
| VPP | – | Valsts un privātā partnerība |
| VM | – | Veselības ministrija |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 21.10.2009.rīkojumu nr.722)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.06.2010. rīkojumu nr.342)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.10.2011. rīkojumu nr.541)

Ievads

- Atbilstoši Padomes Regulas (EK) 1083/2006 (2006.gada 11.jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, nosacījumiem Eiropas Savienības fondu plānošanu 
2007.–2013.gada periodā paredzēts īstenot 3 līmeņos – Eiropas Savienības līmeņa stratēģija jeb Kopienas kohēzijas stratēģiskās pamatnostādnes, dalībvalstu stratēģija jeb Valsts stratēģiskais ietvardokuments un dalībvalstu darbības programmas (turpmāk – DP). Papildus tam Latvija ir lēmusi izveidot nacionāla līmeņa plānošanas dokumentu – darbības programmas papildinājumu, kas hierarhiski ir pakārtots DP un kas apraksta tehniska līmeņa DP ieviešanas informāciju.

- Šis darbības programmas papildinājums ir sagatavots, ievērojot Eiropas Komisijas 2007.gada 10.decembra lēmumu K(2007)6381 par DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” apstiprināšanu.

3.1. Prioritāte „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”

3.1.1.Pasākums „Profesionālās izglītības infrastruktūra”

Aktivitātes

- 3.1.1.1.aktivitāte. Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai.

- Aktivitātes mērķis: Profesionālās izglītības programmu īstenošanu nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana, lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

- Atbalsta veids: Atbalsts profesionālās izglītības iestāžu ēku, būvju un telpu rekonstrukcijai, renovācijai, jaunu ēku būvniecībai un citiem būvniecības darbiem, tai skaitā esošo būvju vai to daļu nojaukšanai) profesionālās izglītības iestādes ēku un dienesta viesnīcu kompleksa ietvaros, iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšanai (iegādei), tajā skaitā profesionālo izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju nodrošināšanai, lai modernizētu profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu īstenošanu šādās prioritārās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās: mehānika un metālapstrāde; enerģētika; elektronika un automātika; ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija; mašīnzinības; pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana; tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana; kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana; poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana; būvniecība un civilā celtniecība; lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība; veterinārija; individuālie pakalpojumi (tūrisma un atpūtas organizācija vai viesnīcu un restorānu serviss); mākslas (radošās industrijas), kā arī bibliotēku, dabas zinātņu kabinetu modernizācijai un izglītības iestāžu pielāgošanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 04.01.2010. rīkojumu nr.1)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.03.2010. rīkojumu nr.175)

- Mērķa grupa: Profesionālās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie un pedagogi.

- Finansējuma saņēmēji: Profesionālās izglītības iestādes.

- Svītrots.

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.10.2012. rīkojumu nr.515)

- 3.1.1.2.aktivitāte. Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās.

- Aktivitātes mērķis: Profesionālās kvalifikācijas ieguves iespēju nodrošināšana notiesātajiem ieslodzījuma vietās.

- Atbalsta veids: Atbalsts profesionālās kvalifikācijas ieguvei nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanai ieslodzījuma vietās, izveidojot vai modernizējot profesionālo mācību priekšmetu kabinetus un darbnīcas, tai skaitā iegādājoties profesionālajai prasmju apguvei nepieciešamās iekārtas, aprīkojumu un tehnoloģijas .

- Mērķa grupa: Ieslodzījuma vietas, notiesātie ieslodzījuma vietās un ieslodzījuma vietās strādājošie pedagogi.

- Finansējuma saņēmēji:  Institūcijas, kuras īsteno valsts politiku brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

- Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Projekts par visu aktivitātei pieejamo finansējumu.

Valsts atbalsts

- Valsts atbalsts pasākuma ietvaros netiks sniegts.

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Teritorijas līdzsvarota attīstība

- Pasākums veicinās policentriskas attīstības modeļa īstenošanu profesionālajā izglītībā. Teritorijas līdzsvarota attīstība tiks nodrošināta, atbalstot profesionālās izglītības iestādes visos plānošanas reģionos, kā arī nosakot reģionam pieejamo finansējuma kvotu, ievērojot esošo un prognozējamo pamatizglītības absolventu skaitu reģionā un modernizējamo profesionālās izglītības programmu atbilstību reģiona ekonomiskās attīstības tendencēm. Modernizējamo izglītības programmu un iestāžu izvietojums tiks noteikts, pamatojoties uz Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes priekšlikumu. Profesionālās izglītības iestādes tiks pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot vienmērīgu reģionālo pārklājumu.

- Katram reģionam 3.1.1.1.aktivitātes pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā atbalstāmo profesionālās izglītības iestāžu skaitu (kvotu) nosaka, ievērojot atbalstāmo profesionālās izglītības iestāžu skaitu, kas 3.1.1.1.aktivitātes pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā apstiprināto un īstenošanu uzsākušo projektu ietvaros spēj sasniegt projektu mērķus atbilstoši projektiem pieejamam ERAF finansējumam. Katram reģionam 3.1.1.1.aktivitātes otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā atbalstāmo profesionālās izglītības iestāžu skaitu (kvotu) nosaka, ievērojot atbalstāmo profesionālās izglītības iestāžu skaitu, kuras kvalificējas dalībai 3.1.1.1.aktivitātes otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā un ir minētas Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēs 2010.-2015.gadam. 3.1.1.1.aktivitātes ietvaros reģionālā finansējuma indikatīvā kvota noteikta šāda:

| Reģions | Atbalstāmo profesionālās izglītības iestāžu skaita sadalījums | Finanšu resursu apjoma procentuālais sadalījums |
| --- | --- | --- |
| Kurzeme | 3 | 21,55 |
| Zemgale | 3 | 11,67 |
| Vidzeme | 5 | 18,84 |
| Rīga | 10 | 25,47 |
| Latgale | 5 | 22,47 |
| Kopā | 26 | 100 |

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.10.2012. rīkojumu nr.515

- Finanšu resursu sadalījums starp reģioniem atbilstoši pamatskolas absolventu - potenciālo profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu – skaitam veicinās kvalificētāka un konkurētspējīgāka darbaspēka pieplūdumu reģiona uzņēmumos, migrācijas plūsmas uz Rīgas profesionālās izglītības iestādēm samazināšanos un ekonomiski aktīvo cilvēku skaita un darbaspēka resursu saglabāšanos Latvijas reģionos, kā arī sociāli ekonomisko atšķirību starp reģioniem samazināšanos. Partnerības principa piemērošana profesionālās izglītības iestādēm, kuras īsteno vidējā līmeņa profesionālās kultūrizglītības programmas, dos iespēju pilnvērtīgi izmantot šo iestāžu tīklu, lai sekmētu kultūras pakalpojuma groza paplašināšanos un pieejamību, kā arī inovatīvu pakalpojumu un ražošanas nozaru attīstību reģionos.um groza papla

- 3.1.1.2.aktivitātē „Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās” reģionālā kvota netiek noteikta. Prioritāri tiks atbalstītas tās ieslodzījuma vietas, kurās tiek īstenotas profesionālās izglītības programmas.

Makroekonomiskā stabilitāte

- Pasākumam nav tiešas ietekmes uz makroekonomisko stabilitāti. Taču pasākumā paredzētās aktivitātes profesionālās izglītības kvalitātes uzlabošanai un zinoša un prasmīga darbaspēka sagatavošanai veicinās tautsaimniecības attīstību visā valsts teritorijā. Atbalsts tiks sniegts produktīvām nozarēm, kas vidējā un ilgā termiņā nodrošinās ieguldījumus ekonomikā, piemēram, mehānikas un metālapstrādes, enerģētikas, elektronikas un automātikas, transporta, būvniecības, kokapstrādes, lauksaimniecības, ķīmiskās rūpniecības, tūrisma, radošo industriju un tekstilapstrādes nozarēm.

Vienādas iespējas

- Pasākuma īstenošana sekmēs horizontālās prioritātes „Vienādas iespējas” mērķu sasniegšanu. Aktivitātes būs vērstas uz profesionālās izglītības programmu un profesiju piedāvājuma uzlabošanu iedzīvotājiem, tajā skaitā, personām, kuras atrodas ieslodzījuma vietās. Atbalstāmo izglītības iestāžu un modernizējamo profesionālās izglītības programmu izvēle, kā arī finansējuma apjoma noteikšana katrai izglītības iestādei un reģiona izglītības iestādēm kopumā neparedz ierobežojumus dzimumu un vienādu iespēju aspektā. Papildus plānots atbalstīt profesionālās izglītības iestāžu pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Ilgtspējīga attīstība

- Ilgtspējīgu attīstību nodrošina plānošanas reģionu attīstības aģentūru ieteikumu ievērošana profesionālās izglītības programmu prioritāro jomu noteikšanai atbilstoši darba tirgus prasībām, infrastruktūras uzlabošanas projektu ieviešanas laikā veiktais ietekmes uz vidi novērtējums, vides standartu ieviešana projektu izstrādē, ieviešanā un ēku ekspluatācijā.

Informācijas sabiedrība

- Informācijas sabiedrības attīstību nodrošina pasākuma sinerģija ar DP “Infrastruktūra un pakalpojumi” pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitāti „Izglītības informatizācija”. Līdztekus pasākuma „Profesionālās izglītības infrastruktūra” ietvaros atbalsts tiks sniegts specifiskas programmatūras vai datortehnikas iegādei, lai nodrošinātu noteiktu profesionālo mācību priekšmetu apguvi, piemēram, telpiskās projektēšanas, loģistikas vai grāmatvedības priekšmetu u.c. apguvei.

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

- Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta vienmērīga valsts teritoriju attīstība, līdz ar to netiks veiktas īpašas aktivitātes Rīgas atbalstam, tomēr veicamo aktivitāšu ietvaros Rīgā realizējamie projekti veicinās Rīgas attīstību, kas nozīmīga visas Latvijas konkurētspējas stiprināšanai.

Ieviešana

| Nr. p.k. | Aktivitātes/ apakšaktivi-tātes nr. un nosaukums | Projektu atlases veids | Starpniek- institūcija / Atbildīgā iestāde | Funkcijas | Sadar-bības iestāde | Funkcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.1.1.1. Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai | IPIA | IZM | 1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde 2. MK noteikumu par aktivitātes īstenošanu (t.sk., vērtēšanas kritēriju) izstrāde 3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana 4. Finanšu plānošana 5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī 6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros) | VIAA | 1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu 2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī 3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros |
| 2. | 3.1.1.2. Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās | IPIA | IZM | 1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde 2. MK noteikumu par aktivitātes īstenošanu (t.sk., vērtēšanas kritēriju) izstrāde 3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana 4. Finanšu plānošana 5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī 6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros) | VIAA | 1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu 2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī 3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.02.2009.rīkojumu nr.119)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei

- 3.1.1.1.aktivitātē atbalsts projektiem tiks piešķirts, ņemot vērā projekta atbilstību valsts un reģionālā darba tirgus prasībām. Atbilstību izvērtēs Plānošanas reģionu attīstības padomes un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome, sniedzot atzinumu par izglītības iestādes iekļaušanu renovējamo izglītības iestāžu sarakstā un attiecīgajā izglītības iestādē modernizējamām izglītības programmām.

- 3.1.1.2.aktivitātē atbalstu varēs saņemt tikai tādas iestādes, kuras īsteno valsts politiku brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Finanšu plāns

| Nr. p.k. | Investīciju joma | Kopā, EUR | Publiskais finansējums, EUR | ERAF, EUR | Nacionālais publiskais finansējums, EUR | Privātais finansējums, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3.1.1.Profesionālās izglītības infrastruktūra | 137 332 232 | 137 332 232 | 118 644 981 | 18 687 251 | 0 |
| 2. | 3.1.1.1. Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai | 134 037 814 | 134 037 814 | 115 844 726 | 18 193 088 | 0 |
| 3. | 3.1.1.2.Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās | 3 294 418 | 3 294 418 | 2 800 255 | 494 163 | 0 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.03.2011. rīkojumu nr.118)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 07.12.2011. rīkojumu nr.644)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.10.2012. rīkojumu nr.515)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 04.11.2013.rīkojumu nr.527)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 28.01.2015..rīkojumu nr.47)

Uzraudzības rādītāji

| Rādītāji | Kvanti-fikācija 2004. gadā | Kvanti-fikācija 2009. gadā | Kvanti-fikācija 2013. gadā | Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums | Aprēķina skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |
| Profesionālās izglītības iestāžu skaits, kurās modernizēta infrastruktūra un mācību aprīkojums | 0 | 0 | 24 | Infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai | Plānots, ka rezultātā 24 profesionālās izglītības iestādēs būs modernizēta infrastruktūra (atbilstoši nepieciešamībai dabaszinātņu kabinetu, profesionālo mācību priekšmetu kabinetu, darbnīcu modernizācija, nodrošināta darba aizsardzība, tajā skaitā ugunsdzēsības, sanitārijas un darba drošības prasību ievērošana, kā arī vismaz 10 iestādes pielāgotas personām ar īpašām vajadzībām). 3.1.1.1.aktivitātes 1.kārtas ietvaros vienai iestādei plānotais atbalsts ir robežās no 280 000 EUR līdz 2,8 milj. EUR (vidēji 1,5 milj. EUR), proporcionāli atlases kritērijos saņemtajam punktu skaitam, savukārt 2.kārtas ietvaros vienai iestādei plānotais atbalsts ir robežās no 8,7 milj. EUR līdz 18,8 milj. EUR (vidēji 13,3 milj. EUR) |
| Ieslodzījuma vietu skaits, kurās modernizēti profesionālo mācību priekšmetu kabineti un darbnīcas | 0 | 0 | 8 | Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās | Paredzēts 8 ieslodzījuma vietās modernizēt 28 profesionālo mācību priekšmetu kabinetus un darbnīcas. Viena mācību kabineta vai darbnīcas izmaksas 0,091 milj. EUR x vidēji 28 programmas + darba aizsardzības prasību ievērošana 0,09 milj. EUR x 8 ieslodzījuma vietas = 3,3 milj. EUR |
| ### Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |  |
| Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu īpatsvars, kas mācās modernos apstākļos (% no audzēkņu kopskaita tautsaimniecības attīstībai prioritārajās jomās) | 1% | 25% | 80 % | Infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai | Bāzes vērtība 2004.gadā ir 1100 audzēkņi. Kopējais prognozētais audzēkņu skaits 2013.gadā – 30 000. 2013.gadā 80% no audzēkņu kopskaita tautsaimniecības attīstībai prioritārajās jomās mācīsies modernizētās izglītības programmās. |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 28.01.2015..rīkojumu nr.47)

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums

| Rādītāji | Plānošanas reģions | Kvantifikācija 2004.gadā | Kvantifikācija 2009.gadā | Kvantifikācija 2013.gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |
| Profesionālās izglītības iestāžu skaits, kurās modernizēta infrastruktūra un mācību aprīkojums | Rīga | 0 | 0 | 9 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 4 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 3 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 4 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 4 |
| Ieslodzījuma vietu skaits, kurās modernizēti profesionālo mācību priekšmetu kabineti un darbnīcas | Rīga | 0 | 0 | 4 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 1 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 0 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 2 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 1 |
| ### Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |
| Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu īpatsvars, kas mācās modernos apstākļos (% no audzēkņu kopskaita tautsaimniecības attīstībai prioritārajās jomās) | Rīga | 1% | 25% | 80 % |
|  | Vidzeme | 1% | 25 % | 80 % |
|  | Kurzeme | 1% | 25% | 80 % |
|  | Zemgale | 1% | 25% | 80 % |
|  | Latgale | 1% | 25% | 80 % |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 28.01.2015..rīkojumu nr.47)

3.1.2.Pasākums „Augstākās izglītības infrastruktūra”

Aktivitātes

- 3.1.2.1.aktivitāte. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem.

- 3.1.2.1.1.apakšaktivitāte. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem.

- Apakšaktivitātes mērķis: Uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību, modernizējot augstākās izglītības iestāžu infrastruktūru, tajā skaitā pielāgojot personām ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinājumu ar iekārtām, aprīkojumu un tehnoloģijām.

- Atbalsta veids: Augstākās izglītības institūciju ēku, būvju, telpu un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija (ja nepieciešams, jaunbūves būvniecība), iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana (iegāde), lai modernizētu vai uzsāktu īstenot studiju programmas šādos prioritāros virzienos: izglītības tematiskajās grupās – dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas; inženierzinātnes, ražošana un būvniecība; izglītības tematiskajās jomās – veselības aprūpe, izņemot izglītības programmas kopu – kosmetoloģija; lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība; veterinārija; vides aizsardzība un mākslas (radošās industrijas), izņemot izglītības programmas kopu – dizains; vai citas akreditētas studiju programmas, kas saistītas ar prioritārajām jomām (dabaszinātņu skolotājs, matemātikas skolotājs, informātikas skolotājs, speciālās izglītības skolotājs, surdopedagogs (surdotulks)); vai citas akreditētās programmas, kur 2007.gada 1.oktobrī studējušas personas ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī lai modernizētu bibliotēkas un nodrošinātu telpu pieejamību un augstākās izglītības programmu apgūšanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem augstākās izglītības institūcijās, kurās īsteno vismaz vienu no minēto prioritāro jomu programmām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.02.2009.rīkojumu nr.119)

- Mērķa grupa: Valsts un juridisko personu dibinātās augstākās izglītības iestādes, augstskolu akadēmiskais personāls, augstākās izglītības studiju programmās studējošie studenti, maģistranti un doktoranti.

- Finansējuma saņēmēji: Valsts un citu juridisko personu dibinātās augstākās izglītības institūcijas.

- Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 100 000 EUR līdz 38 000 000 EUR. Projekta maksimālo attiecināmo finansējumu nosaka individuāli, katrai augstākās izglītības iestādei aprēķinot pieejamo maksimālo finansējuma apjomu atbilstoši  vērtēšanas rezultātā projekta iesniegumam piešķirtajam punktu skaitam un ņemot vērā noteikto finanšu resursu apjoma procentuālo sadalījumu starp reģioniem.

- 3.1.2.1.2.apakšaktivitāte. Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.08.2009.rīkojumu nr.539)

- Apakšaktivitātes mērķis: Uzlabot tautsaimniecības attīstības un darba tirgus vajadzībām nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, sniedzot atbalstu jaunu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu attīstībai aviācijas nozarē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.08.2009.rīkojumu nr.539)

- Atbalsta veids: Jaunu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu attīstībai aviācijas nozarē nepieciešamo ēku, būvju, telpu un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija (ja nepieciešams, jaunbūves būvniecība), iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju, tajā skaitā studiju programmu īstenošanai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju, iegāde un atbalsts modernas materiāltehniskās bāzes izveidei.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.02.2009.rīkojumu nr.119)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.08.2009.rīkojumu nr.539)

- Mērķa grupa: Valsts un juridisko personu dibinātās koledžas, koledžu akadēmiskais personāls, koledžu studiju programmās studējošie studenti.

- Finansējuma saņēmējs: Valsts dibināta koledža, kas atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā un īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas inženierzinību, informācijas tehnoloģiju, sociālo zinību un transporta pakalpojumu jomā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.08.2009.rīkojumu nr.539)

- Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Projekts par visu apakšaktivitātei pieejamo finansējumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.02.2009.rīkojumu nr.119)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.08.2009.rīkojumu nr.539)

Valsts atbalsts

- Valsts atbalsts pasākuma ietvaros netiks sniegts.

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Teritorijas līdzsvarota attīstība

- Pasākums kopumā dos ieguldījumu reģionu konkurētspējas uzlabošanā, uzlabojot kvalificētu speciālistu sagatavošanu reģionu un visas valsts vajadzībām un veicinot darbaspēka pārstrukturēšanos. 3.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros atbalsts tiks sniegts konkurētspējīgām augstākās izglītības iestādēm (universitātēm, augstskolām, koledžām) visos plānošanas reģionos, kā arī, nosakot reģionam pieejamo finansējuma kvotu, ievērojot studējošo skaitu prioritārajās studiju jomās, teritoriju attīstības indeksu un modernizējamo vai jaunu studiju programmu atbilstību reģiona ekonomiskās attīstības tendencēm. No reģionālā aspekta ar projektu iesniegumu atlases kritēriju un Ministru kabineta noteikumu par aktivitātes īstenošanu palīdzību prioritārā kārtā tiks atbalstītas augstākās izglītības iestādes reģionos, tādā veidā veicinot augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu reģionu un visas valsts vajadzībām, kas uzlabos darbaspēka struktūru reģionos un sekmēs reģionu attīstību.

- Finansējuma reģionālais sadalījums (kvota) tiks noteikts, ņemot vērā šādus faktorus – studējošo skaitu, augstākās izglītības iestāžu absolventu skaitu, akadēmiskā personāla skaitu, reģionālās attīstības indeksu, kā arī augstskolas stratēģiskās attīstības indeksu teritoriālās attīstības veicināšanai. Tabulā atspoguļots finansējuma procentuālais sadalījums pa reģioniem, ņemot vērā atbalstāmo augstākās izglītības iestāžu skaitu.

| Reģions | Institūciju skaits | Finanšu resursu apjoma procentuālais sadalījums reģionos |
| --- | --- | --- |
| Rīga | 20 | 56 % |
| Reģioni (Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale) | 11 | 44 % |
| Kopā | 31 | 100 % |

Makroekonomiskā stabilitāte

- Pasākumam nav tiešas ietekmes uz makroekonomisko stabilitāti, taču pasākuma aktivitātes ir vērstas uz izglītības kvalitātes un atbilstības uzlabošanu un zinoša un prasmīga darbaspēka sagatavošanu, lai veicinātu tautsaimniecības attīstību visā valsts teritorijā.

- Atbalsts tiks sniegts produktīvām nozarēm, kas vidējā un ilgā termiņā nodrošinās ieguldījumus ekonomikā (tā, piemēram, augstākās izglītības jomā prioritārā kārtā tiks atbalstītas tautsaimniecībai nozīmīgas nozares – dabaszinātnes, informācijas tehnoloģijas, inženierzinātnes, ražošana un būvniecība, vides aizsardzība, radošās industrijas, u.c.). Tāpat augsta līmeņa profesionāļu sagatavošana, kas spējīgi plānot, radīt un ieviest ražošanā augstas tehnoloģijas produktus un produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, veicinās tautsaimniecības attīstību un inovāciju pamata un radošo industriju attīstību.

Vienādas iespējas

- Pasākums nodrošina diskriminācijas (dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības u.c.) nepieļaušanu atbalstāmo augstākās izglītības iestāžu un mērķa grupu noteikšanā. Atbalstāmo izglītības iestāžu un modernizējamo studiju programmu izvēle, kā arī finansējuma apjoma noteikšana katrai izglītības iestādei un reģiona izglītības iestādēm kopumā neparedz ierobežojumus dzimumu un vienādu iespēju aspektā. Lai nodrošinātu vienādas iespējas, plānots atbalstīt arī augstākās izglītības institūciju pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Ilgtspējīga attīstība

- Pasākums veicina ilgtspējīgu attīstību, dodot ieguldījumu cilvēkresursus atbalstošas infrastruktūras uzlabošanā, nodrošinot iedzīvotājiem uz nodarbinātību un inovācijām virzītas augstākās izglītības pieejamību teritoriju attīstības centros, tādejādi veicinot arī vienmērīgāku teritoriju apdzīvotību, kā arī uzlabojot vides aizsardzības prasību ievērošanu projektu izstrādē, ieviešanā un izglītības iestāžu ēku ekspluatācijā.

Informācijas sabiedrība

- Informācijas sabiedrības attīstību nodrošina pasākuma ietvaros plānotais atbalsts augstākās izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās informācijas tehnoloģijas iegādei, kā arī pasākuma sinerģija ar darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1.1.pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.3.2.apakšaktivitāti „Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sitēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai”, kuras ietvaros tiks atbalstīta jaunas paaudzes akadēmiskā datu pārraides tīkla izveide un attīstība. Tīklā tiks iesaistītas zinātniskās institūcijas un augstākās izglītības institūcijas. Pasākums kopumā veicinās informācijas sabiedrības attīstību, jo pasākuma ietvaros ir plānotas aktivitātes, kas veicinās informācijas sabiedrības attīstību: e-vides un e-resursu mācību vides izmantošanas augstākajā izglītībā veicināšana; e-studiju piedāvājuma uzlabošana.

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

- Tā kā lielākā daļa konkurētspējīgo augstākās izglītības iestāžu (universitātes, augstskolas, koledžas), kas ir finansējuma saņēmējas pasākuma ietvaros, atrodas Rīgā, tām sniegtais atbalsts veicinās Rīgas kā nacionāla izglītības un zinātnes attīstības centra starptautisko konkurētspēju.

Ieviešana

| Nr. p.k. | Aktivitātes/ apakšaktivitātes nr. un nosaukums | Projektu atlases veids | Starpniek- institūcija /Atbildīgā iestāde | Funkcijas | Sadar-bības iestāde | Funkcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.1.2.1.1.Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem | IPIA | IZM | 1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde 2. MK noteikumu par aktivitātes īstenošanu (t.sk., vērtēšanas kritēriju) izstrāde 3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana 4. Finanšu plānošana 5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī 6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros) | VIAA | 1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu 2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī 3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros |
| 2. | 3.1.2.1.2. Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē | IPIA | IZM | 1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde 2. MK noteikumu par aktivitātes īstenošanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde 3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana 4. Finanšu plānošana 5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī 6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros) | VIAA | 1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu 2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī 3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros) |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.02.2009.rīkojumu nr.119)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.08.2009.rīkojumu nr.539)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei

- 3.1.2.1.1.apakšaktivitātē ierobežota projektu iesniegumu atlase paredzēta, lai nodrošinātu efektīvu un racionālu ES struktūrfondu līdzekļu sadali izglītības iestādēm, kas īsteno tautsaimniecības attīstībai svarīgās prioritārās studiju programmas, saistībā ar attiecīgā reģiona vajadzībām un augstākās izglītības iestādes plānoto stratēģisko attīstību.

- 3.1.2.1.2.apakšaktivitātē ierobežota projektu iesniegumu atlase paredzēta, lai nodrošinātu efektīvu un racionālu ES struktūrfondu līdzekļu ieguldījumu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu attīstībā aviācijas nozarē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.08.2009.rīkojumu nr.539)

Finanšu plāns

| Nr. p.k. | Investīciju joma | Kopā, EUR | Publiskais finansējums, EUR | ERAF, EUR | Nacionālais publiskais finansējums, EUR | Privātais finansējums, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3.1.2. Augstākās izglītības infrastruktūra | 142 913 858 | 131 926 118 | 121 476 779 | 10 449 339 | 10 987 740 |
| 2. | 3.1.2.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem | 142 913 858 | 131 926 118 | 121 476 779 | 10 449 339 | 10 987 740 |
| 3. | 3.1.2.1.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem | 142 913 858 | 131 926 118 | 121 476 779 | 10 449 339 | 10 987 740 |
| 4. | 3.1.2.1.2. Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.02.2009.rīkojumu nr.119)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.08.2009.rīkojumu nr.539)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)

Uzraudzības rādītāji

| Rādītāji | Kvanti-fikācija 2004. gadā | Kvanti-fikācija 2009. gadā | Kvanti-fikācija 2013. gadā | Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums | Aprēķina skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |
| Augstākās izglītības iestāžu skaits, kurās modernizēta infrastruktūra un mācību aprīkojums | 0 | 0 | 31 | Augstākās izglītības infrastruktūras modernizēšana | Vienai augstākās izglītības iestādei plānotais atbalsts infrastruktūras modernizācijai ir robežās no 100 000 EUR līdz 38 milj. EUR (vidēji 4,5 milj. EUR), ņemot vērā studiju programmu un tajās studējošo skaitu augstskolā |
| ### Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |  |
| Augstākajā izglītībā tautsaimniecības attīstībai prioritārajās jomās studējošo īpatsvars, kam nodrošināta moderna un mūsdienu prasībām atbilstoša izglītības infrastruktūra un mācību aprīkojums (% no kopējā studējošo skaita attiecīgajās studiju programmās) | 10% | 40% | 90% | Augstākās izglītības infrastruktūras modernizēšana | 2004.gadā tikai 10-15% augstākās izglītības studiju telpu un tehniskā aprīkojuma bija modernizētas un atbilda nepieciešamajām studiju prasībām. 2004-2006.gada periodā ar ES struktūrfondu atbalstu tika uzlabotas augstākās izglītības infrastruktūra 10% apmērā. Plānots, ka līdz 2013.gada 90% no augstākajā izglītībā tautsaimniecības attīstībai prioritārajās jomās studējošajiem būs nodrošināta moderna un mūsdienu prasībām atbilstoša izglītības infrastruktūra un mācību aprīkojums |

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums

| Rādītāji | Plānošanas reģions | Kvantifikācija 2004.gadā | Kvantifikācija 2009.gadā | Kvantifikācija 2013.gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |
| Augstākās izglītības iestāžu skaits, kurās modernizēta infrastruktūra un mācību aprīkojums | Rīga | 0 | 0 | 20 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 1 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 4 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 2 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 4 |
| ### Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |
| Augstākajā izglītībā tautsaimniecības attīstībai prioritārajās jomās studējošo īpatsvars, kam nodrošināta moderna un mūsdienu prasībām atbilstoša izglītības infrastruktūra un mācību aprīkojums (% no kopējā studējošo skaita attiecīgajās studiju programmās) | Rīga | 10% | 40 % | 90% |
|  | Vidzeme | 10% | 40% | 90% |
|  | Kurzeme | 10% | 40 % | 90% |
|  | Zemgale | 10% | 40% | 90% |
|  | Latgale | 10% | 40% | 90% |

3.1.3.Pasākums „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai”

Aktivitātes

- 3.1.3.1.aktivitāte. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana.

- Aktivitātes mērķis: Uzlabot izglītības kvalitāti dabaszinātnēs vidējās vispārējās izglītības posmā un radīt priekšnosacījumus valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs.

- Atbalsta veids: Kvalitatīvas un mūsdienu prasībām atbilstošas dabaszinātņu priekšmetu apguves iespējas nodrošināšana vispārējās vidējās izglītības posmā, iekārtojot un aprīkojot vispārējās vidējās izglītības iestādēs četrus dabaszinātņu kabinetus (ķīmijas, fizikas, bioloģijas, matemātikas) ar atbilstošu mācību aprīkojumu (ierīcēm, piederumiem, vielām u.c.) un mēbelēm, veicot aprīkojuma uzstādīšanai nepieciešamos kabinetu piemērošanas būvdarbus, nodrošinot 25 darbavietas darbam ar datoru dabaszinātņu priekšmetos, iegādājoties elektroniskās apmācības materiālus un programmatūras, kā arī atjauninot un papildinot izglītības iestāžu mācību video fondus.

- Mērķa grupa: Vispārējās izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestāžu audzēkņi, pedagogi.

- Finansējuma saņēmēji: Pašvaldība, kas ir vispārējās vidējās izglītības iestādes dibinātājs.

- Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 140 000 EUR līdz 
8 959 949 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2010. rīkojumu nr.636)

- 3.1.3.2.aktivitāte. Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai.

- Aktivitātes mērķis: Uzlabot valstī vidējās izglītības kvalitāti, atbalstot izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plānu, kas vērsts uz ekonomisko ilgtspēju un būtisku izglītības kvalitātes standartu paaugstināšanu.

- Atbalsta veids: Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai, tai skaitā integrētu izglītības iestāžu (vispārējās izglītības iestāžu, kas īsteno vispārējās un profesionālās izglītības programmas) izveidei, apvienojot vispārējās izglītības iestādi ar profesionālās izglītības iestādi, kā arī izglītības pieejamības, kvalitātes un izmaksu efektivitātes palielināšanai, ieguldot finanšu līdzekļus izglītības iestāžu infrastruktūras (arī dienesta viesnīcu, kas paredzētas integrētu izglītības iestāžu vajadzībām) sakārtošanā un optimizēšanā, veicot nepieciešamos būvdarbus izglītības iestāžu paplašināšanai vai pielāgošanai izglītojamo skaita palielinājumam un iegādājoties nepieciešamo mācību aprīkojumu un mēbeles.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 06.09.2010. rīkojumu nr.531)

- Mērķa grupa: Vidējās izglītības iestādes, vispārējās vidējās izglītības iestāžu audzēkņi, pedagogi.

- Finansējuma saņēmēji: Novada vai republikas pilsētas pašvaldība.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 500 000 EUR līdz 
 792 977 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.02.2009.rīkojumu nr.119)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- 3.1.3.3.aktivitāte. Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

- 3.1.3.3.1.apakšaktivitāte. Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana.

- Apakšaktivitātes mērķis: Uzlabot mācību vidi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kā arī veicināt darba un sadzīves prasmju attīstīšanu izglītojamajiem speciālās izglītības iestādēs.

- Atbalsta veids: Atbalsts izglītības ieguves iespēju uzlabošanai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, tai skaitā ar funkcionāliem (kustību, redzes, dzirdes un citiem), traucējumiem, sakārtojot un uzlabojot speciālās izglītības iestāžu infrastruktūru, veicot nepieciešamos ēku un inženierkomunikāciju rekonstrukcijas un renovācijas darbus, pielāgojot telpas audzēkņu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām, uzlabojot mācību materiālo bāzi un aprīkojumu, tai skaitā iegādājoties atbilstošu informācijas tehnoloģiju aprīkojumu un programmatūras, kā arī nodrošinot autotransportu skolēnu pārvadājumiem.

- Mērķa grupa: Izglītojamie speciālās izglītības iestādēs, speciālās izglītības iestāžu pedagogi.

- Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība, kas ir speciālās izglītības iestādes dibinātājs.

- Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 100 000 EUR līdz 
1 500 000 EUR.

- 3.1.3.3.2.apakšaktivitāte. Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem.

- Aktivitātes mērķis: Nodrošināt izglītības iestāžu pieejamību izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem.

- Atbalsta veids: Atbalsts vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pielāgošanai izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā veicot telpu, mācību priekšmetu kabinetu un fasādes pielāgošanas būvdarbus, lai nodrošinātu izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem piekļuvi vispārējās vidējās izglītības iestādei un uzturēšanos tās telpās.

- Mērķa grupa: Izglītojamie ar funkcionāliem traucējumiem vispārējās izglītības iestādēs, vispārējās izglītības iestāžu pedagogi.

- Finansējuma saņēmēji: Pašvaldība, kas ir vispārējās izglītības iestādes dibinātājs.

- Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 140 000 EUR līdz 
840 000 EUR.

Valsts atbalsts

- Valsts atbalsts pasākuma ietvaros netiks sniegts.

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Teritorijas līdzsvarota attīstība

- Pasākums veicinās policentriskas attīstības modeļa īstenošanu izglītībā. Teritorijas līdzsvarota attīstība tiks nodrošināta, atbalstot vispārējās izglītības iestādes visos plānošanas reģionos. Lai atbilstoši sadalītu finansējumu Latvijas vispārizglītojošām skolām dabaszinātņu kabinetu modernizēšanai 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros, tiks piemērota rajonu kvota. Kvotas aprēķinos tiks ņemtas vērā prognozētās izmaiņas skolēnu skaitā laikā no 2007. līdz 2013.gadam. Plānots, ka 2012./2013.mācību gadā 60% pamatskolu beidzēju izglītības turpināšanai izvēlēsies vispārējās vidējās izglītības programmas, 40% - profesionālās izglītības programmas. Indikatīvi plānotais skolēnu skaits 2011./2012.mācību gadā tiek aprēķināts, ņemot vērā, ka:

- 3.klašu skolēnu skaits 2005./2006.mācību gadā ir 19 551 (CSB, 2006);

- prognozējamais skolēnu skaits 10.klasē 2012./2013.mācību gadā x 60% ir 11 730;

- skolēnu skaits 10.klasē 2005/2006.mācību gadā ir 20 000 (IZM dati, 2006);

- prognozējamais skolu skaita samazinājums ir 60% (piemēram, Aizkraukles rajonā 2006.gadā ir 9 vidusskolas, atbalsts tiks piešķirts 6 vidusskolām). Analīze rajona līmenī parāda, ka ir jāņem vērā arī skolēnu migrācija (piemēram, vecāki un bērns nav deklarēti teritorijā, kurā bērns mācās). Tādēļ plānots ņemt vērā vidējo rādītāju Latvijā.

- Lai nodrošinātu policentrisku attīstību, 3.1.3.3.2.apakšaktivitātes "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem" ietvaros atbalsts tiks piešķirts katra rajona vai republikas pilsētas vienai skolai, izņemot Rīgas pašvaldību, kur atbalsts tiks piešķirts sešām skolām, ņemot vērā prognozējamās skolēnu skaita izmaiņas 2007.–2013.gada periodā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.02.2009.rīkojumu nr.119)

- 3.1.3.2.aktivitātes ietvaros atbalsta piešķiršanā tiks izvērtēti skolas dibinātāja plāni attiecībā uz skolu tīkla optimizāciju un no tā izrietošo – skolēnu skaita palielinājumu, piesaistot skolēnus no citām izglītības iestādēm, sadarbību ar citām pašvaldībām skolēnu piesaistē, arī izglītības iestādes atrašanās vietu. 3.1.3.3.1.apakšaktivitāte „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” paredz atbalstu visām speciālās izglītības iestādēm, nodrošinot vienmērīgu reģionālo pārklājumu.

Makroekonomiskā stabilitāte

- Pasākumam nav tiešas ietekmes uz makroekonomiskās stabilitātes horizontālo prioritāti. Pasākuma aktivitātes ir vērstas uz izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanu.

Vienādas iespējas

- Horizontālās prioritātes ievērošanu nodrošinās vispārējās izglītības iestāžu pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem – skolēniem ar kustību traucējumiem nevajadzēs meklēt īpašās apmācības formas, bet katrā rajonā būs vismaz viena vispārējās vidējās izglītības iestāde, kurā varēs mācīties šie skolēni. Veicot ieguldījumus speciālās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai, tiek nodrošinātas vienādas iespējas iegūt atbilstošu izglītību skolēniem ar speciālām vajadzībām.

Ilgtspējīga attīstība

- Pasākums veicina ilgtspējīgu attīstību, dodot ieguldījumu cilvēkresursus atbalstošas infrastruktūras uzlabošanā, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvas vispārējās izglītības pieejamību teritoriju attīstības centros, tādejādi veicinot arī vienmērīgāku teritoriju apdzīvotību, kā arī uzlabojot vides aizsardzības prasību ievērošanu izglītības iestāžu ekspluatācijā.

Informācijas sabiedrība

- Informācijas sabiedrības attīstību, pirmkārt, nodrošina pasākuma sinerģija ar DP “Infrastruktūra un pakalpojumi” pasākumu „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”, kurā tiks atbalstīta vispārējās izglītības iestāžu datorizācija un interneta pieejamības uzlabošana. Pasākuma ietvaros tiks veicināta moderno tehnoloģiju izmantošana dabaszinātņu kabinetu aprīkojuma uzlabošanā un mācību procesā, kā arī atbilstošu izglītības iespēju nodrošināšanā izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

- Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta vienmērīga valsts teritoriju attīstība, līdz ar to netiks veiktas īpašas aktivitātes Rīgas atbalstam, tomēr veicamo aktivitāšu ietvaros Rīgā realizējamiem projekti veicinās Rīgas attīstību, kas nozīmīga visas Latvijas konkurētspējas stiprināšanai.

Ieviešana

| Nr. p.k. | Aktivitātes/ apakšaktivitātes nr. un nosaukums | Projektu atlases veids | Starpniek- institūcija / Atbildīgā iestāde | Funkcijas | Sada-rbības iestāde | Funkcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana | IPIA | IZM | 1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde 2. MK noteikumu par aktivitātes īstenošanu (t.sk., vērtēšanas kritēriju) izstrāde 3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana 4. Finanšu plānošana 5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī 6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros) | VIAA | 1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu 2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī 3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros |
| 2. | 3.1.3.2. Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai | APIA | IZM | 1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde 2. MK noteikumu par aktivitātes īstenošanu (t.sk., vērtēšanas kritēriju) izstrāde 3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana 4. Finanšu plānošana 5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī 6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros) | VIAA | 1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu 2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī 3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros |
| 3. | 3.1.3.3.1. Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana | IPIA | IZM | 1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde 2. MK noteikumu par aktivitātes īstenošanu (t.sk., vērtēšanas kritēriju) izstrāde 3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana 4. Finanšu plānošana 5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī 6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros) | VIAA | 1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu 2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī 3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros |
| 4. | 3.1.3.3.2. Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem | IPIA | IZM | 1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde 2. MK noteikumu par aktivitātes īstenošanu (t.sk., vērtēšanas kritēriju) izstrāde 3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana 4. Finanšu plānošana 5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī 6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros) | VIAA | 1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu 2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī 3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.02.2009.rīkojumu nr.119)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei

- 3.1.3.2.aktivitātē visiem pretendentiem tiks nodrošinātas vienādas iespējas pretendēt uz atbalstu. Ierobežota projektu iesniegumu atlase 3.1.3.1.aktivitātē ir izvēlēta, lai uzlabotu izglītības kvalitāti dabaszinātnēs vidējās vispārējās izglītības posmā, 3.1.3.3.1.apakšaktivitātē – lai īstenotu mērķtiecīgu un teritoriāli līdzsvarotu speciālās izglītības iestāžu tīkla attīstību, 3.1.3.3.2.apakšaktivitātē – lai nodrošinātu teritoriāli līdzsvarotu vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.02.2009.rīkojumu nr.119)

Finanšu plāns

| Nr. p.k. | Investīciju joma | Kopā, EUR | Publiskais finansējums, EUR | ERAF, EUR | Nacionālais publiskais finansējums, EUR | Privātais finansējums, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3.1.3.Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai | 46 028 345 | 46 028 345 | 40 819 242 | 5 209 103 | 0 |
| 2. | 3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana | 30 207 038 | 30 207 038 | 25 675 942 | 4 531 096 | 0 |
| 3. | 3.1.3.2. Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai | 3 168 083 | 3 168 083 | 3 168 083 | 0 | 0 |
| 4. | 3.1.3.3.Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem | 12 653 224 | 12 653 224 | 11 975 217 | 678 007 | 0 |
| 5. | 3.1.3.3.1.Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana | 8 133 181 | 8 133 181 | 8 133 181 | 0 | 0 |
| 6. | 3.1.3.3.2. Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem | 4 520 043 | 4 520 043 | 3 842 036 | 678 007 | 0 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.03.2011. rīkojumu nr.118)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 07.12.2011. rīkojumu nr.644)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.10.2012. rīkojumu nr.515)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 04.11.2013. rīkojumu nr.527)

Uzraudzības rādītāji

| Rādītāji | Kvanti-fikācija 2004. gadā | Kvanti-fikācija 2009. gadā | Kvanti-fikācija 2013. gadā | Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums | Aprēķina skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |
| Vispārējās vidējās izglītības iestāžu skaits, kurās modernizēti dabaszinātņu kabineti | 0 | 212 | 225 | Dabaszinātņu kabinetu modernizēšana vispārējās vidējās izglītības iestādēs | Līdz 2013.gadam plānots modernizēt dabaszinātņu kabinetus 225 vispārējās vidējās izglītības iestādēs (60% no 2006./ 2007.mācību gadā esošo skolu skaita), katrā skolā modernizējot 4 kabinetus (kopā 900 kabineti). Vidēji vienas skolas dabaszinātņu kabinetu modernizācijai 140 000 EUR x 225 skolas |
| Renovēto vispārējās izglītības iestāžu skaits | 0 | 0 | 35 | Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai | Plānots, ka 35 izglītības iestādēs optimizācijas plāna ietvaros tiks uzlabota infrastruktūra, lai nodrošinātu reorganizēto skolu skolēnu uzņemšanu un mācību procesu. Vidēji vienas skolas sakārtošanai plānoti 360 000 EUR. |
| Speciālās izglītības iestāžu skaits, kurās ir uzlabota infrastruktūra un mācību vide izglītojamiem ar speciālām vajadzībām | 0 | 0 | 64 | Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana | 64 speciālās izglītības iestādēs tiks uzlabota infrastruktūra, lai nodrošinātu atbilstošus mācību apstākļus skolēniem ar speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem. Vienai iestādei plānotais atbalsts – vidēji 140 000 EUR. |
| Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kuras ir pielāgotas skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem | 0 | 38 | 38 | Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem | 38 vispārējās izglītības iestādēs (katrā rajonā vismaz viena iestāde) tiks pielāgota infrastruktūra skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem. Vienai iestādei plānotais atbalsts - vidēji 140 000 EUR. |
| ### Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |  |
| Vispārējās vidējās izglītības iestāžu audzēkņu īpatsvars, kuri mācās modernizētos dabaszinātņu kabinetos (% no audzēkņu kopskaita attiecīgajā gadā) | 0% | 45% | 100% | Dabaszinātņu kabinetu modernizēšana vispārējās vidējās izglītības iestādēs | Aprēķins veikts pret plānoto vispārējās izglītības iestāžu un skolēnu skaitu attiecīgajā gadā. Prognozējams, ka līdz 2013.gadam vispārējās vidējās izglītības programmu audzēkņu skaits samazināsies vispārējo demogrāfisko izmaiņu rezultātā, kā arī plānots, ka 2012./ 2013.mācību gadā 60% pamatskolu beidzēju izglītības turpināšanai izvēlēsies vispārējās vidējās izglītības programmas (40% - profesionālās izglītības programmas) |
| Izglītojamo ar speciālām vajadzībām īpatsvars, kam nodrošinātas izglītības iespējas uzlabotā mācību vidē | 0% | 0% | 100% | Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana | Plānots, ka visās speciālās izglītības iestādēs tiks uzlabota infrastruktūra izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām atbilstošas mācību vides nodrošinājumam |
| Izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem pielāgoto vispārējās vidējās izglītības iestāžu īpatsvars no kopējā vispārējās vidējās izglītības iestāžu skaita | 0% | 12% | 12% | Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem | Aprēķins veikts, ņemot vērā vispārējās vidējās izglītības iestāžu skaitu, kuras plānots pielāgot izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem 2007.-2013.gadā (38 izglītības iestādes – katrā rajonā vismaz viena iestāde) |

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums

| Rādītāji | Plānošanas reģions | Kvantifikācija 2004.gadā | Kvantifikācija 2009.gadā | Kvantifikācija 2013.gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |
| Vispārējās vidējās izglītības iestāžu skaits, kurās modernizēti dabaszinātņu kabineti | Rīga | 0 | 93 | 97 |
|  | Vidzeme | 0 | 26 | 28 |
|  | Kurzeme | 0 | 26 | 28 |
|  | Zemgale | 0 | 27 | 29 |
|  | Latgale | 0 | 40 | 43 |
| Renovēto vispārējās izglītības iestāžu skaits | Rīga | 0 | 0 | 11 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 6 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 6 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 5 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 7 |
| Speciālās izglītības iestāžu skaits, kurās ir uzlabota infrastruktūra un mācību vide izglītojamiem ar speciālām vajadzībām | Rīga | 0 | 0 | 22 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 10 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 9 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 10 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 13 |
| Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kuras ir pielāgotas skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem | Rīga | 0 | 11 | 11 |
|  | Vidzeme | 0 | 6 | 6 |
|  | Kurzeme | 0 | 7 | 7 |
|  | Zemgale | 0 | 6 | 6 |
|  | Latgale | 0 | 8 | 8 |
| ### Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |
| Vispārējās vidējās izglītības iestāžu audzēkņu īpatsvars, kuri mācās modernizētos dabaszinātņu kabinetos (% no audzēkņu kopskaita attiecīgajā gadā) | Rīga | 0% | 45% | 100% |
|  | Vidzeme | 0% | 45% | 100% |
|  | Kurzeme | 0% | 45% | 100% |
|  | Zemgale | 0% | 45% | 100% |
|  | Latgale | 0% | 45% | 100% |
| Izglītojamo ar speciālām vajadzībām īpatsvars, kam nodrošinātas izglītības iespējas uzlabotā mācību vidē | Rīga | 0% | 0% | 100% |
|  | Vidzeme | 0% | 0% | 100% |
|  | Kurzeme | 0% | 0% | 100% |
|  | Zemgale | 0% | 0% | 100% |
|  | Latgale | 0% | 0% | 100% |
| Izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem pielāgoto vispārējās vidējās izglītības iestāžu īpatsvars no kopējā vispārējās vidējās izglītības iestāžu skaita | Rīga | 0% | 12% | 12% |
|  | Vidzeme | 0% | 12% | 12% |
|  | Kurzeme | 0% | 12% | 12% |
|  | Zemgale | 0% | 12% | 12% |
|  | Latgale | 0% | 12% | 12% |

3.1.4. pasākums „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra”

Aktivitātes

- 3.1.4.1.aktivitāte Darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras pilnveidošana.

- 3.1.4.1.1.apakšaktivitāte Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai.

- Apakšaktivitātes mērķis: Pilnveidot invaliditātes ekspertīzes institūcijas infrastruktūru, padarot darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanas pakalpojumu pieejamu personām ar funkcionāliem traucējumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)

- Atbalsta veids: Invaliditātes ekspertīzes institūcijas telpu rekonstrukcija un labiekārtošana, kapitālo un kosmētisko remontdarbu veikšana, pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma nodrošinājums un citas ar projekta sagatavošanu un īstenošanu saistītas darbības (piemēram,  iepirkumu organizēšana, būvuzraudzība, būvprojekta izstrāde,  u.c.).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)

- Mērķa grupa: Personas ar invaliditāti  un personas ar prognozējamu invaliditāti.

- Finansējuma saņēmēji: Invaliditātes ekspertīzes institūcija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)

- Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Apakšaktivitātes ietvaros tiks īstenots viens projekts, tam piešķirot visu apakšaktivitātes īstenošanai plānoto finansējumu- 748 716 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)

- 3.1.4.1.2.apakšaktivitāte Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai.

- Apakšaktivitātes mērķis: Izveidot infrastruktūru profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar invaliditāti  darbspējas vecumā.

- Atbalsta veids: Mācību vides pielāgošana, telpu renovācija un datorizācija, vides pielāgošana, telpu renovācija un aprīkošana ar mērķi profesionālās rehabilitācijas saņēmējiem nodrošināt iespēju atjaunot darbspējas, apvienojot individuālo sociālo rehabilitāciju ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem, atbilstoši klienta funkcionālajiem traucējumiem, spējām un attīstības līmenim, telpu renovācija un aprīkošana, lai nodrošinātu pielāgotu dzīves vietu mērķa grupai profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas laikā.

- Mērķa grupa: Personas ar invaliditāti un personas ar prognozējamu invaliditāti.

- Finansējuma saņēmēji: Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja institūcija, kurai atbildība par minēto pakalpojumu sniegšanu noteikta tās darbību reglamentējošos normatīvos aktos.

- Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Apakšaktivitātes ietvaros tiks īstenots viens projekts, tam piešķirot visu apakšaktivitātes īstenošanai plānoto finansējumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02.2010. rīkojumu nr.101)

(Ar grozījumiem, kas izdarīt ar MK 20.10.2011. rīkojumu nr.547)

- 3.1.4.1.3.apakšaktivitāte Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem.

- Apakšaktivitātes mērķis: Izveidot infrastruktūru sociālo pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar invaliditāti un personām ar prognozējamu invaliditāti, pilnveidojot sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un kvalitāti un valsts atbalsta sistēmu invalīdiem- personām ar redzes un  dzirdes traucējumiem.

- Atbalsta veids: Sociālās rehabilitācijas centru izveide un aprīkošana to darbības un pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai personām ar dzirdes traucējumiem; specializēto darbnīcu izveide un aprīkošana to darbības un pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai personām ar redzes traucējumiem; vides pieejamības uzlabošana sociālās rehabilitācijas un dienas centros personām ar redzes traucējumiem.

- Mērķa grupa: Personas ar redzes traucējumiem un  personas ar dzirdes  traucējumiem.

- Finansējuma saņēmēji: Sabiedriskās organizācijas, kuru pamatdarbības veids ir pakalpojumu sniegšana un atbalsts personām ar redzes un dzirdes traucējumiem.

- Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Minimālais finansējuma apjoms nav noteikts, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 869 149 EUR..

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.10.2008.rīkojumu nr.609)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)

- 3.1.4.1.4.apakšaktivitāte Jaunu filiāļu izveide tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai.

- Apakšaktivitātes mērķis: Izveidot infrastruktūru, lai pilnveidotu tehnisko palīglīdzekļu apgādes sistēmu, radot tādus apstākļus, lai jebkuram Latvijas iedzīvotājam iespējami tuvu viņa dzīvesvietai būtu iespējams iegūt nepieciešamos palīglīdzekļus un saņemt kvalificēta speciālista konsultācijas par to ekspluatāciju.

- Atbalsta veids: Jaunu filiāļu izveide un aprīkošana to darbības un pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai.

- Mērķa grupa: Tehnisko palīglīdzekļu piegādes organizēšanas institūciju klienti- personas ar funkcionāliem traucējumiem.

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.10.2008.rīkojumu nr.609)

- Finansējuma saņēmēji: Tehnisko palīglīdzekļu piegādes organizēšanas institūcijas.

- Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Apakšaktivitātes ietvaros tiks īstenots viens projekts, tam piešķirot visu apakšaktivitātes īstenošanai plānoto finansējumu- 417 359 EUR.

- 3.1.4.1.5.apakšaktivitāte Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem.

- Apakšaktivitātes mērķis: Izveidot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai pilnveidotu sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un kvalitāti.

- Atbalsta veids: Ilgstošas sociālās aprūpes institūciju infrastruktūras izveide, modernizācija un aprīkošana, lai nodrošinātu un pilnveidoto to darbību un pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.05.2009.rīkojumu nr.316)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)

- Mērķa grupa: Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas klienti – personas ar garīga rakstura traucējumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.05.2009.rīkojumu nr.316)

- Finansējuma saņēmējs: Tiešās pārvaldes iestāde, kura saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu izstrādā valsts politiku sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un pārrauga tās īstenošanu, kā arī tiešās valsts pārvaldes iestādes – valsts sociālās aprūpes centri.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.05.2009.rīkojumu nr.316)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.05.2009.rīkojumu nr.316)

- 3.1.4.2.aktivitāte Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana.

- Aktivitātes mērķis: Izveidot modernu un uz klientiem vērstu infrastruktūru, kas nodrošina kvalitatīvus un operatīvus pakalpojumus, uzlabo informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un darba apstākļus atbilstoši veicamajām funkcijām, nodrošina klientiem ērtus apstākļus pakalpojumu un konsultāciju saņemšanai, attīsta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu pakalpojumu operatīvākai nodrošināšanai un efektīvai datu uzskaites un politikas ieviešanas monitoringa veikšanai.

- Atbalsta veids: Atbalsts klientu apkalpošanas infrastruktūras pilnveidošanā darba tirgus institūcijās – klientu kvalitatīvai apkalpošanai nepieciešamās datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras iegāde, telpu remonti, darba informācijas punktu izveide sabiedriskos objektos, pašapkalpošanās iespēju nodrošinājums internetā un filiālēs uz vietas, IKT modernizācija klientu vajadzībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanai

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2009.rīkojumu nr.415)

- Mērķa grupa: Darba tirgus iestādes un to klienti.

- Finansējuma saņēmēji: Darba tirgus institūcijas, kas īsteno valsts politiku vismaz vienā no minētajām jomām - bezdarba prevencijas, bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā, darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā, karjeras attīstības atbalsta sistēmas jomā, sniedzot karjeras konsultāciju pakalpojumus darbspējas vecuma iedzīvotājiem, uzturot un attīstot karjeras konsultāciju metodisko bāzi.

- Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Minimālais projekta finansējuma apjoms – 502 597 EUR, maksimālais projekta finansējuma apjoms – 3 015 939 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2009.rīkojumu nr.415)

- 3.1.4.3.aktivitāte Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros.

- Aktivitātes mērķis: Vecināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros (Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Cēsis, Ventspils, Jūrmala, Ogre, Bauska, Aizkraukle, Sigulda, Limbaži, Alūksne, Valka, Gulbene, Kuldīga, Madona, Saldus, Tukums, Smiltene, Talsi, Dobele, Krāslava, Balvi, Līvāni, Preiļi, Ludza un Rīga), attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru.

- Atbalsta veids: Atbalsts esošo pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijai, rekonstrukcijai vai paplašināšanai un jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu celtniecībai, tajā skaitā, energoefektivitātes pasākumiem, teritoriju labiekārtošanai, iebūvējamā aprīkojuma un iebūvējamo iekārtu modernizācijai, kā arī pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un vecākiem ar bērniem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 17.06.2009.rīkojumu nr.398)

- Mērķa grupa: Ģimenes ar bērniem pirmsskolas vecumā nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros.

- Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības, pašvaldību iestādes.

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 17.06.2009.rīkojumu nr.398)

- 3.1.4.4.aktivitāte Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai.

- Aktivitātes mērķis: Veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, nodrošinot bērnu, personu ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma personu sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstības, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem (Rīga, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Cēsis, Ventspils, Alūksne, Aizkraukle, Balvi, Bauska, Dobele, Gulbene, Krāslava, Kuldīga, Limbaži, Līvāni, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Saldus, Sigulda, Smiltene, Talsi, Tukums, Valka), attīstot alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.146)

- Atbalsta veids: Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības (alternatīvās aprūpes pakalpojuma sniegšanas vajadzībām nepieciešamās ēkas vai tās daļas renovācija vai rekonstrukcija, nodrošinot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī alternatīvās aprūpes pakalpojuma sniegšanas vajadzībām nepieciešamā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana) attīstībai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.146)

- Mērķa grupa: Bērni, personas ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma personas, kurām ir nepieciešami alternatīvās aprūpes pakalpojumi, kā arī viņu likumiskie pārstāvji.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.146)

- Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības, pašvaldības iestādes, biedrības un nodibinājumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.146)

- Projekta minimālais un maksimālais finansējuma apjoms: Minimālais projekta finansējuma apjoms –  17 000 EUR, maksimālais projekta finansējuma apjoms – 335 000 EUR.

Valsts atbalsts

- Valsts atbalsts pasākuma ietvaros netiks sniegts.

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Teritoriju līdzsvarota attīstība

- Lai Latvijā īstenotos līdzsvarotas attīstības scenārijs, nepieciešams stiprināt attīstības centrus, īstenojot pasākumus, kas vērsti uz cilvēkresursu saglabāšanu, ekonomiskās aktivitātes veicināšanu un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamību. Ievērojot policentriskās attīstības pieeju, aktivitāšu „Darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras pilnveidošana” un „Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana” ietvaros atbalsts tiks sniegts nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes attīstības centros, priekšroku dodot projektiem, kas nodrošinās pakalpojumu sniegšanu pēc iespējas tuvu klienta dzīvesvietai teritorijās, kur pakalpojums nav pieejams vai netiek nodrošināts pietiekamā apjomā, daudzveidībā un kvalitātē.

- Lai veicinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību plānošanas reģionos personām ar garīga rakstura traucējumiem, 3.1.4.1.5.apakšaktivitātes "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem" ietvaros ierobežotā projektu iesniegumu atlasē tiks atbalstīta viena ilgstošas sociālās aprūpes centra izveide un tiešās valsts pārvaldes iestāžu – valsts sociālās aprūpes centru – struktūrvienību modernizācija un aprīkošana, lai pilnveidotu sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzēju sniegtos pakalpojumus, attīstot jaunus, klientu aprūpes līmeņiem atbilstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu veidus (tai skaitā ar pusceļa mājas elementiem) piecos Latvijas plānošanas reģionos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.05.2009.rīkojumu nr.316)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)

- Valsts teritoriju līdzsvarotas attīstības veicināšanai aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” ietvaros tiks sniegts atbalsts projektiem nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros, nosakot plānošanas reģionu kvotas, kas aprēķinātas, balstoties uz sekojošiem rādītājiem: iedzīvotāju skaits, bērnu skaits rindā uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, bērnu skaits pirmsskolas vecumā un vietu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs reģionos.

Plānošanas reģionu un Rīgas pilsētas kvotas

| Plānošanas reģions | ERAF finansējuma kvota (EUR) |
| --- | --- |
| Zemgale | 4 813 041 |
| Latgale | 4 971 370 |
| Kurzeme | 6 365 406 |
| Rīga | 6 905 119 |
| Vidzeme | 3 866 627 |
| Rīgas pilsēta | 3 092 395 |
| Kopā | 30 013 958 |

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.12.2011. rīkojumu nr.631)

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 27.11.2012.. rīkojumu nr.562)

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013.rīkojumu nr.519)

- Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai tiks piešķirts ERAF finansējums līdz 10,31% no kopējā 3.1.4.3.aktivitātei „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” noteiktā ERAF finansējuma apmēra.

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 27.11.2012.. rīkojumu nr.562)

- Valsts teritoriju līdzsvarotas attīstības veicināšanai aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” ietvaros tiks sniegts atbalsts projektiem ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem, nosakot plānošanas reģionu kvotas, kas aprēķinātas, balstoties uz sekojošiem rādītājiem: iedzīvotāju skaits, dienas aprūpes centru skaits, bērnu skaits pirmsskolas vecumā un personu ar invaliditāti skaits katrā plānošanas reģionā.

Plānošanas reģionu kvotas

| Plānošanas reģions | ERAF finansējuma kvota (EUR) |
| --- | --- |
| Rīga | 549 088 |
| Kurzeme | 395 359 |
| Zemgale | 481 662 |
| Vidzeme | 519 233 |
| Latgale | 621 691 |
| Kopā | 2 567 033 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.12.2011. rīkojumu nr.631)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 27.11.2012. rīkojumu nr.562)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013.rīkojumu nr.519)

Makroekonomiskā stabilitāte

- Pasākumam "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra" nav tiešas ietekmes uz makroekonomisko stabilitāti, tomēr dažas pasākuma ietvaros plānotās aktivitātes sniegs ieguldījumu makroekonomiskās stabilitātes veicināšanā, it īpaši ņemot vērā, ka investīcijas plānots virzīt sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai, invaliditātes prevenciju un rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai, lai samazinātu zaudējumus tautsaimniecībai darbnespējas dēļ, kā arī iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes un produktivitātes palielināšanai, lai sniegtu ieguldījumu ekonomikas kopapjoma pieaugumā. Aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” un aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” ietvaros augstāks novērtējums tiks dots tiem projektu iesniegumiem, kas nodrošinās zemāku ERAF atbalsta intensitāti.

Ilgtspējīga attīstība

- Pasākums "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra" nav tiešas ietekmes uz horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” mērķu sasniegšanu. Projektu iesniedzējiem LR normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos tiks izvirzīta prasība veikt plānoto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu.

Vienādas iespējas

- Pasākums kopumā veicinās horizontālās prioritātes „Vienādas iespējas” mērķu sasniegšanu. Pasākuma „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” ietvaros paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa iedzīvināšanai un diskriminācijas izskaušanai, proti, pilnveidojot sociālo pakalpojumu kvalitāti, kuru mērķa grupa ir sociālās atstumtības riskam pakļautie iedzīvotāji un  uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, tiks veicināta šo cilvēku pilntiesīga iekļaušanās sabiedrībā. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras pilnveidošana nodrošinās labāku pakalpojumu un informācijas pieejamību sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

Informācijas sabiedrība

- Pasākums „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” sekmē informācijas sabiedrības attīstību, paredzot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanu, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un palielinātu to pieejamību, kā arī 3.1.4.2.aktivitātes „Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana” ietvaros paredzot sabiedrisko pakalpojumu pieejamības uzlabošanu- darba informācijas punktu izveidi sabiedriskos objektos, pašapkalpošanās iespēju nodrošinājumu, tai skaitā internetā un filiālēs uz vietas, IKT modernizāciju klientu vajadzībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanai.

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

- Pasākums nav tieši vērsts uz Rīgas starptautiskās konkurētspējas horizontālās prioritātes mērķu sasniegšanu.

Ieviešana

| Nr. p.k. | Aktivitātes/ apakšaktivitātes nr. un nosaukums | Projektu atlases veids | Atbil-dīgā iestāde | Funkcijas | Sadarbī-bas iestāde | Funkcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.1.4.1.1. Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai | IPIA | LM | 1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros) 2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu, u.c.) izstrādāšana 3. Finanšu plānošana 4. Uzraudzība aktivitātes /apakšaktivitātes līmenī 5. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana | CFLA | 1. Projektu īstenošanas un finanšu apguves vadība (līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība). 2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 4. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī |
| 2. | 3.1.4.1.2. Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai | IPIA | LM | 1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros) 2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu, u.c.) izstrādāšana 3. Finanšu plānošana 4. Uzraudzība aktivitātes /apakšaktivitātes līmenī 5. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana | CFLA | 1. Projektu īstenošanas un finanšu apguves vadība (līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība) 2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 4. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī |
| 3. | 3.1.4.1.3. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem | IPIA | LM | 1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros) 2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu, u.c.) izstrādāšana 3. Finanšu plānošana 4. Uzraudzība aktivitātes /apakšaktivitātes līmenī 5. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana | CFLA | 1. Projektu īstenošanas un finanšu apguves vadība (līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība) 2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 4. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī |
| 4. | 3.1.4.1.4. Jaunu filiāļu izveide tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai | IPIA | LM | 1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros) 2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu, u.c.) izstrādāšana 3. Finanšu plānošana 4. Uzraudzība aktivitātes /apakšaktivitātes līmenī 5. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana | CFLA | 1. Projektu īstenošanas un finanšu apguves vadība (līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība) 2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 4. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī |
| 5. | 3.1.4.1.5. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem | IPIA | LM | 1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros) 2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu, u.c.) izstrādāšana 3. Finanšu plānošana 4. Uzraudzība aktivitātes /apakšaktivitātes līmenī 5. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana | CFLA | 1. Projektu īstenošanas un finanšu apguves vadība (līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība) 2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 4. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī |
| 6. | 3.1.4.2. Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana | IPIA | LM | 1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros) 2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu, u.c.) izstrādāšana 3. Finanšu plānošana 4. Uzraudzība aktivitātes /apakšaktivitātes līmenī 5. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana | CFLA | 1. Projektu īstenošanas un finanšu apguves vadība (līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība) 2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 4. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī |
| 7. | 3.1.4.3. Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros | IPIA | VARAM | - ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros) - Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde - Ieviešanas nosacījumu izstrāde - Uzraudzība aktivitātes līmenī | VRAA | - Projektu atlase un vērtēšana (sadarbībā ar atbildīgo iestādi) - Vienošanās slēgšana, izpildes uzraudzība - Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās - Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana - Izdevumu deklarāciju sagatavošana - Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitātes līmenī |
| 8. | 3.1.4.4. Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai | APIA | VARAM | 1.ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros) 2.Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde 3.Ieviešanas nosacījumu izstrāde 4.Uzraudzība aktivitātes līmenī | VRAA | - Projektu atlase un vērtēšana (sadarbībā ar atbildīgo iestādi) - Vienošanās slēgšana, izpildes uzraudzība - Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās - Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana - Izdevumu deklarāciju sagatavošana - Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitātes līmenī |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.05.2009.rīkojumu nr.316)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei

- 3.1.4.1.1.apakšaktivitātei ierobežotas projektu iesniegumu atlases veids izvēlēts, jo ir ierobežots skaits institūciju, kam normatīvajos aktos deleģēta invaliditātes ekspertīzes veikšana.

- 3.1.4.1.2.apakšaktivitātei ierobežotas projektu iesniegumu atlases veids izvēlēts, jo ir ierobežots skaits institūciju, kam normatīvajos aktos deleģēta profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana.

- 3.1.4.1.3.apakšaktivitātei projektu iesniedzēju loks šīs aktivitātes gadījumā ir iepriekš noteikts un ierobežots, proti, tās ir biedrības, kas sniedz sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumus personām ar redzes un dzirdes traucējumiem un valsts pārvaldes iestāde, kura saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu koordinē valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu.

- 3.1.4.1.4.apakšaktivitātei ierobežotas projektu iesniegumu atlases veids izvēlēts, jo ir ierobežots skaits institūciju, kam normatīvajos aktos deleģēta tehnisko palīglīdzekļu piegādes organizēšanas funkcija.

- 3.1.4.1.5.apakšaktivitātes īstenošanai ir izvēlēts ierobežotas projektu iesniegumu atlases veids, jo ir viena tiešās pārvaldes iestāde, kura saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu izstrādā valsts politiku sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un pārrauga tās īstenošanu, kā arī atbilstoši valsts finansēto sociālās aprūpes rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas plānam ir ierobežotas tiešās valsts pārvaldes iestāžu – valsts sociālās aprūpes centru – skaits.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.05.2009.rīkojumu nr.316)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)

- Eiropas Padomes 2005.gada 12.jūlija Integrēto  pamatnostādņu izaugsmei un nodarbinātībai 20.pamatnostādnes „Uzlabot saskaņotību starp darba tirgus vajadzībām” viens no virzieniem ir „Modernizēt un stiprināt darba tirgus institūcijas, jo īpaši nodarbinātības dienestus, arī lai nodrošinātu labāku nodarbinātības un apmācības iespēju pārskatāmību valsts un Eiropas līmenī”. Atbilstoši pasākumi iekļauti arī Latvijas nacionālajā Lisabonas programmā 2005.-2008.gadam. Projektu iesniedzēju loks šīs 3.1.4.2.aktivitātes gadījumā ir iepriekš noteikts un ierobežots, proti, tās ir institūcijas, kas atbilstoši politikas plānošanas un normatīvajiem dokumentiem, īsteno valsts uzraudzības un kontroles funkciju darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā un īsteno valsts politiku bezdarba prevencijas, bezdarba samazināšanas un karjeras attīstības atbalsta sistēmas jomā darbspējas vecuma iedzīvotājiem. Minētais pamato ierobežotas projektu iesniegumu atlases veida izvēli.

- 3.1.4.3.aktivitātei ierobežota projektu iesniegumu atlase ir noteikta, ņemot vērā, ka aktivitāte paredz pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību noteiktajā investīciju jomā nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros, kur ir vislielākās rindas uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs.

- 3.1.4.4.aktivitātei atklāta projektu iesniegumu atlase ir noteikta, ņemot vērā, ka projektu iesniedzēji var būt gan pašvaldības, gan nevalstiskas organizācijas, kas nodrošina sociālo pakalpojumu sniegšanu, kā arī bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Finanšu plāns

| Nr. p.k. | Investīciju joma | Kopā, EUR | Publiskais finansējums, EUR | ERAF, EUR | Nacionālais publiskais finansējums, EUR | Privātais finansējums, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3.1.4.Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra | 55 435 226 | 55 435 226 | 47 119 941 | 8 315 285 | 0 |
| 2. | 3.1.4.1.Darbspēju vērtēšana un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras ieviešana | 13 633 580 | 13 633 580 | 11 588 545 | 2 045 035 | 0 |
| 3. | 3.1.4.1.1. Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai | 748 716 | 748 716 | 636 408 | 112 308 | 0 |
| 4. | 3.1.4.1.2.Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai | 3 593 310 | 3 593 310 | 3 054 313 | 538 997 | 0 |
| 5. | 3.1.4.1.3.Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem | 869 149 | 869 149 | 738 777 | 130 372 | 0 |
| 6. | 3.1.4.1.4.Jaunu filiāļu izveide tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 3.1.4.1.5. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem | 8 422 405 | 8 422 405 | 7 159 047 | 1 263 358 | 0 |
| 8. | 3.1.4.2.Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana | 3 471 066 | 3 471 066 | 2 950 405 | 520 661 | 0 |
| 9. | 3.1.4.3.Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros | 35 310 541 | 35 310 541 | 30 013 958 | 5 296 583 | 0 |
| 10. | 3.1.4.4.Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai | 3 020 039 | 3 020 039 | 2 567 033 | 453 006 | 0 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2009.rīkojumu nr.415)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.10.2011. rīkojumu nr.547)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.12.2011. rīkojumu nr.631)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.05.2012. rīkojumu nr.209)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 27.11.2012. rīkojumu nr.562)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013.rīkojumu nr.519)

Uzraudzības rādītāji

| Rādītāji | Kvantifikācija 2004.gadā | Kvantifikācija 2009.gadā | Kvantifikācija 2013.gadā | Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums | Aprēķina skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |
| 1. Atbalstīto invaliditātes ekspertīzes institūciju teritoriālo struktūrvienību skaits | - | 1 | 6 | 3.1.4.1.1. | Atbalstītas institūcijas, kurai normatīvajos aktos deleģēta invaliditātes ekspertīze, teritoriālās struktūrvienības. |
| 2. Atbalstīto profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzošo institūciju struktūrvienību skaits | - | 1 | 3 | 3.1.4.1.2. | Atbalstītas institūcijas struktūrvienības, kurai normatīvajos aktos deleģēta profesionālā rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana |
| 3. Atbalstīto sociālās rehabilitācijas institūciju teritoriālo struktūrvienību skaits | - | 8 | 22 | 3.1.4.1.3. un 3.1.4.1.5. | Izveidoti 2 sociālās rehabilitācijas centri dzirdes invalīdiem, 4 specializētās darbnīcas personām ar redzes traucējumiem, uzlabota vides pieejamība 6 rehabilitācijas un dienas centros personām ar redzes traucējumiem. Izveidotas 5 darbnīcas un 5 atbalsta centri personām ar garīga rakstura traucējumiem – 1 katrā no reģioniem. |
| 4. Atbalstīto tehnisko palīglīdzekļu institūcijas teritoriālo struktūrvienību skaits | - | - | 3 | 3.1.4.1.4 | Atbalstītas institūcijas, kurai normatīvajos aktos deleģēta tehnisko palīglīdzekļu piegādes nodrošināšana, teritoriālās struktūrvienības. |
| 5. Izveidoto informācijas par darba tirgus institūciju sniegtajiem pakalpojumiem pieejas vietu skaits | - | 5 | 6 | 3.1.4.2. | Izveidotas 5 darba informācijas pieejas vietas sabiedriskos objektos un izveidots informatīvais centrs iestādē, kura īsteno darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības un kontroles jomā. |
| 6. Jaunuzcelto vai paplašināto pirmsskolas izglītības iestāžu skaits 6.1.Renovēto vai labiekārtoto pirmsskolas izglītības iestāžu skaits | 551 (kopā valstī) | 5 4 | 19 12 | Sniedzot ieguldījumu pirmsskolas infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā, tiks veicināta darba un ģimenes dzīves saskaņošana - pirmsskolas vecuma bērniem palielināsies iespējas saņemt šim vecumam atbilstošās izglītošanas un attīstības iespējas, savukārt viņu vecākiem - iespējas iesaistīties sabiedriskajās un nodarbinātības aktivitātēs. | Pirmsskolas izglītības iestāžu skaits, kuros nepieciešamas investīcijas, noteikts, balstoties uz plānošanas reģionu sniegto informāciju par nepieciešamajiem ieguldījumiem pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībā. |
| 7. Atbalstīto alternatīvās aprūpes centru skaits | 39 (kopā valstī) | 6 | 13 | Sniedzot atbalstu aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” ietvaros, tiks veicināta darba un ģimenes dzīves saskaņošana un uzlabotas vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, nodrošinot bērniem, invalīdiem un pensijas vecuma personām aprūpes saņemšanas, sociālo prasmju attīstības, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas alternatīvos risinājumus un tādējādi palielinot viņu apgādnieku iespējas iesaistīties sabiedriskajās un nodarbinātības aktivitātēs. | Atbalstīto alternatīvās aprūpes centru skaita prognoze tika noteikta, ņemot vērā apzināto situāciju par reģionos esošo pieprasījumu pēc alternatīvās aprūpes pakalpojumiem, kā arī vidējās viena alternatīvās aprūpes centra infrastruktūras izveides vai attīstības izmaksas, ņemot vērā pakalpojumu specifiku, un iespējamā maksimālā atbalsta intensitāti aktivitātes ietvaros. |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |  |
| Atbalstīto darba tirgus iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju sniegto pakalpojumu izmantojušo personu skaita pieaugums |  | 1 % | 2% | Aktivitāšu ietvaros izveidotā sociālo pakalpojumu infrastruktūra palielinās pakalpojumu pieejamību tiem, kam pakalpojums līdz šim nav bijis pieejams vai pieejams ierobežotā apjomā. 3.1.4.2. aktivitātes ietvaros izveidotās darba informācijas pieejas vietas nodrošinās plašāku pieeju darba tirgus institūciju pakalpojumiem, tā veicinot apkalpoto personu skaita pieaugumu. | Uzlabojot pakalpojumu pieejamību gan teritoriāli, gan noteiktām mērķa grupām, kā arī izveidojot un ieviešot elektroniskos pakalpojumus, paaugstināsies iespēja apmierināt pieprasījumu pēc pakalpojumiem, pēc kuriem nepieciešamība ir augstāka, nekā līdzšinējās iespējas pakalpojumu saņemt. |
| Bērnu skaita rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs samazināšanās plānošanas reģionos | Bērnu skaits rindā 2004.gadā – 14 045 | 3% | 8% | Sniedzot ieguldījumu pirmsskolas infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā, tiks veicināta darba un ģimenes dzīves saskaņošana - pirmsskolas vecuma bērniem palielināsies iespējas saņemt šim vecumam atbilstošas izglītošanas un attīstības iespējas, savukārt viņu vecākiem - iespējas iesaistīties sabiedriskajās un nodarbinātības aktivitātēs. | Aprēķini tika veikti, pamatojoties uz plānoto jaunuzcelto vai paplašināto pirmsskolas izglītības iestāžu skaitu, kas nodrošinās vietu skaita pirmsskolas izglītības iestādēs pieaugumu. |
| Alternatīvās aprūpes centru pakalpojumu izmantojošo personu skaits | 1365 (kopā valstī) | 231 | 500 | Sniedzot atbalstu aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” ietvaros, tiks veicināta darba un ģimenes dzīves saskaņošana un uzlabotas vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, palielinot aprūpes saņemšanas, sociālo prasmju attīstības, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas alternatīvo risinājumu izmantojošo bērnu, invalīdu un pensijas vecuma personu skaitu, tādējādi sniedzot viņu apgādniekiem iespējas iesaistīties sabiedriskajās un nodarbinātības aktivitātēs. | Nosakot prognozējamo atbalstīto alternatīvās aprūpes centru pakalpojumu izmantojošo personu skaita pieaugumu līdz 2013. gadam, tika ņemts vērā prognozējamais atbalstīto alternatīvās aprūpes centru skaits, vidējais viena alternatīvās aprūpes centra pakalpojumu izmantojošo personu skaits uz 2004. gadu (35 cilvēki), reģiona finansējuma kvota un nosacījums, saskaņā ar kuru tiek vērtēta iespēja piešķirt finansējumu, ka projekta ietvaros ir jāpalielina alternatīvās aprūpes centra pakalpojumu izmantojošo personu skaits ne mazāk, kā par 10 %. |

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums

| Rādītāji | Plānošanas reģions | Kvantifikācija 2004.gadā | Kvantifikācija 2009.gadā | Kvantifikācija 2013.gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |
| 1. Atbalstīto invaliditātes ekspertīzes institūciju teritoriālo struktūrvienību skaits. | Rīga | - | 1 | 2 |
|  | Vidzeme |  | - | 2 |
|  | Kurzeme |  | - | 1 |
|  | Zemgale |  | - | 0 |
|  | Latgale |  | - | 1 |
| 2.Atbalstīto profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzošo institūciju teritoriālo struktūrvienību skaits. | Rīga | - | 1 | 3 |
|  | Vidzeme |  | - | - |
|  | Kurzeme |  | - | - |
|  | Zemgale |  | - | - |
|  | Latgale |  | - | - |
| 3.Atbalstīto sociālās rehabilitācijas institūciju teritoriālo struktūrvienību skaits | Rīga | - | 3 | 6 |
|  | Vidzeme |  | - | 2 |
|  | Kurzeme |  | 3 | 6 |
|  | Zemgale |  | - | 2 |
|  | Latgale |  | 2 | 6 |
| 4.Atbalstīto tehnisko palīglīdzekļu institūcijas teritoriālo struktūrvienību skaits | Rīga | - | - | - |
|  | Vidzeme |  | - | 1 |
|  | Kurzeme |  | - | 1 |
|  | Zemgale |  | - | 1 |
|  | Latgale |  | - | - |
| 5. Izveidoto informācijas par darba tirgus institūciju sniegtajiem pakalpojumiem pieejas vietu skaits | Rīga | - | 4 | 5 |
|  | Vidzeme |  |  |  |
|  | Kurzeme |  | 1 | 1 |
|  | Zemgale |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |
| 6. Atbalstīto pirmsskolas izglītības iestāžu skaits | Rīgas pilsēta | 551 | 0 | 1 |
|  | Rīgas |  | 1 | 5 |
|  | Vidzemes |  | 2 | 8 |
|  | Kurzemes |  | 2 | 5 |
|  | Zemgales |  | 2 | 5 |
|  | Latgales |  | 2 | 7 |
| 7. Atbalstīto alternatīvās aprūpes centru skaits | Rīgas | 18 centri | 1 | 3 |
|  | Vidzemes | 4 centri | 1 | 3 |
|  | Kurzemes | 5 centri | 1 | 2 |
|  | Zemgales | 8 centri | 1 | 2 |
|  | Latgales | 4 centri | 2 | 3 |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |
| Atbalstīto darba tirgus iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju sniegto pakalpojumu izmantojušo personu skaita pieaugums | Rīga |  | 1 % | 2% |
|  | Vidzeme |  | 1 % | 2% |
|  | Kurzeme |  | 1 % | 2% |
|  | Zemgale |  | 1 % | 2% |
|  | Latgale |  | 1 % | 2% |
| Bērnu skaita rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs samazināšanās plānošanas reģionos | Rīgas pilsēta | Bērnu skaits rindā 2004.gadā – 14 045 | 0 | 2% |
|  | Rīgas |  | 2% | 6% |
|  | Vidzemes |  | 3% | 8% |
|  | Kurzemes |  | 4% | 11% |
|  | Zemgales |  | 5% | 12% |
|  | Latgales |  | 3% | 9% |
| Alternatīvās aprūpes centru pakalpojumu izmantojošo personu skaits | Rīgas | 630 cilvēki | 48 | 105 |
|  | Vidzemes | 140 cilvēki | 40 | 86 |
|  | Kurzemes | 175 cilvēki | 49 | 105 |
|  | Zemgales | 280 cilvēki | 43 | 93 |
|  | Latgales | 140 cilvēki | 51 | 111 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2010. rīkojumu nr.636)

3.1.5. Pasākums „Veselības aprūpes infrastruktūra”

Aktivitātes

- 3.1.5.1.aktivitāte. Ambulatorās veselības aprūpes attīstība.

- 3.1.5.1.1.apakšaktivitāte. Ģimenes ārstu tīkla attīstība.

- Aktivitātes mērķis: Sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru, uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību pašvaldību teritorijās, tādējādi materiāltehniski nodrošinot un pilnveidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu.

- Aktivitātes atbalsta veids: Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana (veicinot ģimenes ārstu pakalpojumu sniegšanas koncentrēšanu vienā adresē) un prakšu infrastruktūras sakārtošana (atbalstot telpu renovāciju, rekonstrukciju un aprīkojuma iegādi) saskaņā ar Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanas plānu 2005.–2010.gadam (Ministru kabineta 2005.gada 28.decembra rīkojums Nr.854) (turpmāk – Programmas ieviešanas plāns) un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 21.10.2009. rīkojumu nr.722)

- Aktivitātes mērķa grupa: Ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēji.

- Aktivitātes finansējuma saņēmēji: Ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts apmaksātos ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus (tai skaitā valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus) vai nodrošina telpas valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai, saskaņā ar Programmas ieviešanas plāna 1.pielikumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 21.10.2009. rīkojumu nr.722)

- Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 1 000 EUR līdz 
450 000 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 21.10.2009. rīkojumu nr.722)

- 3.1.5.1.2.apakšaktivitāte. Veselības aprūpes centru attīstība.

- Aktivitātes mērķis: Sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru, uzlabojot ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un materiāltehniski nodrošinot un pilnveidojot ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus.

- Aktivitātes atbalsta veids: Veselības aprūpes centru izveide uz pārprofilējamo slimnīcu bāzēm un jau izveidoto veselības aprūpes centru infrastruktūras uzlabošana, atbalstot telpu renovāciju un rekonstrukciju un aprīkojuma iegādi, saskaņā ar Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmu (Ministru kabineta 2004.gada 20.decembra rīkojums Nr.1003) (turpmāk - Programma) un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu.

- Aktivitātes mērķa grupa: Ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēji.

- Aktivitātes finansējuma saņēmēji: Veselības aprūpes iestādes, kas saskaņā ar Programmu tiks pārveidotas par veselības aprūpes centriem.

- Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: no 25 000 EUR līdz 1 000 000 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.03.2009. rīkojumu nr.209)

- 3.1.5.2. aktivitāte. Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība.

- Aktivitātes mērķis: Sakārtot neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanu Latvijā, lai nodrošinātu ātru un efektīvu palīdzības sniegšanu pirmsslimnīcas posmā.

- Aktivitātes atbalsta veids: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un sniedzēju attīstība, atbalstot vienotā dispečeru dienesta izveidei nepieciešamas infrastruktūras, aprīkojuma, programmatūras un specializētā autotransporta nodrošināšanu saskaņā ar efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu.

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 06.04.2011. rīkojumu Nr.148)

- Aktivitātes mērķa grupa: Neatliekamās medicīniskās palīdzības saņēmēji.

- Aktivitātes finansējuma saņēmēji: Veselības ministrijas padotības iestāde, kas ir atbildīgā par neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas darbību un attīstību.

- Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Maksimālais finansējuma apjoms līdz 15 194 002 EUR.

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 06.04.2011. rīkojumu Nr.148)

- 3.1.5.3.aktivitāte. Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība.

- 3.1.5.3.1.apakšaktivitāte. Stacionārās veselības aprūpes attīstība.

- Aktivitātes mērķis: Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīkla optimizācija, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, tādējādi nodrošinot ātru un efektīvu ārstēšanu, racionālu un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu.

- Aktivitātes atbalsta veids: Stacionārās veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras sakārtošana, tai skaitā ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, atbalstot telpu renovāciju un rekonstrukciju, kā arī jaunu ēku būvniecību medicīniskā personāla darba vides un pacientu ārstēšanas vides uzlabošanai saskaņā ar Programmas ieviešanas plānu un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.10.2008. rīkojumu nr.644)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 28.07.2010. rīkojumu nr.437)

- Aktivitātes mērķa grupa: Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēji stacionārajās veselības aprūpes iestādēs.

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 28.07.2010. rīkojumu nr.437)

- Aktivitātes finansējuma saņēmēji: Stacionārās veselības aprūpes iestādes, kam ir līgumattiecības ar Veselības norēķinu centru un kuras ir minētas Programmas ieviešanas plānā kā slimnīcas 2010.gadā.

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.06.2010. rīkojumu nr.342)

- Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 450 000 EUR līdz 
100 000 000 EUR.

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.06.2010. rīkojumu nr.342)

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.12.2013. rīkojumu nr.661)

- 179.1Lielais projekts. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti. Projekts paredz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” jaunā korpusa būvniecību.

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.12.2013. rīkojumu nr.661)

- 3.1.5.3.2.apakšaktivitāte. Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība.

- Aktivitātes mērķis:  Sakārtot onkoloģijas slimnieku ārstēšanai nepieciešamo infrastruktūru un medicīniskās ierīces, turpinot veiksmīgi uzsākto onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu pieejamības koncentrēšanu Daugavpilī, Liepājā un Rīgā.

- Aktivitātes atbalsta veids: Onkoloģijas slimnieku ārstēšanai nepieciešamās infrastruktūras un medicīnisko ierīču nodrošināšana saskaņā ar Programmas ieviešanas plānu un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu.

- Aktivitātes mērķa grupa: Pacienti, kas slimo ar onkoloģiskajām slimībām.

- Aktivitātes finansējuma saņēmēji: Reģionālās un lokālās daudzprofilu slimnīcas, kuras sniedz stacionāro palīdzību onkoloģijā vai neiroonkoloģijā  (tai skaitā ķīmijterapija un staru terapija), un reģionālās daudzprofilu slimnīcas, kuras plāno veidot apvienību ar ārstniecības  iestādēm, kas sniedz stacionāro palīdzību onkoloģijā (tai skaitā ķīmijterapija un staru terapija).

- Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 1 400 000 EUR līdz 
4 500 000 EUR.

Valsts atbalsts

- Pasākuma aktivitāšu ietvaros valsts atbalsts nav paredzēts.

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Teritorijas līdzsvarota attīstība

- Ņemot vērā to, ka Programmas ieviešanas plāns sagatavots, lai attīstītu veselības aprūpes sistēmu visā Latvijā, tiks nodrošināta līdzsvarota teritoriālā attīstība valstī kopumā, veicot stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīkla optimizāciju, lai paaugstinātu veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, un slimnieku ārstēšanai nepieciešamo medicīnisko ierīču izmantošanas uzlabošanu un koncentrāciju, sakārtojot neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, lai nodrošinātu ātru un efektīvu palīdzības sniegšanu pirmsslimnīcas posmā un sakārtojot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru (detalizēta informācija par atbalstu piešķiršanu sadalījumā pa plānošanas reģioniem ir atspoguļota Programmā, Programmas ieviešanas plānā un NMP pamatnostādnēs).

- Līdzsvarotas teritoriālā attīstība veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai tiks izmantota šāda kvotu sistēma:

- 3.1.5.1.aktivitātē „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” – vismaz 10 projekti katrā plānošanas reģionā;

- 3.1.5.2.aktivitātē „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” – vismaz 1 vadības un dispečeru centrs katrā reģionā;

- 3.1.5.3.aktivitātē „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība” – vismaz 5 projekti katrā plānošanas reģionā.

Makroekonomiskā stabilitāte

- Tā kā veselības aprūpes izdevumu optimizēšana ir viens no pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” galvenajiem mērķiem, tiks veicināta makroekonomiskā stabilitāte.

Ilgtspējīga attīstība

- Pasākums vērsts uz “Latvijas Ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēs, 2002” noteikto politikas mērķi - samazināt saslimstību, mirstību un invaliditāti, palielināt dzīves ilgumu Latvijas iedzīvotājiem, mainīt cilvēku attieksmi pret veselību, uzlabot iedzīvotāju veselības stāvokli.

Vienādas iespējas

- Veselības aprūpes mērķis ir nodrošināt visiem valsts iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, ievērojot solidaritātes un sociālā taisnīguma principu. Nodrošinot veselības aprūpi, netiek izdalītas atsevišķas iedzīvotāju kategorijas kā, piemēram, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas. Tomēr, lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību un vienlīdzīgas iespējas to saņemt, veselības aprūpes jomā tiek veikti pasākumi, kas netieši pozitīvi ietekmē nabadzības un sociālās atstumtības riskam  pakļauto iedzīvotāju grupas.

- Pasākumā plānotajām aktivitātēm būs pozitīva ietekme uz vienādu iespēju nodrošināšanu dažādām sabiedrības grupām. Aktivitāšu ieviešanas rezultātā iedzīvotājiem būs pieejami kvalitatīvāki primārās, sekundārās un terciārās veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi, būs iespējams savlaicīgi diagnosticēt un ārstēt dažādas saslimšanas gan sievietēm, gan vīriešiem.

- Ņemot vērā, ka veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt neatkarīgi no dzimuma, sociālā stāvokļa un dzīves veida, tiks ievērota horizontālā prioritāte „Vienādas iespējas” un labuma guvēji būs visa sabiedrība. Pasākumā plānotajām aktivitātēm būs pozitīva ietekme uz vienādu iespēju nodrošināšanu dažādām sabiedrības grupām. Visās ārstniecības iestādēs, kuras saņems finansējumu infrastruktūras uzlabošanai vai izveidošanai ES struktūrfondu 2007.-2013.gada programmēšanas perioda ietvaros, plānots nodrošināt infrastruktūras pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem saskaņā ar būvniecības likumu un LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Informācijas sabiedrība

- Pasākuma 3.1.5.2.aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” ietvaros tiks netieši veicināta informācijas sabiedrības veidošana

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

- Pasākuma ietvaros paredzētās aktivitātes paredz sasvstarpēji saskaņotu un līdzsvarotu Rīgas kā Baltijas jūras reģiona biznesa, zinātnes un kultūras metropoles un pārējo Latvijas reģionu attīstību.

Ieviešana

| Nr. p.k. | Aktivitātes/ apakš-aktivitātes nr. un nosaukums | Projektu atlases veids | Atbildīgā iestāde | Funkcijas | Sadarbības iestāde | Funkcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.1.5.1.1. Ģimenes ārstu tīkla attīstība | APIA | VM | 1.ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros) 2.Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana 3.Finanšu plānošana 4.Uzraudzība prioritātes, pasākuma un aktivitāšu līmenī 5.Informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši kompetencei | CFLA | 1.Projektu atlase un apstiprināšana 2.Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 3.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 4.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 5.Informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši kompetencei |
| 2. | 3.1.5.1.2. Veselības aprūpes centru attīstība | IPIA | VM | 1.ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros) 2.Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana 3.Finanšu plānošana 4.Uzraudzība prioritātes, pasākuma un aktivitāšu līmenī 5.Informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši kompetencei | CFLA | 1.Projektu atlase un apstiprināšana 2.Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 3.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 4.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 5.Informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši kompetencei |
| 3. | 3.1.5.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība | IPIA | VM | 1.ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros) 2.Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana 3.Finanšu plānošana 4.Uzraudzība prioritātes, pasākuma un aktivitāšu līmenī 5.Informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši kompetencei | CFLA | 1.Projektu atlase un apstiprināšana 2.Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 3.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 4.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 5.Informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši kompetencei |
| 4. | 3.1.5.3.1. Stacionārās veselības aprūpes attīstība | IPIA | VM | 1.ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros) 2.Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana. 3.Finanšu plānošana. 4.Uzraudzība prioritātes, pasākuma un aktivitāšu līmenī. 5.Informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši kompetencei. | CFLA | 1.Projektu atlase un apstiprināšana 2.Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 3.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās. 4.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana. 5.Informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši kompetencei. |
| 5. | 3.1.5.3.2. Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība | IPIA | VM | 1.ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros). 2.Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana. 3.Finanšu plānošana. 4.Uzraudzība prioritātes, pasākuma un aktivitāšu līmenī 5.Informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši kompetencei | CFLA | 1.Projektu atlase un apstiprināšana. 2.Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība. 3.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās. 4.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 5.Informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši kompetencei |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.10.2008. rīkojumu nr.644)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 21.10.2009. rīkojumu nr.722)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.10.2011. rīkojumu nr.541)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei

- Pasākuma 3.1.5.1.2., 3.1.5.2., 3.1.5.3.1. un 3.1.5.3.2.aktivitātes ierobežotās projektu iesniegumu atlases veids tiek izvēlēts sakarā ar to, ka ar minētajām aktivitātēm plānots īstenot Programmu, Programmas ieviešanas plānu un NMP pamatnostādnes, turklāt projektu iesniedzēju loks ir ierobežots un noteikts minētajos nozares plānošanas dokumentos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 21.10.2009. rīkojumu nr.722)

- 1961.	Pasākuma 3.1.5.1.1.aktivitātes atklātas projektu iesniegumu atlases veids tiek izvēlēts, lai nodrošinātu vienādas iespējas iesniegt projektu iesniegumus jebkuram interesentam, kurš atbilst aktivitātes finansējuma saņēmēju lokam. Vienlaikus ar projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem tiks nodrošināta veselības nozares politikas ieviešana un veicināts efektīvs finansējuma sadalījums, orientējot atbalstu uz lauku teritorijām un stimulējot kopprakšu izveidi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 21.10.2009. rīkojumu nr.722)

Finanšu plāns

| Nr. p.k. | Investīciju joma | Kopā, EUR | Publiskais finansējums, EUR | ERAF, EUR | Nacionālais publiskais finansējums, EUR | Privātais finansējums, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.1.5. Veselības aprūpes infrastruktūra | 243 590 008 | 225 988 840 | 207 051 507 | 18 937 333 | 17 601 168 |
| 2. | 3.1.5.1. Ambulatorās veselības aprūpes attīstība | 12 508 910 | 10 632 573 | 10 632 573 | 0 | 1 876 337 |
| 3. | 3.1.5.1.1. Ģimenes ārstu tikla attīstība | 5 947 437 | 5 055 321 | 5 055 321 | 0 | 892 116 |
| 4. | 3.1.5.1.2. Veselības aprūpes centru attīstība | 6 561 473 | 5 577 252 | 5 577 252 | 0 | 984 221 |
| 5. | 3.1.5.2. Neatliekamas medicīniskās palīdzības attīstība | 15 194 002 | 15 194 002 | 13 555 194 | 1 638 808 | 0 |
| 6. | 3.1.5.3. Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība | 215 887 096 | 200 162 265 | 182 863 740 | 17 298 525 | 15 724 831 |
| 7. | 3.1.5.3.1. Stacionārās veselības aprūpes attīstība | 202 064 828 | 186 339 997 | 171 114 813 | 15 225 184 | 15 724 831 |
| 8. | 3.1.5.3.2. Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība | 13 822 268 | 13 822 268 | 11 748 927 | 2 073 341 | 0 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 21.10.2009. rīkojumu nr.722)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 06.04.2011. rīkojumu nr.148)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.10.2011. rīkojumu nr.541)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2013. rīkojumu nr.327)

Uzraudzības rādītāji

| Rādītāji | Kvantifikācija 2004.gadā | Kvantifikācija 2009.gadā | Kvantifikācija 2013.gadā | Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums | Aprēķina skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |
| Atbalstīto ģimenes ārstu prakšu skaits | 0 | 65 | 65 | 3.1.5.1.1apakšaktivitātes ietvaros paredzēts attīstīt ģimenes ārstu tīklu, kas tiks nodrošināts, uzlabojot primārās veselības aprūpes ārstu prakšu infrastruktūru un izveidojot jaunās primārās veselības aprūpes ārstu prakses. | Primārās veselības aprūpes ārstu prakšu infrastruktūras stāvoklis 2004.gadā tiek ņemts par bāzes vērtību, līdz ar to esošā rādītāja vērtība 2004.gadā ir 0. Saskaņā ar Programmu plānots uzlabot 50 primārās veselības aprūpes ārstu prakses un izveidot 20 jaunās primārās veselības aprūpes ārstu prakses |
| Atbalstīto veselības aprūpes centru skaits | 0 | 0 | 25 | 3.1.5.1.2apakšaktivitātes ietvaros paredzēts attīstīt veselības aprūpes centrus, kas tiks nodrošināts, izveidojot reģionos modernus veselības aprūpes centrus. | Veselības aprūpes centru infrastruktūras stāvoklis 2004.gadā tiek ņemts par bāzes vērtību, līdz ar to esošā rādītāja vērtība 2004.gadā ir 0. Saskaņā ar Programmu plānots izveidot 25 veselības aprūpes centrus |
| Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības vadības sistēmas ietvaros izveidoti vadības un dispečeru centri | 0 | 0 | 6 (viena iestāde) | 3.1.5.2.aktivitātes ietvaros paredzēts sakārtot neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu Latvijā, kas tiks daļēji nodrošināts, izveidojot neatliekamās medicīniskās palīdzības vadības un dispečeru centrus. | Neatliekamās medicīniskās palīdzības vadības sistēma Latvijā ir decentralizēta, līdz ar to esošā rādītāja vērtība 2004.gadā ir 0. Saskaņā ar Programmu un NMP pamatnostādnēm paredzēts izveidot 6 vadības un dispečeru centrus. |
| Stacionārās veselības aprūpes iestādes ar uzlabotu infrastruktūru | 0 | 20 | 46 | 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes ietvaros paredzēts sakārtot stacionārās veselības aprūpes iestāžu infrastruktūru, kas tiks nodrošināts, uzlabojot infrastruktūru stacionārās veselības aprūpes iestādēs. | Stacionārās veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras stāvoklis 2004.gadā tiek ņemts par bāzes vērtību, līdz ar to esošā rādītāja vērtība 2004.gadā ir 0. Saskaņā ar Programmu Latvijā 2010.gadā būs 46 stacionārās veselības aprūpes iestādes. |
| Iegādāta un uzstādīta jaunā onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas aparatūra | 0 | 0 | 4 | 3.1.5.3.2.apakšaktivitātes ietvaros plānots sakārtot onkoloģijas slimnieku ārstēšanai nepieciešamo infrastruktūru un medicīniskās ierīces, kas tiks nodrošināts iegādājoties un uzstādot onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas aparatūra. | 2004.gadā veselības aprūpes iestādēs jaunās onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas aparatūras nebija. Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu sniegšanu plānots koncentrēt 4 iestādes, līdz ar to tiks iegādāti un uzstādīti jaunās onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas aparatūras 4 komplekti. |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |  |
| Vidējais pacientu skaits uz vienu primārās veselības aprūpes ārstu praksi | 1728 | 1713 | ≤ 1691 | 3.1.5.1.aktivitātes ietvaros paredzēts sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru. Aktivitātes mērķa sasniegšanu raksturo tieši vidējais pacientu skaits uz vienu primārās veselības aprūpes ārstu praksi. | 2004.gadā vidējais pacientu skaits uz primārās veselības aprūpes praksi bija 1728. Ņemot vērā primārās veselības aprūpes prakšu skaita palielinājumu un demogrāfisko tendenci Latvijā, tiek prognozēts rezultāta rādītājs. |
| Vidējais gultu noslogojums slimnīcās | 75.4% | 80% | ≥ 85% | 3.1.5.3.aktivitātes ietvaros paredzēta stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīkla optimizācija, ko var raksturot ar vidējā gultu noslogojuma rādītāju. | 2004.gadā vidējais gultu noslogojums bija 75,4%. Sasniedzamā rādītāja vērtība tiek plānota, ņemot vērā veselības aprūpes reformas plānotos rezultātus. |
| Operatīvajam medicīniskajam transportlīdzeklim nepieciešamais laiks, lai nokļūtu līdz pacientam laukos [minūtes] | 25 min. (75 % gadījumos) | 20 min. (75%-80% gadījumos) | ≤ 15 min. (75%-80% gadījumos) | 3.1.5.2.aktivitātes ietvaros paredzēts sakārtot neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu Latvijā un tieši operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu reaģēšanas laiks raksturo mērķa sasniegšanas pakāpi. | 2004.gadā operatīvajam medicīniskajam transportlīdzeklim vidēji nepieciešamais laiks, lai nokļūtu līdz pacientam laukos bija 25 minūtes 75% gadījumos. Sasniedzamā rādītāja vērtība tiek plānota, ņemot vērā, ka tiks izveidotas neatliekamās medicīniskās palīdzības jaunās brigādes, jaunie punkti un vienotā vadības sistēma. |

*- tabulā norādītie plānotie kvantitatīvie rādītāji 2009., 2013.gadam atbilst Programmā plānotajam rādītājiem attiecīgi uz laika periodu  2007., 2010.gadam.

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums

| Rādītāji | Plānošanas reģions | Kvantifikācija 2004.gadā | Kvantifikācija 2009.gadā | Kvantifikācija 2013.gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |
| Atbalstīto ģimenes ārstu prakšu skaits | Rīga | 0 | 23 | 23 |
|  | Vidzeme | 0 | 5 | 5 |
|  | Kurzeme | 0 | 7 | 7 |
|  | Zemgale | 0 | 9 | 9 |
|  | Latgale | 0 | 21 | 21 |
| Atbalstīto veselības aprūpes centru skaits | Rīga | 0 | 0 | 7 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 3 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 4 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 5 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 6 |
| Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības vadības sistēmas ietvaros izveidoti vadības un dispečeru centri | Rīga | 0 | 0 | 2 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 1 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 1 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 1 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 1 |
| Stacionārās veselības aprūpes iestādes ar uzlabotu infrastruktūru | Rīga | 0 | 7 | 18 |
|  | Vidzeme | 0 | 3 | 8 |
|  | Kurzeme | 0 | 3 | 6 |
|  | Zemgale | 0 | 3 | 7 |
|  | Latgale | 0 | 4 | 7 |
| Iegādāta un uzstādīta jaunā onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas aparatūra | Rīga | 0 | 0 | 2 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 0 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 1 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 0 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 1 |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |
| Vidējais pacientu skaits uz vienu primārās veselības aprūpes ārstu praksi | Rīga | 1738 | 1729 | 1716 |
|  | Vidzeme | 1689 | 1679 | 1663 |
|  | Kurzeme | 1704 | 1691 | 1673 |
|  | Zemgale | 1670 | 1667 | 1663 |
|  | Latgale | 1802 | 1752 | 1676 |
| Vidējais gultu noslogojums slimnīcās | Rīga | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
|  | Vidzeme | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
|  | Kurzeme | 65.9 | 80.0 | 85.0 |
|  | Zemgale | 73.3 | 80.0 | 85.0 |
|  | Latgale | 73.6 | 80.0 | 85.0 |
| Operatīvajam medicīniskajam transportlīdzeklim nepieciešamais laiks, lai nokļūtu līdz pacientam laukos [minūtes] | Rīga | 25 min (75% gadījumos) | 20 min (75%-80% gadījumos) | 15 min (75%-80% gadījumos) |
|  | Vidzeme |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |

*- tabulā norādītie plānotie kvantitatīvie rādītāji 2009., 2013.gadam atbilst Programmā plānotajam rādītājiem attiecīgi uz laika periodu  2007., 2010.gadam.

3.2.Prioritāte „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana

3.2.1.Pasākums „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība”

Aktivitātes

- 3.2.1.1.aktivitāte. Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana.

- Aktivitātes mērķis: Komfortabla un droša satiksme valsts 1.šķiras autoceļu tīklā, asfaltējot ceļus ar grants segumu (tajā skaitā, veicot ceļu posmos ietilpstošo tiltu rekonstrukciju), kas nodrošina attīstības centru savienojumu vai to savienojumu ar valsts galvenajiem autoceļiem, priekšroku dodot autoceļiem ar lielāku satiksmes intensitāti.

- Atbalsta veids: Valsts 1.šķiras autoceļu ar grants segumu asfaltēšana (rekonstrukcija ar asfalta seguma izbūvi), tajā skaitā, atbalstītajos posmos iekļauto tiltu rekonstrukcija.

- Mērķa grupa: Transporta līdzekļu vadītāji, pasažieri, gājēji.

- Finansējuma saņēmēji: Satiksmes ministrija.

- Maksimālais projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms: EUR 
17 074 462.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.02.2011. rīkojumu Nr.35)

- 3.2.1.2.aktivitāte. Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās.

- Aktivitātes mērķis: Komfortabla un droša satiksme pilsētu tranzītielās, rekonstruējot un attīstot pilsētu tranzītielas valsts galveno vai 1.šķiras autoceļu maršrutos vietās, kur esošā infrastruktūra ir nolietojusies (piemēram, sabrukušie ielu posmi) vai nespēj nodrošināt pieaugošo transporta plūsmu.

- Atbalsta veids: Rekonstrukcijas, atjaunošanas un būvniecības darbi pilsētu (izņemot Rīgu) tranzītielās, uzlabojot esošo nolietoto infrastruktūru un izveidojot jaunus tranzīta maršrutus, un ar ielas infrastruktūras izveidi tieši saistītās darbības konkrētajā rekonstruējamā, atjaunojamā vai izbūvējamā posmā.

- Mērķa grupa: Satiksmes dalībnieki, īpaši iedzīvotāji tajās pilsētās, kuras šķērso tranzītielas.

- Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības.

- Minimālais un maksimālais projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms: No 711 436 EUR līdz 3 557 180 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.10.2011. rīkojumu nr.522)

- 3.2.1.3.aktivitāte. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā.

- 3.2.1.3.1.apakšaktivitāte. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas

- Apakšaktivitātes mērķis: Uzlabot satiksmes drošību apdzīvotās vietās, likvidējot „melnos punktus” jeb satiksmes drošībai bīstamās vietas - ne tikai tās, kur ir liels avāriju un bojā gājušo skaits, bet arī potenciāli bīstamās vietas, veicot dažādus transporta infrastruktūras uzlabošanas un satiksmes organizācijas pasākumus, lai ar iespējami mazākiem līdzekļiem panāktu satiksmes drošības līmeņa uzlabošanos. Piemēram, krustojumu pārbūve un energoefektīva ielu apgaismošana, luksoforu uzstādīšana, gājēju celiņu un gājēju pāreju ierīkošana.

- Atbalsta veids: Infrastruktūras rekonstrukcijas un attīstības darbi, kā arī satiksmes organizācijas uzlabojumi apdzīvotās vietās.

- Mērķa grupa: Transporta līdzekļu vadītāji, pasažieri, gājēji.

- Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības (izņemot Rīgas pašvaldību).

- Minimālais un maksimālais projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms: No 14 229 EUR līdz 996 011 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- 3.2.1.3.2.apakšaktivitāte. Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā

- Apakšaktivitātes mērķis: Uzlabot satiksmes drošību Rīgā, likvidējot „melnos punktus” jeb satiksmes drošībai bīstamās vietas un uzlabojot satiksmes vadības un kontroles sistēmu (luksofori, ceļa zīmes utt.), lai panāktu satiksmes drošības līmeņa uzlabošanos. Piemēram, krustojumu pārbūve un energoefektīva ielu apgaismošana, luksoforu uzstādīšana un to vadības un kontroles sistēmas pilnveidošana, gājēju celiņu un gājēju pāreju ierīkošana.

- Atbalsta veids: Infrastruktūras rekonstrukcijas un attīstības darbi, kā arī satiksmes organizācijas uzlabojumi Rīgā

- Mērķa grupa: Satiksmes infrastruktūras lietotāji

- Finansējuma saņēmēji: Rīgas pašvaldība

- Minimālais un maksimālais projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms: No 200 000 EUR līdz 11 706 230 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- 3.2.1.4.aktivitāte. Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana.

- Aktivitātes mērķis: Nodrošināt stabilu reģionālas nozīmes transporta ostu, kur notiek starptautiskie kravu pārvadājumi, darbību, tādējādi nodrošinot ostu funkcionēšanu un veicinot reģionu attīstību.

- Atbalsta veids: Molu un koplietošanas hidrotehnisko būvju rekonstrukcija, krasta nostiprinājumu izbūve, kuģu kanālu un ostas akvatorijas padziļināšana mazajās ostās, kur notiek starptautiskie kravu pārvadājumi.

- Mērķa grupa: Kravu nosūtītāji un saņēmēji reģionos, kuros atrodas ostas, iedzīvotāji.

- Finansējuma saņēmēji: Mazo ostu pārvaldes.

- Minimālais un maksimālais projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms: No 500 000 EUR līdz 2 500 000 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- 3.2.1.5.aktivitāte. Publiskais transports ārpus Rīgas.

- Aktivitātes mērķis: Veicināt sabiedriskā transporta attīstību ārpus Rīgas kā alternatīvu privāto automašīnu izmantošanai.

- Atbalsta veids: Tramvaju līniju rekonstrukcija un būvniecība, ritošā sastāva atjaunošana.

- Mērķa grupa: Esošie un potenciālie sabiedriskā transporta lietotāji (tie, kuri ikdienā izmanto privātās automašīnas).

- Finansējuma saņēmēji: Valsts un/vai pašvaldību komercsabiedrības, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus.

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK.27.05.2015. rīkojumu nr.104)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

Valsts atbalsts

- Pasākuma ietvaros valsts atbalsts nav paredzēts.

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Teritorijas līdzsvarota attīstība

- Pieejamības nodrošināšana valsts galvenajiem autoceļiem un tranzītielu sakārtošana nodrošinās vienmērīgāku valsts teritoriālo attīstību ārpus Rīgas. Reģionos tiks veicināta tūrisma attīstība, attīstīta uzņēmējdarbība, pieaugs iedzīvotāju mobilitāte, palielināsies nodokļu ieņēmumi pašvaldību budžetos, kuru teritorijās atradīsies attiecīgie transporta infrastruktūras objekti. Aktivitātes „Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana” svarīgākie projektu atbilstības vērtēšanas kritēriji būs autoceļu posma atrašanās valsts 1.šķiras autoceļu maršrutā, bet plānotie kvalitātes vērtēšanas kritēriji - satiksmes intensitāte un faktiskās masas ierobežojumi projektā ietvertajam posmam pavasaros un rudeņos. Kopējais ERAF finansējums tiks sadalīts proporcionāli valsts 1.šķiras autoceļu kopējā garuma un neasfaltēto (grantēto) posmu īpatsvaram reģionā attiecībā 50:50. Aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” (izņemot Rīgu) svarīgākie projektu atbilstības vērtēšanas kritēriji būs projektā ietvertās tranzītielas atrašanās uz valsts galvenā autoceļa vai pirmās šķiras autoceļa maršruta turpinājuma, bet plānotie kvalitātes vērtēšanas kritēriji – satiksmes intensitāte un ielas seguma stāvoklis. Aktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā” ietvaros vienāda novērtējuma gadījumā priekšroka tiks dota pašvaldībām ar zemāku attīstības indeksu.

Makroekonomiskā stabilitāte

- Efektīvas, elastīgas un drošas transporta infrastruktūras nodrošināšana uzskatāma par obligātu priekšnosacījumu ekonomiskajai attīstībai, jo tā veicina produktivitāti un nodrošina personu un preču kustību. Grants ceļu asfaltēšana ir būtisks uzlabojums ekonomiskās aktivitātes veicināšanai reģionos. Investīcijas mazo ostu infrastruktūras uzlabošanā nodrošinās mazo ostu kravu apgrozījuma un nodarbinātības pieaugumu reģionā.

Ilgtspējīga attīstība

- Rekonstruētie autoceļi būs drošāki satiksmei, tādēļ samazināsies satiksmes negadījumu risks reģionālajos maršrutos, vienlaicīgi samazinot apkārtējās vides piesārņojuma risku, kas var rasties satiksmes negadījumu rezultātā, gāzu izplūdes samazināšana mazāka degvielas patēriņa rezultātā uz 1 automašīnu, īpaši tranzītielu sakārtošanas rezultātā apdzīvotās vietās un satiksmes drošības uzlabošanas rezultātā. Uzlabosies iedzīvotāju mobilitāte. Sabiedriskā transporta uzlabojumi ārpus Rīgas sekmēs videi draudzīga sabiedriskā elektrotransporta izmantošanu, sastrēgumu mazināšanu pilsētās. Investīcijas mazo ostu infrastruktūras uzlabošanā pozitīvi ietekmēs kuģošanas drošību, mazinās vides piesārņojuma risku un veicinās mazo ostu apkārtējās vides sakārtotību. Horizontālās prioritātes īstenošana tiks nodrošināta ar projektu kvalitātes vērtēšanas kritērija noteikšanu – projekta ietekme uz vidi.

Vienādas iespējas

- Pasākums kopumā netieši vērsts uz horizontālās prioritātes mērķu sasniegšanu, jo transporta infrastruktūras modernizācija veicinās vienādas iespējas dažādām sabiedrības grupām, nodrošinot vides pieejamību, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem, atbilstoši „labās prakses” vadlīnijām. Projektu realizācijas rezultātā radīto labumu saņēmēji iegūs iespējas dzīves kvalitātes uzlabošanai ne tikai pilsētās, bet arī lauku rajonos.

Informācijas sabiedrība

- Pasākums nav tieši saistīts ar horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība”.

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

- Aktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā” ietvaros saņemt atbalstu satiksmes drošības un transporta infrastruktūras modernizācijas pasākumu realizācijai būs iespējams arī Rīgas pašvaldībai, kurai ir izdalīta atsevišķa apakšaktivitāte.

Ieviešana

| Nr. p.k. | Aktivitātes/ apakšaktivitātes nr. un nosaukums | Projektu atlases veids | Atbil-dīgā iestāde | Funkcijas |  | Sadar-bības iestāde | Funkcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.2.1.1.Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana | IPIA | SM | 1.Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji, utml.); 2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu, utml.) izstrādāšana; 3.Finanšu plānošana; 4.Uzraudzība prioritātes līmenī; 5.Projektu atlase un apstiprināšana; 6.Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība; 7.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās; 8.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana; 9.Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī. |  | - | - |
| 2. | 3.2.1.2.Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās | APIA | SM | 1.Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji, utml.); 2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu, utml.) izstrādāšana; 3.Finanšu plānošana; 4.Uzraudzība prioritātes līmenī; 5.Projektu atlase un apstiprināšana; 6.Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība; 7.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās; 8.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana; 9.Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī. |  | - | - |
| 3. | 3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas | APIA | SM | 1.Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji, utml.); 2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu, utml.) izstrādāšana; 3.Finanšu plānošana, uzraudzība prioritātes līmenī; 4.Projektu atlase un apstiprināšana, 5.Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī. |  | CFLA | Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana ar saņēmējiem, izpildes uzraudzība, kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās, maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana, |
| 4. | 3.2.1.3.2. Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā | IPIA | SM | 1.Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji, utml.), 2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu, utml.) izstrādāšana, 3.Finanšu plānošana, uzraudzība prioritātes līmenī, 4.Projektu atlase un apstiprināšana, 5.Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī. |  | CFLA | projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība, kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās, maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana |
| 5. | 3.2.1.4. Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana | IPIA | SM | 1.Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji, utml.), 2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu, utml.) izstrādāšana, 3.Finanšu plānošana, uzraudzība prioritātes līmenī, 4.Projektu atlase un apstiprināšana, 5.Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī. |  | CFLA | projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība, kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās, maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana, |
| 6. | 3.2.1.5.Publiskais transports ārpus Rīgas | IPIA | SM |  | 1.Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji, utml.); 2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu, utml.) izstrādāšana; 3.Finanšu plānošana; 4.Uzraudzība prioritātes līmenī; 5.Projektu atlase un apstiprināšana; 6.Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība; 7.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās; 8.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana; 9.Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī. | - | - |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei

- 3.2.1.1.aktivitāte. Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana – izvēlēta ierobežota projektu iesniegumu atlase, jo 1.šķiras ceļiem ir viens īpašnieks/viens saņēmējs, līdz ar to nav nepieciešams atklāts konkurss.

- 3.2.1.2.aktivitāte. Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās – izvēlēts atklāts konkurss, jo finansējuma saņēmēju loks nav ierobežots un nav zināmi visi iespējamie finansējuma saņēmēji, kā arī ar pieejamo finansējumu, ievērojot atlases kritērijus, nebūs iespējams apmierināt visu potenciālo finansējuma saņēmēju vajadzības.

- 3.2.1.3.1.apakšaktivitāte. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas– izvēlēts atklāts konkurss, jo finansējuma saņēmēju loks nav ierobežots un nav zināmi visi iespējamie finansējuma saņēmēji, kā arī ar pieejamo finansējumu, ievērojot atlases kritērijus, nebūs iespējams apmierināt visu potenciālo finansējuma saņēmēju vajadzības.

- 3.2.1.3.2.apakšaktivitāte. Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā – izvēlēta ierobežota projektu iesniegumu atlase, jo aktivitāte tiks īstenota tikai Rīgas teritorijā, kur ir viens saņēmējs.

- 3.2.1.4. aktivitāte. Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana – izvēlēta ierobežota projektu iesniegumu atlase, jo aktivitāte tiks īstenota tikai tajās ostās, kurās notiek starptautiskie kravu pārvadājumi.

- 3.2.1.5.aktivitāte. Publiskais transports ārpus Rīgas – izvēlēta ierobežota projektu iesniegumu atlase, jo finansējuma saņēmēji būs pašvaldības ārpus Rīgas, kurās nepieciešams uzlabot esošo sabiedriskā transporta sistēmu (pilsētas elektrotransportu).

Finanšu plāns

| Nr. p.k. | Investīciju joma | Kopā, EUR | Publiskais finansējums, EUR | ERAF, EUR | Nacionālais publiskais finansējums, EUR | Privātais finansējums, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3.2.1. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība | 386 072 512 | 380 902 623 | 329 228 789 | 51 673 834 | 5 169 889 |
| 2. | 3.2.1.1.Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana | 214 630 413 | 214 630 413 | 182 435 851 | 32 194 562 | 0 |
| 3. | 3.2.1.2.Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās | 106 269 085 | 106 269 085 | 91 395 877 | 14 873 208 | 0 |
| 4. | 3.2.1.3. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā | 30 707 094 | 30 707 094 | 26 101 030 | 4 606 064 | 0 |
| 5. | 3.2.1.3.1.Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas | 15 639 933 | 15 639 933 | 13 293 943 | 2 345 990 | 0 |
| 6. | 3.2.1.3.2.Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā | 15 067 161 | 15 067 161 | 12 807 087 | 2 260 074 | 0 |
| 7. | 3.2.1.4.Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana | 5 814 656 | 4 942 457 | 4 942 457 | 0 | 872 199 |
| 8. | 3.2.1.5.Publiskais transports ārpus Rīgas | 28 651 264 | 24 353 574 | 24 353 574 | 0 | 4 297 690 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 07.07.2010. rīkojumu nr.387)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 02.08.2012. rīkojumu nr.367)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 17.09.2013. rīkojumu nr.417)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK.27.05.2015. rīkojumu nr.104)

Uzraudzības rādītāji

| Rādītājs | Kvanti-fikācija 2004. gadā | Kvanti-fikācija 2009. gadā | Kvanti-fikācija 2013. gadā | Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums | Aprēķina skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |
| 1.Noasfaltēto valsts 1.šķiras autoceļu kopgarums | 0 km | 100 km | 330 km | 3.2.1.1. aktivitāte | Vidējā 1 km grants ceļa pārbūve ar asfalta segu plānota 850000 Ls/km (cena ar PVN). Cenām pieaugot, izmaksas var palielināties. |
| 2. Rekonstruēto tranzītielu kopgarums | 0 km | 0 km | 20 km | 3.2.1.2. aktivitāte | 2004.gadā viena km vidējās izmaksas bija aptuveni 1,02 milj. EUR. Aprēķinot izmaksu pieaugumu laika periodā līdz 2007.gadam, paredzams, ka 2013.gadā 1 km izmaksas būs aptuveni 3,2 milj. EUR. |
| 3. Apstiprināto satiksmes drošības uzlabošanas projektu skaits apdzīvotās vietās ārpus Rīgas | 0 | 30 | 90 | 3.2.1.3.1. apakšaktivitāte | 171,1 tūkst. EUR/vidējais uz projektu (2004.-2006.programmēšanas perioda vidējās viena projekta izmaksas). Cenām pieaugot, izmaksas var palielināties. |
| 4. Realizēto satiksmes drošības uzlabošanas projektu skaits Rīgā | 0 | 0 | 1-10 | 3.2.1.3.2. apakšaktivitāte | Vidējās projektu izmaksas iepriekšējā programmēšanas periodā. |
| 5. Realizēto projektu skaits mazo ostu infrastruktūras uzlabošanā | 0 | 0 | Līdz 3 | 3.2.1.4. aktivitāte | Līdz 2,5 milj. EUR vienam projektam. Pamatojoties uz līdzvērtīgu infrastruktūras projektu (kuģu ceļu padziļināšanas; kopējo hidrotehnisko būvju rekonstrukcijas, krasta nostiprināšanas) realizācijas vidējām izmaksām mazajās ostās laika periodā 1998. g. – 2007. g. |
| 6. Pilsētu skaits, kurās uzlabota tramvaju pasažieru pārvadājumu sistēma | 0 | 0 | 2 | 3.2.1.5. aktivitāte | Pilsētu skaits, kurās nepieciešams uzlabot esošo sabiedriskā transporta sistēmu (pilsētas elektrotransportu) |
| ### Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |  |
| 1. Laika ietaupījuma vērtība pasažieriem dēļ noasfaltēta 1. šķiras a/c | 0 EUR gadā | 218 741 EUR gadā | 611 734 EUR/gadā | 3.2.1.1. aktivitāte | Pieņemot, ka braukšanas ātrums uz grantētiem ceļiem nepārsniedz 70 km/h dēļ to sliktā seguma (bedres un līkumots maršruts), pēc tā rekonstrukcijas un noasfaltēšanas sasniegs līdz 90 km/h. Līdz ar to braukšanas ātrums vidēji palielināsies par 20 km/h. |
| 2. Rekonstruēto tranzītielu km skaits no kopējā tranzītielu skaita | 0%, | 0% | 8% | 3.2.1.2. aktivitāte | Tranzītielu kopgarums apdzīvotās vietās ir ap 240 km, izņemot Rīgas pilsētu, kur nav paredzēta tranzītielu rekonstrukcija. |
| 3. Negadījumu skaita samazinājums apdzīvotās vietās ārpus Rīgas tajās vietās, kur negadījumu skaits ir identificēts |  |  | Konstatēts negadījumu skaita samazinājums tajās vietās, kur negadījumi ir iepriekš tikuši identificēti (reģistrēti) | 3.2.1.3.1. apakšaktivitāte |  |
| 4. Ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaita attiecības pret satiksmes intensitātes pieaugumu samazinājums Rīgā | 0 | 0 | Par 2% | 3.2.1.3.2. apakšaktivitāte | CSDD dati liecina, ka satiksmes negadījumos bojā gājušo skaits Rīgā 2005. - 2006. Rīgā palielinājās vidēji par 4% gadā. Tajā pašā laikā satiksmes intensitāte (mērot automašīnu plūsmu uz Rīgas tiltiem) pieaug par 4-6% gadā. Dēļ pieaugošās satiksmes intensitātes var prognozēt absolūto satiksmes negadījumu indikatoru pieaugumu, tomēr piedāvātie pasākumi samazinās relatīvo rādītāju. |
| 5. Kuģu ar kravnesību virs 5000 GT īpatsvars mazajā ostā | 0 | 0 | 15% | 3.2.1.4. aktivitāte | Pēc kuģu ceļu padziļināšanas plānots pakāpenisks kuģu virs 5000 T apstrādes pieaugums mazajās ostās. Dinamika analoga kuģu virs 3000 T apstrādes pieaugumam realizējot padziļināšanas projektus 1998. gadā Mērsraga ostā, 2002 gadā Salacgrīvas un Skultes ostā. |

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums

| Rādītāji | Plānošanas reģions | Kvantifikācija 2004.gadā | Kvantifikācija 2009.gadā | Kvantifikācija 2013.gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |
| 1. Noasfaltēto valsts 1.šķiras autoceļu kopgarums | Rīga | Teritoriālo sadalījumu nav iespējams ierakstīt, jo autoceļu posmi vēl nav atlasīti. Viena km izmaksa lielā mērā atkarīga no apvidus tipa, esošās ceļa klātnes ģeometrijas un esošā ceļa stāvokļa. Katrā Latvijas reģionā ir atšķirīga būvmateriālu pieejamība, konkurences situācija. Šādu dalījumu varēs uztaisīt tikai pēc projektu apstiprināšanas. |  |  |
|  | Vidzeme |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |
| 2. Rekonstruēto tranzītielu kopgarums | Rīga | Teritoriālo sadalījumu nav iespējams ierakstīt, jo projekti tiks atlasīti atklātas projektu iesniegumu atlases kārtībā. |  |  |
|  | Vidzeme |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |
| 3.Apstiprināto satiksmes drošības uzlabošanas projektu skaits apdzīvotās vietās ārpus Rīgas | Rīga | Teritoriālo sadalījumu nav iespējams ierakstīt, jo projekti tiks atlasīti atklātas projektu iesniegumu atlases kārtībā. |  |  |
|  | Vidzeme |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |
| 4. Realizēto satiksmes drošības uzlabošanas projektu skaits Rīgā | Rīga | 0 | 0 | 1-10 |
|  | Vidzeme |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |
| 5. Realizēto projektu skaits mazo ostu infrastruktūras uzlabošanā | Rīga |  |  |  |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 2 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 1 |
|  | Zemgale |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |
| 6. Pilsētu skaits, kurās uzlabota tramvaju pasažieru pārvadājumu sistēma | Rīga |  |  |  |
|  | Vidzeme |  |  |  |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 1 |
|  | Zemgale |  |  |  |
|  | Latgale | 0 | 0 | 1 |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |
| 1. Laika ietaupījuma vērtība pasažieriem dēļ noasfaltēta 1. šķiras a/c | Rīga | Teritoriālo sadalījumu nav iespējams ierakstīt, jo autoceļu posmi vēl nav atlasīti. Viena km izmaksa lielā mērā atkarīga no apvidus tipa, esošās ceļa klātnes ģeometrijas un esošā ceļa stāvokļa. Katrā Latvijas reģionā ir atšķirīga būvmateriālu pieejamība, konkurences situācija. Šādu dalījumu varēs uztaisīt tikai pēc projektu apstiprināšanas. |  |  |
|  | Vidzeme |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |
| 2. Rekonstruēto tranzītielu km skaits no kopējā tranzītielu skaita | Rīga | Teritoriālo sadalījumu nav iespējams ierakstīt, jo projekti tiks atlasīti atklātas projektu iesniegumu atlases kārtībā. |  |  |
|  | Vidzeme |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |
| 3. Negadījumu skaita samazinājums apdzīvotās vietās ārpus Rīgas tajās vietās, kur negadījumu skaits ir identificēts | Rīga | Teritoriālo sadalījumu nav iespējams ierakstīt, jo projekti tiks atlasīti atklātas projektu iesniegumu atlases kārtībā. |  |  |
|  | Vidzeme |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |
| 4. Ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaita attiecības pret satiksmes intensitātes pieaugumu samazinājums Rīgā | Rīga | 0 | 0 | Par 2% |
|  | Vidzeme |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |
| 5. Kuģu ar kravnesību virs 5000 GT īpatsvars mazajā ostā | Rīga |  |  |  |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 15% |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 15% |
|  | Zemgale |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |

3.2.2.Pasākums „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”

Aktivitātes

- 3.2.2.1.aktivitāte. Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība.

- 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība.

- Apakšaktivitātes mērķis: Efektīvi izmantojot IKT iespējas, uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti, veicināt publisko pakalpojumu elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti, samazināt administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem, palielināt iespējas iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajos procesos, attīstīt informācijas sistēmas, nodrošinot tehnisko bāzi e-pakalpojumu attīstībai un uzlabojot informācijas apriti. Apakšaktivitāte vērsta uz IKT infrastruktūras, t.sk., informācijas sistēmu un pakalpojumu attīstību vairākās nozarēs – veselības aprūpes, nodarbinātības un sociālās aizsardzības, kultūras un citās, nodrošinot gan piekļuvi informācijas resursiem, gan šo resursu saglabāšanu. Apakšaktivitātes mērķis ir arī attīstīt un pilnveidot informācijas sistēmas, kas domātas visām vai vairākām publiskās pārvaldes institūcijām, nodrošinot šo informācijas sistēmu saskaņotību un integrāciju, un attīstīt pakalpojumus, kuros piedalās vairākas publiskās pārvaldes institūcijas un tiek izmantotas vairākas informācijas sistēmas.

- Atbalsta veids: Tiks atbalstīti projekti ģeogrāfiskās, vienotās budžeta plānošanas, cilvēkresursu vadības, veselības un būvniecības informācijas sistēmu izveidei, dokumentu aprites un kontroles sistēmas, pašvaldību informācijas sistēmas, centralizētās lietvedības, e-iepirkuma, kultūras mantojuma un atmiņu institūciju, nodarbinātības un sociālās jomas un citu jomu (nozaru) informācijas sistēmu, t.sk. iedzīvotāju, vēlētāju un citu reģistru attīstībai, kā arī integrētās valsts informācijas sistēmas pilnveidošanai. Sistēmu izveidošana un vienotā saišu un pakalpojumu valsts portāla attīstība nodrošinās e-pakalpojumu attīstību dažādās publiskās pārvaldes nozarēs. Tāpat izglītības sistēmas informatizācija, pašvaldību IT kompetenču centru izveide un to attīstība pašvaldībās nodrošinās interneta un e-pakalpojumu lietotāju skaita pieaugumu. Tiks atbalstīti komunikācijas tehnoloģijas infrastruktūras projekti.

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.01.2013. rīkojumu nr.11)

- Mērķa grupa: Ikviena pārvaldes iestāde, kā arī pilnvarotā persona valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, citi informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu lietotāji.

- Finansējuma saņēmēji: Tiešās valsts pārvaldes iestādes, tām pakļautībā un pārraudzībā esošas institūcijas, tiesu varas institūcijas, plānošanas reģioni.

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.01.2013. rīkojumu nr.11)

- Projekta minimālais finansējuma apjoms ir no 150 000 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 17.01.2012. rīkojumu nr.26)

- 3.2.2.1.2.apakšaktivitāte. Izglītības iestāžu informatizācija.

- Apakšaktivitātes mērķis: izglītības iestāžu nodrošināšana ar atbilstošu, izmaksu efektīvu, drošu un uzticamu IKT infrastruktūru, lai notiktu plašāka un efektīvāka IKT izmantošana izglītības iestādēs un izglītības procesā, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

- Atbalsta veids: Tiks atbalstīti projekti, kuru rezultātā izglītības iestādes tiks aprīkotas ar datortehniku gala lietotājiem, lai panāktu mācību procesa nodrošinājumu ar IKT aprīkojumu.

- Mērķa grupa: Izglītības iestādes

- Finansējuma saņēmēji: Tiešās valsts pārvaldes iestādes, kuru padotībā ir vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādes, un pašvaldības, kuras ir vispārējo vai profesionālo vidējo izglītības iestāžu dibinātājas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.08.2008. rīkojumu nr.476)

- Projekta minimālais un maksimālais finansējuma apjoms: no 2845,74 EUR līdz 5 000 000 EUR

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.08.2008. rīkojumu nr.476)

- 3.2.2.2.aktivitāte. Publisko interneta pieejas punktu attīstība.

- Aktivitātes mērķis: Paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, veicinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem u.c. pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.

- Atbalsta veids: Aktivitāte nodrošina interneta pieejamības un IKT sniegto iespēju paaugstināšanu plānošanas reģionos, galvenokārt izveidojot jaunus publiskos interneta pieejas punktus.

- Mērķa grupas: Iedzīvotāji un citi publisko interneta pieejas punktu lietotāji (nevalstiskās organizācijas u.c.).

- Finansējuma saņēmējs: novadu pašvaldības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK rīkojumu Nr.540)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013. rīkojumu Nr.519)

- Projekta minimālais un maksimālais finansējums: minimālais projekta finansējuma apjoms – 2500 EUR, maksimālais projekta finansējuma apjoms – novadu pašvaldībai noteiktais ERAF finansējuma kvotas pieejamais apjoms.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK rīkojumu Nr.540)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013. rīkojumu Nr.519)

- 3.2.2.3.aktivitāte. Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība).

- Aktivitātes mērķis: Nodrošināt iedzīvotājiem, komercsabiedrībām un publiskās pārvaldes iestādēm un citiem lietotājiem visā valsts teritorijā ērtu, ātru un kvalitatīvu piekļuvi publiskai informācijai, publiskās pārvaldes un komercpakalpojumiem, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus vai nodrošinot infrastruktūru platjoslu tīkla attīstībai visā valsts teritorijā, sniedzot atbalstu pakalpojuma sniedzēja veiktajām investīcijām.

- Atbalsta veids: Kvalitatīvu elektronisko sakaru tīklu izveidošana sekmēs platjoslas piekļuves attīstību un nodrošinās gan iedzīvotājiem, gan komersantiem, gan publiskās pārvaldes iestādēm ātru un kvalitatīvu piekļuvi publiskai informācijai, publiskās pārvaldes pakalpojumiem un attīstīs e-pakalpojumu pieprasījumu. Projektu realizācija sniegs būtisku ieguldījumu informācijas sabiedrības izveidošanos veidošanā.

- Mērķa grupa: Publiskās pārvaldes institūcijas, elektronisko sakaru komersanti, iedzīvotāji un citi elektronisko sakaru pakalpojumu (platjoslas interneta) lietotāji.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 31.05.2011. rīkojumu nr.231)

- Finansējuma saņēmējs: Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 31.05.2011. rīkojumu nr.231)

- Finansējuma apjoms: Nav noteikts.

- 3.2.2.4.aktivitāte. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana, informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana.

- 3.2.2.4.1.apakšaktivitāte. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana.

- Apakšktivitātes mērķis: Izveidot valsts funkciju veikšanai nepieciešamos elektronisko sakaru tīklus, uzlabot informācijas apriti un piekļuvi informācijas sistēmām (t.sk. ārkārtas situāciju gadījumos).

- Atbalsta veids: Plānots izveidot valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu, t.sk. numura „112” tehnoloģisko platformu – zvanu apstrādes infrastruktūru un tās darbībai nepieciešamo elektronisko sakaru tīkla infrastruktūru. Izveidotais elektronisko sakaru tīkls nodrošinās informācijas apriti un piekļuvi informācijas sistēmām specifisko dienestu vajadzībām (piem., ārkārtas situāciju gadījumos).

- Mērķa grupa: Ārkārtas situācijās - sabiedrība kopumā.

- Finansējuma saņēmējs: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un valsts akciju sabiedrība „Elektronisko sakaru direkcija”.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2010. rīkojumu nr.636)

- Finansējuma apjoms: Nav noteikts.

- 3.2.2.4.2.apakšaktivitāte. Informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana.

- Apakšaktivitātes mērķis: Uzlabot datu drošības apdraudējuma novēršanas jautājumu risināšanu.

- Atbalsta veids: Atbalstīt valsts pārvaldes iestāžu datoru apdraudējuma incidentu novēršanas funkciju veikšanu, lai nodrošinātu nepārtrauktu valsts pārvalžu iestāžu e-pakalpojumu sniegšanu un novērstu ārpussistēmas traucējumus (piem., datorvīrusi).

- Mērķa grupa: Publiskās pārvaldes iestādes, iedzīvotāji un komersanti.

- Finansējuma saņēmējs: Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kurai ir attiecīgs deleģējums likumā.

- Finansējuma apjoms: Nav noteikts.

Valsts atbalsts

- 3.2.2.3.aktivitātes “Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” ieviešanai jāizstrādā valsts atbalsta programma saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.pantu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 31.05.2011. rīkojumu nr.231)

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Teritorijas līdzsvarota attīstība

- Pasākuma īstenošana visu Latvijas reģionu un teritoriju iedzīvotājiem palielinās iespējas saņemt informācijas sabiedrības pakalpojumus un izmantot IKT sniegtās iespējas. Pasākumā ietvertās aktivitātes paredz IKT infrastruktūras attīstību valsts un pašvaldību institūcijās un publisko pakalpojumu attīstību un elektronizāciju visā valsts teritorijā. Piemēram, lai nodrošinātu līdzsvarotu attīstību visos Latvijas reģionos, 3.2.2.1.aktivitātes ietvaros, pamatojoties uz iepriekšēju analīzi, tiks iezīmēts finansējums visiem plānošanas reģioniem, pārējo finansējumu paredzot valsts nozīmes informācijas sistēmām un valsts nozīmes elektroniskajiem pakalpojumiem.

- Valsts teritoriju līdzsvarotas attīstības veicināšanai aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros tiks sniegts atbalsts projektiem novadu un vietējas nozīmes attīstības centros, nosakot plānošanas reģionu kvotas, kas aprēķinātas balstoties uz sekojošiem rādītājiem: Teritorijas attīstības indekss, ES struktūrfondu atbalsts interneta pieslēguma un pieejas punktu izveidei 2004.-2006. gada plānošanas periodā un interneta pieslēgumi mājsaimniecībās 2005.gadā.

| Plānošanas reģions | ERAF finansējums jeb kvota (EUR) |
| --- | --- |
| Rīgas | 698 234 |
| Kurzemes | 735 099 |
| Zemgales | 764 660 |
| Vidzemes | 699 282 |
| Latgales | 731 049 |
| Kopā | 3 628 324 |

Makroekonomiskā stabilitāte

- Pasākuma īstenošana veicinās valsts makroekonomisko stabilitāti, jo, palielinot pakalpojumu klāstu un pieejamību, tai skaitā, komersantiem, un attīstot dažādu nozaru informācijas sistēmas, tiks veicināta dažādu tautsaimniecības nozaru attīstība, īpaši mazo un vidējo komersantu sektorā. Lai nodrošinātu šīs horizontālās prioritātes ieviešanu, nav jāiezīmē atsevišķs finansējums vai jāizdala atsevišķi specifiski projektu vērtēšanas kritēriji – tie visi būs netieši vērsti uz makroekonomisko stabilitāti.

Ilgtspējīga attīstība

- Pasākuma īstenošana veicinās valsts ilgtspējīgu attīstību, ko ilgtermiņā nodrošinās plašāka un efektīvāka IKT izmantošana publiskajā pārvaldē, izglītības un citās iestādēs, informācijas un pakalpojumu labāka pieejamība, izglītības kvalitātes un prasmju paaugstināšanās u.c. Lai nodrošinātu šīs horizontālās prioritātes ieviešanu, nav jāiezīmē atsevišķs finansējums vai jāizdala atsevišķi specifiski projektu vērtēšanas kritēriji – tie visi būs netieši vērsti uz ilgtspējīgu attīstību.

Vienādas iespējas

- Pasākuma īstenošana tiešā veidā būtiski sekmēs horizontālās prioritātes „Vienādas iespējas” mērķu īstenošanu. Iekļaujošas sabiedrības veidošanā IKT ir ļoti būtiska loma. Attīstot IKT infrastruktūru, uzlabojot pieejamību internetam un tādējādi informācijai un pakalpojumiem, tiek nodrošinātas vienādas iespējas visiem iedzīvotājiem, tai skaitā, invalīdiem, daudzbērnu un nepilnām ģimenēm, pensionāriem, bezdarbniekiem un citām sociālās atstumtības riskiem pakļautajām iedzīvotāju grupām piedalīties sabiedrības politiskajā, ekonomiskajā, sociālajā un kultūras dzīvē. Pasākuma īstenošanai kopumā būs arī pozitīva ietekme uz dzimumu līdztiesību. 3.2.2.2.aktivitātes ietvaros viens no vispārējiem projekta atbilstības kritērijiem paredz vērtēt, vai projekta īstenošanā tiks ievērota dzimumneitrāla pieeja. Lai  veicinātu vienādu iespēju principa ievērošanu, aktivitātē būs noteikts obligāts projekta īstenošanas nosacījums – minimālais interneta pieejas punktu īpatsvars projektā, kuros nepieciešams nodrošināt pakalpojumu pieejamību personām ar kustību traucējumiem. Tāpat aktivitātes projektu iesniegumu atlases kritērijos tiks iekļauts kritērijs par specifiskām atbalsta darbībām vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, kas paaugstinās projekta iesnieguma vērtējumu.

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013. rīkojumu Nr.519)

Informācijas sabiedrība

- Pasākums ir tieši vērsts uz Informācijas sabiedrības attīstības veicināšanu. Līdz ar to specifiskie projektu vērtēšanas kritēriji nodrošinās labāko projektu atlasi informācijas sabiedrības mērķu sasniegšanai. Veicinot IKT izmantošanu publiskajā pārvaldē, palielināsies publiskās pārvaldes pakalpojumu klāsts, uzlabosies pakalpojumu kvalitāte, informācijas un pakalpojumu pieejamība, uzlabosies pārvaldes iestāžu darba efektivitāte, samazināsies administratīvais un finansiālais slogs uz sabiedrību, tiks sekmēta iedzīvotāju aktīvāka iesaistīšanās valsts pārvaldes darbā un sabiedriskajos procesos. Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu attīstība un integrācija ļaus nodrošināt operatīvas un kvalitatīvas informācijas pieejamību, iegūšanu un apmaiņu starp institūcijām, atbilstošas materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana novērsīs dažādās iestādēs eksistējošu informācijas sistēmu nesavietojamību. Informācijas sabiedrības attīstību veicinās visas pasākuma aktivitātes, tai skaitā, publisko interneta pieejas punktu tālāka attīstība, IKT infrastruktūras attīstība valsts un pašvaldību iestādēs, t.sk. izglītības, veselības un citās nozarēs, kas sekmēs e-pakalpojumu attīstību un informācijas sistēmu (t.sk. reģistru) attīstību un labāku savietojamību, valsts nozīmes elektronisko sakaru tīkla attīstība, kā arī pieejamības uzlabošanās platjoslu tīklam.

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

- Neviena no pasākuma aktivitātēm nav tieši saistīta ar šo horizontālo prioritāti, tomēr jāatzīmē, ka lielākā daļa tiešās valsts pārvaldes iestādes, kuru informācijas sistēmas un elektroniskos pakalpojumus ir paredzēts attīstīt 3.2.2.1.aktivitātes ietvaros, atrodas Rīgā. Kopumā pasākuma īstenošana labvēlīgi ietekmēs Rīgas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanos, jo IKT infrastruktūras un pakalpojumu attīstība ir būtisks horizontāls priekšnoteikums integrācijai starptautiskajā ekonomiskajā vidē.

Ieviešana

| Nr. p.k. | Aktivitātes nr. un nosaukums | Projektu atlases veids | Starpniek-institūcija / Atbildīgā iestāde | Funkcijas | Sadarbības iestāde | Funkcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība | IPIA | VARAM | 1. DP izstrādāšana (nozares kompetences ietvaros). 2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana. 3. Finanšu plānošana. 4. Uzraudzība aktivitātes līmenī. 5. Projektu atlase un apstiprināšana. 6. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana. | CFLA | 1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība. 2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās. 3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarācijas sagatavošana. |
| 2. | 3.2.2.1.2. Izglītības iestāžu informatizācija | IPIA | IZM | 1.DP izstrādāšana (nozares kompetences ietvaros). 2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu, u.tml.) izstrādāšana. 3.Finanšu plānošana. 4.Uzraudzība aktivitātes līmenī. 5. Projektu atlase un apstiprināšana. 6.Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana. | VIAA | 1.Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība. 2.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās. 3.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarācijas sagatavošana. 4.Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana. |
| 3. | 3.2.2.2. Publisko interneta pieejas punktu attīstība | IPIA | VARAM | 1.DP un DPP izstrāde. 2.Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde. 3.Ieviešanas nosacījumu izstrāde. 4. Uzraudzība pasākuma līmenī. | VRAA | 1. Projektu atlase un vērtēšana. 2. Vienošanās slēgšana, izpildes uzraudzība. 3.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās. 4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana. 5.Izdevumu deklarāciju sagatavošana. 6.Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitātes līmenī. |
| 4. | 3.2.2.3. Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība) | IPIA | SM | 1.DP izstrādāšana atbilstoši nozares kompetencei. 2.Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana. 3.Finanšu plānošana; uzraudzība aktivitātes līmenī. 4.Projektu atlase un apstiprināšana. 5.Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitātes līmenī. 6.Projektu ieviešanas uzraudzība, līgumu slēgšana. 7.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās. 8.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana. | - | - |
| 5. | 3.2.2.4.1. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana | IPIA | SM | 1.DP izstrādāšana nozares kompetence ietvaros. 2.Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana. 3.Finanšu plānošana; uzraudzība aktivitātes līmenī. 4.Projektu atlase un apstiprināšana. 5.Informācijas uz publicitātes pasākumi aktivitātes līmenī. 6.Projektu ieviešanas uzraudzība, līgumu slēgšana. 7.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās. 8.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana. | - | - |
| 6. | 3.2.2.4.2. Informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana | IPIA | SM | 1.DP izstrādāšana nozares kompetence ietvaros. 2.Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana. 3.Finanšu plānošana; uzraudzība aktivitātes līmenī. 4.Projektu atlase un apstiprināšana. 5.Informācijas uz publicitātes pasākumi aktivitātes līmenī. 6.Projektu ieviešanas uzraudzība, līgumu slēgšana. 7.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās. 8.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana. |  |  |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.146)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 17.06.2009.rīkojumu nr.398)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 29.07.2010. rīkojumu nr.439)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 31.05.2011. rīkojumu nr.231)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.10.2011. rīkojumu nr.540)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013. rīkojumu Nr.519)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei

- 3.2.2.1.1. un 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes tiek ieviestas kā ierobežota projektu iesniegumu atlase, lai nodrošinātu valstī vienotu un koordinētu atbalsta sniegšanu IKT infrastruktūras attīstībai un ir skaidri definējams ierobežotais finansējuma saņēmēju loks, kas spēj nodrošināt apakšaktivitāšu īstenošanu.

- Saskaņā ar 2004. – 2006.gada plānošanas perioda VPD 1.3.2.aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”, kas tika īstenota atklāta projekta iesnieguma konkursa veidā, rezultātiem ir zināms izveidoto publisko interneta pieejas punktu skaits un atrašanās vieta. Lai veicinātu vienmērīgu publisko interneta pieejas punktu izveidi visā Latvijas teritorijā 
2007.–2013.gada plānošanas periodā 3.2.2.2.aktivitātei projektu atlases veids ir noteikts kā ierobežota projektu iesniegumu atlase, jo ir skaidri definējams finansējuma saņēmējs, kas spēj nodrošināt aktivitātes īstenošanu, visu minēto mērķa grupu vajadzību apmierināšanu un izvirzīto mērķu sasniegšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.10.2011. rīkojumu nr.540)

- 3.2.2.3.aktivitāte – ierobežota projektu atlase, jo plānots viens projekta iesniedzējs – valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 31.05.2011. rīkojumu nr.231)

- 3.2.2.4.1.apakšaktivitāte- Ierobežota projektu atlase, jo DPP nosaka ierobežotu finansējuma saņēmēju loku un apakšaktivitātes īstenošana paredz valsts funkciju veikšanas nodrošināšanu.

- 3.2.2.4.2.apakšaktivitāte- Ierobežota projektu atlase, jo DPP nosaka ierobežotu finansējuma saņēmēju loku un apakšaktivitātes īstenošana paredz valsts funkciju veikšanas nodrošināšanu.

Finanšu plāns

| Nr. p.k. | Investīciju joma | Kopā, EUR | Publiskais finansējums, EUR | ERAF, EUR | Nacionālais publiskais finansējums, EUR | Privātais finansējums, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3.2.2. IKT infrastruktūra un pakalpojumi | 185 988 427 | 182 602 165 | 181 961 873 | 640 292 | 3 386 262 |
| 2. | 3.2.2.1. Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un pakalpojumu attīstība | 155 299 057 | 155 299 057 | 155 299 057 | 0 | 0 |
| 3. | 3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība | 139 796 690 | 139 796 690 | 139 796 690 | 0 | 0 |
| 4. | 3.2.2.1.2. Izglītības iestāžu informatizācija | 15 502 367 | 15 502 367 | 15 502 367 | 0 | 0 |
| 5. | 3.2.2.2. Publisko interneta pieejas punktu attīstība | 4 268 616 | 4 268 616 | 3 628 324 | 640 292 | 0 |
| 6. | 3.2.2.3. Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība) | 26 420 754 | 23 034 492 | 23 034 492 | 0 | 3 386 262 |
| 7. | 3.2.2.4. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana, informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 3.2.2.4.1. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 3.2.2.4.2. Informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.11.2009. rīkojumu nr.789)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 29.07.2010. rīkojumu nr.439)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 28.05.2014. rīkojumu nr.250)

- Uzraudzības rādītāji

| Rādītājs | Kvanti-fikācija 2004. gadā | Kvanti-fikācija 2009. gadā | Kvanti-fikācija 2013. gadā | Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums | Aprēķina skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |
| Izveidoti elektroniskie pakalpojumi (tai skaitā. publiski pieejamie elektroniskie pakalpojumi un publiskās pārvaldes elektroniskie pakalpojumi) | 10 | 70 | 150 | 3.2.2.1.1. aktivitāte |  |
| Iegādātas IKT vienības izglītības iestādēs | 1816 | 6036 | 14 704 | 3.2.2.1.2. aktivitāte |  |
| Jaunizveidoto publisko interneta pieejas punktu skaits | 0 | 80 2007. gadā izveidoti (attīstīti) ~452 publiskie interneta pieejas punkti (2004.-2006.g. atbalsta ietvaros) | Izveidoti 400 publiskie interneta pieejas punkti | Aktivitātes ietvaros atbalsts tiks sniegts jaunu interneta pieejas punktu izveidei novadu un vietējās nozīmes attīstības centros, kas nodrošinās sekmīgu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu attīstību visā valstī. | Aktivitātes ietvaros plānots izveidot 400 publiskos interneta pieejas punktus. Viena punkta izmaksas ietver publiskā interneta pieejas punkta izveidi, nepieciešamo IT risinājumu nodrošināšanu, pielāgošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī uzturēšanas izmaksas. |
| Interneta lietotāju īpatsvars uz 100 iedzīvotājiem | 33 | 50 | 75 | 3.2.2.3. aktivitāte |  |
| Izveidots Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīkls (112) | Nav | Nav | 1 (izveidota elektronisko sakaru tehnoloģiskā platforma neatliekamās palīdzības un ārkārtas situāciju izsaukumu apstrādei (112)) | 3.2.2.4.1. aktivitāte | .. |
| Tiešās valsts pārvaldes iestādes, kurām nodrošināta datoru drošības incidentu reaģēšanas vienības pakalpojumi | Nav datu | 40% | 80% | 3.2.2.4.2. aktivitāte | .. |
| ### Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |  |
| Elektronisko pakalpojumu lietotāju īpatsvars uz 100 iedzīvotājiem | 7 | 15 | 35 | 3.2.2.1.1. aktivitāte | Lietotāju skaitu ietekmē interneta lietotāju skaita pieaugums un pakalpojumu pieejamība. 2004.gadā orientējošs skaitlis , jo pēc 2005.gada pētījuma datiem bija 25,3% interneta lietotāju no kuriem 1/3 izmantojusi vismaz 1 pakalpojumu |
| Mājsaimniecības ar platjoslas pieslēgumu internetam | 20,5% | 45% | 75% | 3.2.2.3. aktivitāte |  |
| Operatīvie dienesti nodrošināti ar balss un datu pārraidi ārkārtas gadījumos |  | 75% | 100% | 3.2.2.4.1. aktivitāte |  |
| Publisko iestāžu informācijas sistēmām no „ārpuses” nodarītie kaitējumi | Nav datu |  | 20% | 3.2.2.4.2. aktivitāte |  |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 28.05.2014. rīkojumu nr.250)

- Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums

| Rādītājs | Plānošanas reģions | Kvantifikācija 2004.-2006.gadā | Kvantifikācija 2009.gadā | Kvantifikācija 2013.gadā indikatīvi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |
| Izveidoti elektroniskie pakalpojumi (t.sk. publiski pieejamie elektroniskie pakalpojumi un publiskās pārvaldes elektroniskie pakalpojumi) | Rīgas | 6 | 30* | 70** |
|  | Vidzemes | 6 | 30* | 70** |
|  | Kurzemes | 6 | 30* | 70** |
|  | Zemgales | 6 | 30* | 70** |
|  | Latgales | 6 | 30* | 70** |
| Iegādātas IKT vienības izglītības iestādēs | Rīgas | 419 | 2433 | 6266 |
|  | Vidzemes | 368 | 852 | 1964 |
|  | Kurzemes | 373 | 983 | 2346 |
|  | Zemgales | 276 | 839 | 2119 |
|  | Latgales | 380 | 929 | 2009 |
| Jaunizveidoto publisko interneta pieejas punktu skaits | Rīgas | 0 | 15 | 77 |
|  | Vidzemes | 0 | 15 | 77 |
|  | Kurzemes | 0 | 16 | 81 |
|  | Zemgales | 0 | 18 | 84 |
|  | Latgales | 0 | 16 | 81 |
| Interneta lietotāju īpatsvars uz 100 iedzīvotājiem | Rīgas | Nav datu | 76 | 90 |
|  | Vidzemes | Nav datu | 30 | 60 |
|  | Kurzemes | Nav datu | 35 | 60 |
|  | Zemgales | Nav datu | 35 | 60 |
|  | Latgales | Nav datu | 25 | 60 |
| Izveidots Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīkls (112) | Rīgas | Nav datu | Nav datu | Izveidota vienota 112 tehnoloģiskā platforma |
|  | Vidzemes | Nav datu | Nav datu | Izveidota vienota 112 tehnoloģiskā platforma |
|  | Kurzemes | Nav datu | Nav datu | Izveidota vienota 112 tehnoloģiskā platforma |
|  | Zemgales | Nav datu | Nav datu | Izveidota vienota 112 tehnoloģiskā platforma |
|  | Latgales | Nav datu | Nav datu | Izveidota vienota 112 tehnoloģiskā platforma |
| Tiešās valsts pārvaldes iestādes, kurām nodrošināta datoru drošības incidentu reaģēšanas vienības pakalpojumi | Rīgas | Nav datu | 40 | 80 |
|  | Vidzemes | Nav datu | 40 | 80 |
|  | Kurzemes | Nav datu | 40 | 80 |
|  | Zemgales | Nav datu | 40 | 80 |
|  | Latgales | Nav datu | 40 | 80 |
| ### Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |
| Elektronisko pakalpojumu lietotāju īpatsvars uz 100 iedzīvotājiem | Rīgas | 7 | 15 | 35 |
|  | Vidzemes | 7 | 15 | 35 |
|  | Kurzemes | 7 | 15 | 35 |
|  | Zemgales | 7 | 15 | 35 |
|  | Latgales | 7 | 15 | 35 |
| Mājsaimniecības ar platjoslas pieslēgumu internetam | Rīgas | Nav datu | 60 | 85 |
|  | Vidzemes | Nav datu | 30 | 55 |
|  | Kurzemes | Nav datu | 30 | 55 |
|  | Zemgales | Nav datu | 30 | 55 |
|  | Latgales | Nav datu | 25 | 55 |
| Operatīvie dienesti nodrošināti ar balss un datu pārraidi ārkārtas gadījumos | Rīgas |  | 90 | 100 |
|  | Vidzemes |  | 50 | 100 |
|  | Kurzemes |  | 50 | 100 |
|  | Zemgales |  | 50 | 100 |
|  | Latgales |  | 50 | 100 |
| Publisko iestāžu informācijas sistēmām no „ārpuses” nodarītie kaitējumi | Rīgas |  |  | 20% |
|  | Vidzemes |  |  | 20% |
|  | Kurzemes |  |  | 20% |
|  | Zemgales |  |  | 20% |
|  | Latgales |  |  | 20% |

x – tiks noteikts pēc teritorijas attīstības līmeņa sabiedriskās apspriešanas laikā

*10 elektroniskie pakalpojumi izveidoti reģiona ietvaros, 20 visas Latvijas ietvaros

**20 elektroniskie pakalpojumi izveidoti reģiona ietvaros, 50 visas Latvijas ietvaros

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 28.05.2014. rīkojumu nr.250)

3.3.Prioritāte „Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana”

3.3.1.Pasākums „Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība”

Aktivitātes

- 3.3.1.1.aktivitāte. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi.

- Aktivitātes mērķis: Kvalitatīva, droša, kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrēta autotransporta infrastruktūra.

- Atbalsta veids: Pamatceļa izbūve un/vai rekonstrukcija; ar pamatceļa izbūvi saistīto vietējo ceļu tīkla pārbūve, kas nedalāmi saistīti ar projekta īstenošanu.

- Mērķa grupa: satiksmes dalībnieki

- Finansējuma saņēmēji: Satiksmes ministrija.

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- Lielie projekti:

- „E22 posms Rīgas apvedceļš – Koknese, 1. kārta”

- Autoceļa posmam paredzēta stadiālā būvniecība: pirmajā būvniecības kārtā piesaistot Kohēzijas fonda līdzekļus, otro būvniecības kārtu realizējot valsts un privātās partnerības (VPP) projekta ietvaros. Kohēzijas projektā paredzēts rekonstruēt un izbūvēt divjoslu (pa vienai joslai katrā virzienā) ātrsatiksmes autoceļu posmā Kranciems – Koknese (23,7 km), t.sk., izbūvēt 2 divlīmeņu šķērsojumu mezglus un izbūvēt jaunus tiltus pāri Pērses upei un pāri dzelzceļam Rīga – Krustpils. Mezglu zonās projektēts apgaismojums. Autoceļam ir paredzēti paralēlo ceļu tīkla uzlabojumi, kas nepieciešami, lai slēgtu visus esošos vienlīmeņa pieslēgumus un nodrošinātu izbraukšanu uz divlīmeņu mezgliem. Vietējās kustības nodrošināšanai tiks izbūvētas caurbrauktuves. Tiek izmantots JASPERS atbalsts.

- „E22 posms Ludza - Terehova (A12)”

- Projektā iekļauta valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils - Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posmu 129,3 – 130,0 km un 159,0 – 163,3 km rekonstrukcija un posma 130 – 159 km izbūve jaunā trasē, izmantojot valsts 2.šķiras ceļus V 544 Ludza – Nirza un V512 Nirza – Ploski. Tiks paredzēta papildus josla automašīnu stāvēšanai pirms Krievijas robežas šķērsošanas. Svarīgākie krustojumi tiks apgaismoti. Tiks izbūvēti 2 jauni tilti pār Isnaudu un Zilupi, rekonstruēti  2 esošie pār Istras un Zilupes upēm un atremontēts esošais tilts pār Istras upi. Lai samazinātu nobrauktuvju skaitu, tiks izbūvēti blakusceļi. Tiek izmantots JASPERS atbalsts.

- 3.3.1.2.aktivitāte. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica).

- Aktivitātes mērķis: Attīstīt kvalitatīvu kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrēta dzelzceļa transporta infrastruktūru, izveidojot to par multimodālu transporta sistēmu, kas savienota ar ostām, palielinot Austrumu-Rietumu transporta koridora caurlaides spējas un samazinot vilcienu kustības ātruma un citu tehniskās ekspluatācijas ierobežojumu daudzumu, kā arī uzsākt Baltijas valstu savienošanu ar Centrāleiropu, izmantojot efektīvu dzelzceļa sistēmu (projekts Rail Baltica).

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)

- Atbalsta veids: Jaunas infrastruktūras izveide vai jaunu maršrutu attīstība, vai esošās infrastruktūras rekonstrukcija.

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)

- Mērķa grupa: Dzelzceļa kravu nosūtītāji un saņēmēji, kā arī pasažieri.

- Finansējuma saņēmēji:  Valsts kapitālsabiedrība, kas pārvalda valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.11.2009. rīkojumu nr.789)

- Minimālais un maksimālais projekta Kohēzijas fonda finansējuma apjoms: No 
2 500 000 EUR līdz 67 596 201 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- Lielie projekti:

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)

- „Otrā sliežu ceļu izbūve iecirknī Rīga-Krustpils”

- Iecirknī Rīga–Krustpils plānots izbūvēt blakus esošajam dzelzceļam jaunu otro sliežu ceļu 52 km kopējā garumā no Skrīveriem līdz Krustpilij un šo ceļa posmu aprīkot ar modernu mikroprocesora centralizācijas sistēmu. Projekta ietvaros paredzēta jauna tilta būvniecība pāri Aiviekstes upei, sakarsušo bukšu kontroles punktu un pārkarsušo bukšu rādītāju pārbūve, automātiskās bloķēšanas ierīču un elektroapgādes ierīču modernizācija. Tiek izmantots JASPERS atbalsts.

- „TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība, t.sk, Rail Baltica projekts”

- 2007.-2013.gadu programmēšanas periodā ir paredzēta maršruta Rail Baltica t.s. pirmās kārtas realizācija - esošās infrastruktūras modernizācija un attīstība - infrastruktūras uzlabojumi, kuri nav pieteikti Eiropas Komunikāciju tīkla (TEN-T) budžeta līdzfinansējumam (maršruta posmā no Jelgavas līdz Juglas stacijai).

- 3.3.1.3.aktivitāte. Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros.

- Aktivitātes mērķis: „Jūras maģistrāļu” koncepcijas ietvaros palielināt ostu caurlaides spēju un drošības līmeni. Veicināt ostu attīstību un nodrošināt funkcionalitāti.

- Atbalsta veids: Autotransporta un dzelzceļa pievadceļu un ar tiem saistītās infrastruktūras būvniecība, molu un viļņlaužu rekonstrukcija, pasažieru terminālu izbūve, piestātņu un kravu laukumu izbūve, neapgūto teritoriju attīstība, akvatorijas padziļināšana.

- Mērķa grupa: Kravu nosūtītāji un saņēmēji, pasažieri.

- Finansējuma saņēmēji: Lielo ostu pārvaldes, pašvaldības, kuru teritorijā atrodas lielās ostas, un to pašvaldību kapitālsabiedrības, kuru teritorijā atrodas lielās ostas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.11.2009. rīkojumu nr.789)

- Maksimālais projekta Kohēzijas fonda finansējuma apjoms ir 78 257 949 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.11.2009. rīkojumu nr.789)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 04.11.2013. rīkojumu nr.520)

- Lielie projekti:

- „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”

- Projekts saistīts ar Rīgas centram pieguļošās Rīgas brīvostas teritorijas atbrīvošanu no kravu pārkraušanas operācijām, atvirzot ostu uz jūras pusi. Projekts lielā mērā saistīts ar Rīgas dzelzceļa mezgla attīstības projektu Daugavas kreisā krastā.. Projekta ietvaros paredzēta teritorijas sagatavošana komercdarbības veikšanai un kravu pārkraušanai Krievu salā, t.sk., auto un dzelzceļa pievedceļu izbūve, teritorijas uzbēršana un piestātņu izbūve, pirms tam obligāti veicot projekta ietekmes uz vidi novērtējumu. Tiek izmantots JASPERS atbalsts.

- 3.3.1.4.aktivitāte. Lidostu infrastruktūras attīstība.

- Aktivitātes mērķis: Droša, efektīva, augošam pārvadājumu apjomam atbilstoša gaisa transporta infrastruktūra.

- Atbalsta veids: Valsts lidostas un reģionālo lidostu pasažieru termināļa rekonstrukcija, paplašināšana un jauna būvniecība, gaisa kuģu piestātņu izbūve, infrastruktūras izbūve, rekonstrukcija, energoresursu komunikāciju, pievedceļu izbūve un rekonstrukcija, gaisa kuģu, pasažieru, bagāžas un kravu apkalpošanas infrastruktūras, kā arī lidlauku tehniskā aprīkojuma iegāde un modernizācija, tāda specializētā ugunsdzēsības transporta iegāde, kas nepieciešams lidlauka sertifikācijas nodrošināšanai un atbilst 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 14.pielikumā noteiktajām minimālajām prasībām, skrejceļu rekonstrukcija un aeronavigācijas sistēmu modernizācija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.11.2009. rīkojumu nr.789)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.02.2011. rīkojumu nr.35)

- Mērķa grupa: Lidostas pasažieri, kravu nosūtītāji un saņēmēji, gaisa pārvadātāji.

- Finansējuma saņēmēji: Valsts un reģionālās lidostas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.11.2009. rīkojumu nr.789)

- Maksimālais projekta Kohēzijas fonda finansējuma apjoms: 58 500 000 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.11.2009. rīkojumu nr.789)

- 3.3.1.5.aktivitāte. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T.

- Aktivitātes mērķis: Komfortabla un droša satiksme pilsētu ielās, pilsētu infrastruktūras (maģistrālo ielu) sasaistes ar TEN-T un Via Baltica pilnveidošana, pieaugošās dzelzceļa kravu transporta negatīvās ietekmes uz pilsētu transporta sistēmu mazināšana (vietās, kur dzelzceļš „sašķeļ” pilsētu vairākās daļās).

- Atbalsta veids: Jaunu maģistrālo ielu maršrutu attīstība, kas nodrošina atsevišķu pilsētu daļu efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar Eiropas komunikāciju tīklu elementiem (divlīmeņu šķērsojumu izbūve ar dzelzceļu, pievadceļu izbūve Eiropas komunikāciju tīklam, jaunu kravas autotransporta maršrutu attīstība).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- Mērķa grupa: satiksmes dalībnieki

- Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības.

- Maksimālais projekta Kohēzijas fonda finansējuma apjoms: 28 961 303 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.09.2011. rīkojumu nr.424)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)

- Lielie projekti:

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)

- 345.1	3.3.1.6.aktivitāte. Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- 345.2	Aktivitātes mērķis: Piekrastes teritorijas ilgtspējīga apsaimniekošana, nodrošinot vēsturiski piesārņotā Karostas kanāla sagatavošanu sanācijas darbu veikšanai saskaņā ar Baltijas jūras rīcības plānu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)

- 345.3	Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts tehnogēnā piesārņojuma likvidēšanai ostas akvatorijā, lai piesārņoto vietu sagatavotu sanācijas darbu veikšanai, kur piesārņojums ar smagajiem metāliem un naftas produktiem pārsniedz pieļaujamās normas un šī teritorija ir atzīta par prioritāti Nacionālajā vides politikas plānā, un saskaņā ar piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra datiem atzīta par piesārņotu vietu (1.kategorija), un nevar piemērot principu „piesārņotājs maksā”, jo struktūra, kas ir atbildīga par piesārņojuma radīšanu, valstī vairs nepastāv un nav arī tieša saistību un pienākumu pārņēmēja.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)

- 345.4 Mērķa grupa: Pašvaldība, ostu kravu pārvadājumu nosūtītāji un saņēmēji.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- 345.5 Finansējuma saņēmēji: speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, kuras īpašumā, valdījumā vai turējumā ir zemesgabals vai ostas akvatorija, kuras teritorijā atrodas vēsturiski piesārņotā vieta.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- 345.6 Maksimālais projekta Kohēzijas fonda finansējuma apjoms: 8 114 435 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)

Valsts atbalsts

- Pasākuma ietvaros tiks sniegts valsts atbalsts. Jebkurš sabiedriskā sektora atbalsts šīs programmas ietvaros sniedzams saskaņā ar procedurālām un materiālām tiesību normām, kuras regulē valsts atbalstu un ir spēkā minētā sabiedriskā sektora atbalsta piešķiršanas brīdī.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Teritorijas līdzsvarota attīstība

- Ieguldot infrastruktūrā, kas savieno nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus, tiek veicināta attīstības centru sasniedzamība, tādējādi radot priekšnoteikumus policentriskai attīstībai. TEN-T autoceļu tīkla, dzelzceļa, ostu un lidostu infrastruktūras sakārtošana veicinās visu Latvijas reģionu sabalansētu attīstību un reģionu sasniedzamību, palīdzēs mazināt nelabvēlīgās attīstības rādītāju atšķirības starp dažādām valsts teritorijas daļām samazinot transportēšanas izmaksas, t.i., laiku, un uzlabojot satiksmes drošību. Attīstot TEN-T tīklu un tā pieejamību, tiks veicināta tūrisma attīstība attiecīgajā reģionā, radītas papildus darba vietas reģionos, palielināsies nodokļu ieņēmumi pašvaldību budžetos, kuru teritorijās atradīsies attiecīgie transporta infrastruktūras objekti. Horizontālās prioritātes īstenošanu aktivitāšu ietvaros nodrošinās ar kvalitātes projektu vērtēšanas kritēriju piemērošanu (piemēram, reģionu sasniedzamība, satiksmes intensitāte). Pasākuma ietvaros īpaša uzmanība tiks pievērsta Latgales reģiona sasniedzamībai.

Ilgtspējīga attīstība

- Projekti, kas saistīti ar Liepājas Karosta kanāla sanāciju, Rīgas vēsturiskā centra atbrīvošanu no ostas aktivitātēm, kā arī TEN-T tīkla infrastruktūras objektu uzlabošana un attīstība kopā ar videi draudzīgām tehnoloģijām veicinās ilgtspējīgu attīstību, samazinot autotransporta plūsmas apdzīvotās vietās, palielinās satiksmes drošību, vienlaicīgi samazinot apkārtējās vides piesārņojuma risku. Pasažieru skaita pieaugums un savlaicīga lidostas „Rīga” attīstība dos lielu ieguldījumu citu nozaru attīstībai. Reģionālajām lidostām var būt arī liela nozīme jūras akvatorijas novērošanā vides aizsardzības un glābšanas dienestu vajadzībām. Nozīmīga daļa līdzekļu tiks novirzīta videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanai, kā arī pilsētu transporta infrastruktūras atslogošanai no smagā autotransporta plūsmas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Makroekonomiskā stabilitāte

- Efektīvas, elastīgas un drošas transporta infrastruktūras nodrošināšana uzskatāma par obligātu priekšnosacījumu ekonomiskajai attīstībai, jo tā veicina produktivitāti un nodrošina personu un preču kustību. Eiropas mēroga transporta infrastruktūras izveide, īpašu uzmanību pievēršot pārrobežu projektiem, ir nozīmīga nacionālo tirgu integrācijai.

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)

Vienādas iespējas

- Pasākums kopumā netieši veicinās horizontālās prioritātes mērķu sasniegšanu. Modernizējot transporta infrastruktūru, tiks veicinātas vienādas iespējas dažādām sabiedrības grupām, jo īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. Būvprojektos tiks iekļautas specifiskas prasības atbilstoši Būvniecības likumam un LR normatīvajiem aktiem, kas skar vides pieejamības nodrošināšanu. Modernizējot pasažieru pārvadājumu infrastruktūru, tiks sekmēta pakalpojumu pieejamība, īpaši personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Informācijas sabiedrība

- Pasākums nav tieši saistīts ar horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība”.

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

- Transporta infrastruktūras uzlabošana un sakārtošana ir nozīmīga Latvijas konkurētspējas stiprināšanai globālā mērogā. Tā kā Rīgā ir valstī intensīvākā ekonomiskā aktivitāte un lielākā iedzīvotāju koncentrācija, ir nepieciešams realizēt vairākus liela mēroga transporta infrastruktūras projektus, t.i., „Otrā sliežu ceļu izbūve iecirknī Rīga-Krustpils” un „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”. Realizējot projektus, tiks mazināta Rīgas centrā transporta plūsmas intensitāte, palielināta ostu caurlaides spēja un drošības līmenis, veicināta kvalitatīva, kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrēta dzelzceļa transporta un autotransporta infrastruktūra, kā arī tiks uzlabota dzelzceļa, autotransporta un avio transporta pasažieru apkalpošanas kvalitāte un efektivitāte, kā arī nodrošināta ērta Latvijas sasniedzamība.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)

Ieviešana

| Nr. p.k. | Aktivitātes/ apakš-aktivitātes nr. un nosaukums | Projektu atlases veids | Atbildīgā iestāde | Funkcijas | Sadar-bības iestāde | Funkcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi | IPIA | SM | 1.Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u. tml.) 2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu, u. tml.) izstrādāšana 3.Finanšu plānošana 4.Uzraudzība prioritātes līmenī 5.Projektu atlase un apstiprināšana 6.Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 7.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 8.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 9.Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī | - | - |
| 2. | 3.3.1.2. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica) | IPIA | SM | 1.Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u. tml.) 2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u. tml.) izstrādāšana 3.Finanšu plānošana 4.Uzraudzība prioritātes līmenī 5.Projektu atlase un apstiprināšana 6.Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 8.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 9.Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī | - | - |
| 3. | 3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros | IPIA | SM | 1Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u. tml.) 2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u. tml.) izstrādāšana 3.Finanšu plānošana 4.Uzraudzība prioritātes līmenī 5.Projektu atlase un apstiprināšana 6.Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 7.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 8.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 9.Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī | - | - |
| 4. | 3.3.1.4. Lidostu infrastruktūras attīstība | IPIA | SM | 1.Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u. tml.) 2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana 3.Finanšu plānošana 4.Uzraudzība prioritātes līmenī 5.Projektu atlase un apstiprināšana 6.Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 7.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 8.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 9.Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī | - | - |
| 5. | 3.3.1.5. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T | IPIA | SM | 1.Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u. tml.) 2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u. tml.) izstrādāšana 3.Finanšu plānošana 4.Uzraudzība prioritātes līmenī 5.Projektu atlase un apstiprināšana 6.Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 7.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 8.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 9.Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī | - | - |
| 6. | 3.3.1.6. Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana | IPIA | VARAM | 1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u. tml.) 2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u. tml.) izstrādāšana 3. Finanšu plānošana 4. Uzraudzība prioritātes līmenī 5. Projektu atlase un apstiprināšana 6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī | - | - |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

Paskaidrojums projektu atlases veida izveidei

- 3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi – izvēlēta ierobežota projektu iesniegumu atlase, jo valsts galvenajiem autoceļiem ir viens īpašnieks/viens saņēmējs, līdz ar to nav nepieciešams atklāts konkurss.

- 3.3.1.2. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica) - izvēlēta ierobežota projektu iesniegumu atlase, jo saskaņā ar „Dzelzceļa likumu” VAS „Latvijas dzelzceļš” ir atbildīgs par valsts publiskās lietošanas dz/c infrastruktūras uzturēšanu un attīstību, līdz ar to ir tikai viens saņēmējs un nav nepieciešams atklāts konkurss.

- 3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros – izvēlēta ierobežota atlase, jo uz Kohēzijas fonda līdzekļiem var pretendēt vienīgi TEN-T tīkla sastāvdaļas, kas Latvijā ir vienīgi lielās ostas.

- 3.3.1.4. Lidostu infrastruktūras attīstība – izvēlēta ierobežota atlase, jo uz Kohēzijas fonda līdzekļiem var pretendēt vienīgi TEN-T tīkla sastāvdaļas, kas Latvijā ir vienīgi lidosta „Rīga” un reģionālās lidostas.

- 3.3.1.5. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T – izvēlēta ierobežota atlase, lai optimizētu Kohēzijas fonda līdzekļus un ieguldītu tajos infrastruktūras projektos, kuros ir vislielākā ekonomiskā atdeve.

357.1	3.3.1.6. Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana – izvēlēta ierobežota atlase, jo plānots viens projekta iesniedzējs – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Finanšu plāns

| Nr. p.k. | Investīciju joma | Kopā, EUR | Publiskais finansējums, EUR | KF, EUR | Nacionālais publiskais finansējums, EUR | Privātais finansējums, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3.3.1. Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība | 989 619 471 | 907 326 576 | 826 374 816 | 80 951 760 | 82 292 895 |
| 2. | 3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi | 362 815 026 | 362 815 026 | 308 392 773 | 54 422 253 | 0 |
| 3. | 3.3.1.2. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica) | 286 545 530 | 250 419 482 | 243 563 701 | 6 855 781 | 36 126 048 |
| 4. | 3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros | 202 116 072 | 174 748 583 | 171 798 583 | 2 950 000 | 27 367 489 |
| 5. | 3.3.1.4. Lidostu infrastruktūras attīstība | 94 524 419 | 77 157 020 | 65 544 021 | 11 612 999 | 17 367 399 |
| 6. | 3.3.1.5. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T | 34 072 030 | 34 072 030 | 28 961 303 | 5 110 727 | 0 |
| 7. | 3.3.1.6. Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana | 9 546 394 | 8 114 435 | 8 114 435 | 0 | 1 431 959 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.11.2009. rīkojumu nr.789)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2010. rīkojumu nr.636)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.10.2011.rīkojumu nr.548)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.12.2011. rīkojumu nr.670)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.12.2012. rīkojumu nr.619)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 06.11.2015. rīkojumu nr.696)

Uzraudzības rādītāji

| Rādītājs |  | Kvantif- ikācija 2004.gadā | Kvanti- fikācija 2009.gadā | Kvanti- fikācija 2013.gadā | Kvanti- fikācija 2015.gadā | Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums | Aprēķina skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |  |
| 1. Izbūvētā un rekonstruētā TEN autoceļa kopgarums |  | 0 | 9,74 km | 56,4 km |  | 3.3.1.1. aktivitāte | 3,8 milj. EUR viena km vidējā cena |
| 2. Izbūvētā TEN dzelzceļa kopgarums |  | 0 | 0 | 0 | 52 km | 3.3.1.2. aktivitāte | 1,35 milj. EUR viena km vidējā cena |
| 3. Rekonstruēto sliežu ceļu kopgarums |  | 0 | 0 | 0 | 90 km | 3.3.1.2. aktivitāte | 0,45 milj. EUR viena km vidējā cena (tikai materiāli, daļēji darbs) |
| 4. Nomainītās pārmiju pārvedas |  | 0 | 0 | 0 | 180 gab. | 3.3.1.2. aktivitāte | 0,09 milj. EUR vienas pārmijas nomaiņa |
| 5. Ostu skaits, kurās veiktas investīcijas pieejamības un hidrotehnisko būvju uzlabošanā |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.3.1.3. aktivitāte | TEN-T tīkla ostu skaits |
| 6. Lidostu skaits, kurās veikta infrastruktūras izbūve un/vai rekonstrukcija |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.3.1.4. aktivitāte | TEN-T tīkla lidostu skaits |
| 7. Realizēto projektu skaits lielajās pilsētās |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.3.1.5. aktivitāte | Pašvaldības, kurās ir virs 100 000 iedzīvotāju |
| 8. Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha |  | 0 | 0 | 0 | 78 | 3.3.1.6. aktivitāte | – |
|  | ### Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |  |  |
| 1. Laika ietaupījuma vērtība pasažieriem dēļ izbūvēta un rekonstruēta TEN autoceļa |  | 0 | 0 | 10,3 milj. EUR/gadā |  | 3.3.1.1. aktivitāte | Projekts „Ludza – Terehova” - Būvniecība jaunā trasē, kur laika ietaupījums rodas sakarā ar to, ka nav jāšķērso dzelzceļš un km skaita samazināšanos. Esošajā trasē braukšanas ātrums sakarā ar neatbilstošām plāna un garenprofila līknēm un seguma stāvokli ir vidēji 20 km/h mazāks, nekā jaunajā trasē. Projekts „ Tīnūži – Koknese” - Esošajā trasē braukšanas ātrums sakarā ar neatbilstošām plāna un garenprofila līknēm un seguma stāvokli ir vidēji 20 km/h mazāks, nekā jaunajā trasē, kura pēc izbūves būs ātrsatiksmes autoceļš. |
| 2. Dzelzceļa posma Rīga - Krustpils (t.sk., Skrīveri-Krustpils iecirknis) caurlaides spēja |  | 28 milj. tonnu gadā | 28 milj. tonnu gadā | 28 milj. tonnu gadā | 55 milj. tonnu gadā | 3.3.1.2. aktivitāte | 2004.gadā dzelzceļa posmā Rīga -Krustpils (t.sk., Skrīveri-Krustpils iecirknis) caurlaides spēja ir 28 milj. tonnu gadā, 2009.gadā atbilstoši projekta īstenošanas plānam caurlaides spēja saglabājas iepriekšējā līmenī, 2015.gadā pēc projekta īstenošanas posma caurlaides spēja būs 55 milj. tonnu gadā, t.i., praktiski bez ierobežojumiem. |
| 3. Rīgas dzelzceļa mezgla staciju pārstrādes spēja |  | 26,1 milj. tonnu gadā | 26,1 milj. tonnu gadā | 26,1 milj. tonnu gadā | 39,3 milj. tonnu gadā | 3.3.1.2. aktivitāte | 2004.gadā Rīgas dzelzceļa mezgla staciju pārstrādes spēja – 26,1 milj. tonnu, kas ierobežo krava plūsmu caur Rīgas dzelzceļa mezglu, 2009.gadā situācija saglabāsies tāda pati (projektēšanas un būvniecības darbu sākums), 2015.gadā Rīgas dzelzceļa mezgla staciju pārstrādes spēja palielināta līdz 39,3 milj. tonnu. |
| 4. Palielināta ostu caurlaides spēja |  | 0 | 0 | 0 | Par 7% | 3.3.1.3. aktivitāte | - |
| 5. Lidostas „Rīga” termināla jaudas palielinājums |  | 0 | 0 | 0 | Par 25% | 3.3.1.4 .aktivitāte | Apkalpotie pasažieri (prognoze) |
| 6. Radīti priekšnoteikumi regulāro reisu uzsākšanai reģionālajās lidostās |  | 0 | 0 | 0 | 1 reģionālā lidosta | 3.3.1.4. aktivitāte | Reģionālo lidostu skaits |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums

| Rādītāji | Plānošanas reģions | Kvantifikācija 2004.gadā | Kvantifikācija 2009.gadā | Kvantifikācija 2013.gadā | Kvantifikācija 2015.gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |
| 1. Izbūvētā un rekonstruētā TEN autoceļa kopgarums | Rīga | 0 | 0 | 23,7 km |  |
|  | Vidzeme |  |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |  |
|  | Latgale | 0 | 9,74 km | 32,7 km |  |
| 2. Izbūvētā TEN dzelzceļa kopgarums | Rīga |  |  |  |  |
|  | Vidzeme |  |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |  |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 0 | 52 km |
|  | Latgale |  |  |  |  |
| 3. Rekonstruēto sliežu ceļu kopgarums | Rīga | Vidzemes reģionā darbi netiks veikti. Pārējais teritoriālais sadalījums nav nosakāms, jo darbi tiks veikti dažādos plānošanas reģionu posmos. |  |  |  |
|  | Vidzeme |  |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |  |
| 4. Nomainītās pārmiju pārvedas | Rīga | Teritoriālais sadalījums nav nosakāms, jo darbi tiks veikti dažādos plānošanas reģionu posmos. |  |  |  |
|  | Vidzeme |  |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |  |
| 5. Ostu skaits, kurās veiktas investīcijas pieejamības un hidrotehnisko būvju uzlabošanā | Rīga | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Vidzeme |  |  |  |  |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Zemgale |  |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |  |
| 6. Lidostu skaits, kurās veikta infrastruktūras izbūve un/vai rekonstrukcija | Rīga | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Vidzeme |  |  |  |  |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Zemgale |  |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |  |
| 7. Realizēto projektu skaits lielajās pilsētās | Rīga |  |  |  |  |
|  | Vidzeme |  |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |  |
|  | Latgale | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha | Rīga |  |  |  |  |
|  | Vidzeme |  |  |  |  |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 0 | 78,0 |
|  | Zemgale |  |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |  |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |  |
| 1. Laika ietaupījuma vērtība pasažieriem dēļ izbūvēta un rekonstruēta TEN autoceļa | Rīga | 0 | 0 | 7,05 milj. EUR gadā |  |
|  | Vidzeme |  |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |  |
|  | Latgale | 0 | 0 | 3,25 milj. EUR gadā |  |
| 2. Dzelzceļa posma Rīga - Krustpils (t.sk., Skrīveri-Krustpils iecirknis) caurlaides spēja | Rīga |  |  |  |  |
|  | Vidzeme |  |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |  |
|  | Latgale | 28 milj. tonnu gadā | 28 milj. tonnu gadā | 28 milj. tonnu gadā | 55 milj. tonnu gadā |
| 3. Rīgas dzelzceļa mezgla staciju pārstrādes spēja | Rīga | 26,1 milj. tonnu gadā | 26,1 milj. tonnu gadā | 26,1 milj. tonnu gadā | 39,3 milj. tonnu gadā |
|  | Vidzeme |  |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |  |
| 4. Palielināta ostu caurlaides spēja | Rīga | 0 | 0 | 0 | Par 15,42 % |
|  | Vidzeme |  |  |  |  |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 0 | Par 2,22% |
|  | Zemgale |  |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |  |
| 5. Lidostas „Rīga” termināla jaudas palielinājums | Rīga | 0 | 0 | 0 | Par 25 % |
|  | Vidzeme |  |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |  |
| 6. Radīti priekšnoteikumi regulāro reisu uzsākšanai reģionālajās lidostās | Rīga |  |  |  |  |
|  | Vidzeme |  |  |  |  |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Zemgale |  |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |  |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2010. rīkojumu nr.636)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)

3.3.2.Pasākums „Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība”

Aktivitātes

- 3.3.2.1.aktivitāte. Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība.

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- Aktivitātes mērķis: Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizēšana un integrācija Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā, pasažieru pārvadājumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana Rīgā un ārpus Rīgas, ieviešot jaunas tehnoloģijas, attīstot ritošo sastāvu (t.sk. elektrovilcienu un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana – jaunu vilcienu iegāde, renovācija) un infrastruktūru, tādējādi atslogojot Rīgas ielu tīklu, īpaši tiltus, vienlaikus samazinot apkārtējās vides piesārņojumu, ko rada autotransports, un vides piesārņojuma risku, kas var rasties satiksmes negadījumu rezultātā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- Atbalsta veids: Dzelzceļa pasažieru apkalpošanai paredzētās infrastruktūras un ritošā sastāva modernizācija (elektrovilcienu un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana – jaunu vilcienu iegāde, renovācija).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 17.09.2013. rīkojumu nr.417)

- Mērķa grupa: Sabiedriskā transporta lietotāji.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- Finansējuma saņēmēji: Valsts kapitālsabiedrība, kura saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālos starppilsētu nozīmes dzelzceļa maršrutos vai valsts kapitālsabiedrība, kura pārvalda valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.11.2009. rīkojumu nr.789)

- Svītrots.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

Valsts atbalsts

- Pasākuma ietvaros valsts atbalsts nav paredzēts.

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Teritorijas līdzsvarota attīstība

- Pasākuma ietvaros policentriskā attīstība tiks veicināta Rīgas reģiona mērogā, uzlabojot Rīgas reģiona attīstības centru sasniedzamību, uzlabojot iedzīvotāju iespējas strādāt Rīgā un dzīvot ārpus tās, tādā veidā netieši sniedzot ieguldījumu arī pašvaldību attīstībai ārpus Rīgas. Dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošanai būs liela nozīme sabiedriskā transporta attīstībai Latvijā, un šis pasākums ir tieši vērsts uz reģionu attīstību un efektīvas sabiedriskā transporta saites veidošanu.

Ilgtspējīga attīstība

- Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācijas projekts būtiski samazinās straujo pasažieru pārvadājumu pieaugumu ar personīgo autotransportu, līdz ar to atslogos Rīgas ielu tīklu, palielinās satiksmes drošību, vienlaicīgi samazinot apkārtējās vides piesārņojuma risku, kas var rasties satiksmes negadījumu rezultātā. Līdzekļi tiks novirzīti sabiedriskā transporta attīstībai un videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanai, kā arī Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras atslogošanai no autotransporta plūsmas. Savukārt Pierīgas mobilitātes ģenerālplāna izstrāde veicinās Rīgas un Pierīgas sabiedriskā transporta sistēmas ilgtermiņa attīstību, t.sk., lidostas „Rīga” sasaisti ar pilsētas centru, dzelzceļu un/vai tramvaju.

Makroekonomiskā stabilitāte

- Efektīvas, elastīgas un drošas transporta infrastruktūras nodrošināšana uzskatāma par obligātu priekšnosacījumu ekonomiskajai attīstībai, jo tā veicina produktivitāti un nodrošina personu un preču kustību. Eiropas mēroga transporta infrastruktūras izveide ir nozīmīga nacionālo tirgu integrācijai. Projekta „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija” ietvaros iespējama VPP (valsts un privātā sektora partnerības) modeļa realizācija, kas veicinās ilgtspējīgu finanšu politiku.

Vienādas iespējas

- Pasākums kopumā netieši veicinās horizontālās prioritātes ”Vienādas iespējas” mērķu sasniegšanu. Horizontālās prioritātes mērķu sasniegšanai atbilstoši LR normatīvajiem aktiem tehniskos projektos tiks iekļautas specifiskas prasības vides pieejamības nodrošināšanai. Projekta „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija” ietvaros paredzēts sakārtot pasažieru apkalpošanai paredzēto infrastruktūru (modernizēt pasažieru pieturpunktus, paredzot pāreju uz 550 mm augstiem peroniem), kas ļautu iegādāties modernus zemās grīdas elektrovilcienus, tādējādi uzlabojot transporta infrastruktūras pieejamību dažādām sabiedrības grupām, jo īpaši personām ar funkcionāliem traucējumiem. Arī atjaunotais dīzeļvilcienu ritošais sastāvs būs piemērots pasažieriem ar funkcionāliem traucējumiem un nodrošinās pasažieriem lielāku komforta līmeni.

Informācijas sabiedrība

- Ieviešot Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācijas projektu, tiks paredzētas aktivitātes dzelzceļa integrācijai Rīgas pasažieru pārvadājumu sistēmā, t.sk., tiks uzlabotas arī pasažieru informēšanas, biļešu rezervācijas u.c. sistēmas.

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

- Transporta infrastruktūras uzlabošana un sakārtošana ir nozīmīga Latvijas konkurētspējas stiprināšanai globālā mērogā. Tā kā Rīgā ir valstī intensīvākā ekonomiskā aktivitāte un lielākā iedzīvotāju koncentrācija, ir nepieciešams realizēt liela mēroga transporta infrastruktūras projektu, t.i., projektu „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija”. Realizējot projektu, tiks mazināta Rīgas centrā transporta plūsmas intensitāte, veicināta kvalitatīva, kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrēta dzelzceļa transporta infrastruktūra, kā arī tiks uzlabota dzelzceļa pasažieru apkalpošanas kvalitāte un efektivitāte.

Ieviešana

| Nr. p.k. | Aktivitātes/ apakš-aktivitātes nr. un nosaukums | Projektu atlases veids | Atbildīgā iestāde | Funkcijas | Sadar-bības iestāde | Funkcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.3.2.1. Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība | IPIA | SM | 1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u. tml.) 2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u. tml.) izstrādāšana 3. Finanšu plānošana 4. Uzraudzība prioritātes līmenī 5. Projektu atlase un apstiprināšana 6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī | - | - |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei

- 3.3.2.1.aktivitāte. Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība – izvēlēta ierobežota projektu iesniegumu atlase, jo saskaņā ar Dzelzceļa likumu VAS "Latvijas dzelzceļš" ir valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, savukārt VAS "Pasažieru vilciens" ir vienīgais sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālos starppilsētu nozīmes dzelzceļa maršrutos, tādēļ atklāta projektu iesniegumu atlase nav nepieciešama.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

Finanšu plāns

| Nr. p.k. | Investīciju joma | Kopā, EUR | Publiskais finansējums, EUR | KF, EUR | Nacionālais publiskais finansējums, EUR | Privātais finansējums, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3.3.2. Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība | 32 886 016 | 32 886 016 | 30 591 635 | 2 294 381 | 0 |
| 2. | 3.3.2.1. Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība | 32 886 016 | 32 886 016 | 30 591 635 | 2 294 381 | 0 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK.27.05.2015. rīkojumu nr.104)

Uzraudzības rādītāji

| Rādītājs | Kvanti- fikācija 2013.gadā | Kvanti- fikācija 2014.gadā | Kvanti- fikācija 2015.gadā | Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums | Aprēķina skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |
| 1. Modernizēto 3 vagonu dīzeļvilcienu skaits | 0 | 3 | 2 | 3.3.2.1. aktivitāte. |  |
| 3. Modernizēto 4 vagonu dīzeļvilcienu skaits | 0 | 0 | 1 | 3.3.2.1. aktivitāte |  |
| 3. Izbūvēti peroni un labiekārtotas staciju teritorijas | 0 | 0 | 13 | 3.3.2.1. aktivitāte |  |
| ### Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |  |
| 1.Pārvadāto pasažieru skaits dīzeļvilcienu zonā | 1,895 miljoni | 1,927 miljoni | 35,789 miljoni | 3.3.2.1. aktivitāte | Pārvadāto pasažieru skaita pieauguma prognoze |
| 2. Vidējais viena vagona atlikušais kalpošanas laiks | 7 gadi | 9 gadi | 10 gadi | 3.3.2.1. aktivitāte | Modernizācijas gaitā iegūtais derīgā kalpošanas laika pagarinājums dīzeļvilcienu ritošā sastāva parkam kopumā |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums

| Rādītāji | Plānošanas reģions | Kvantifikācija 2013.gadā |  | Kvantifikācija 2014.gadā |  | Kvantifikācija 2015.gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |  |
| 1. Modernizēto 3 vagonu dīzeļvilcienu skaits | Rīga | Teritoriālais sadalījums nav nosakāms, jo dīzeļvilcieni kursēs atkarībā no nepieciešamības pēc pasažieru pārvadājumiem. |  |  |  |  |
|  | Vidzeme |  |  |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |  |  |
| 2. Modernizēto 4 vagonu dīzeļvilcienu skaits | Rīga | Teritoriālais sadalījums nav nosakāms, jo dīzeļvilcieni kursēs atkarībā no nepieciešamības pēc pasažieru pārvadājumiem. |  |  |  |  |
|  | Vidzeme |  |  |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |  |  |
| 3. Izbūvēti peroni un labiekārtotas staciju teritorijas | Rīga |  |  |  | 11 |  |
|  | Vidzeme |  |  |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  | 2 |  |
|  | Latgale |  |  |  |  |  |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |  |  |
| 1.Pārvadāto pasažieru skaits dīzeļvilcienu zonā | Rīga | Teritoriālais sadalījums nav nosakāms, jo starpreģionālajos pārvadājumos pasažieri pārvietojas divu vai vairāku reģionu robežās. |  |  |  |  |
|  | Vidzeme |  |  |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |  |  |
| 2. Vidējais viena vagona atlikušais kalpošanas laiks | Rīga | Teritoriālais sadalījums nav nosakāms, jo dīzeļvilcieni kursēs atkarībā no nepieciešamības pēc pasažieru pārvadājumiem. |  |  |  |  |
|  | Vidzeme |  |  |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |  |  |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)

3.4. prioritāte: Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana

3.4.1. Pasākums „Vide”

Aktivitātes

- 3.4.1.1. aktivitāte: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000.

- Aktivitātes mērķis: Ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu racionālu izmantošanu.

- Atbalsta veids: Atbalsts tiek piešķirts sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai, lai uzlabotu ūdensapgādes sistēmā piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti, samazinātu nepietiekami attīrītu notekūdeņu izplūdi vidē un palielinātu pakalpojumu pieejamību.

- Tiks atbalstīta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu realizācija apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu no 200 līdz 2000. Paredzēts atbalstīt arī ūdenssaimniecības infrastruktūras projektus apdzīvotās vietās, kur iedzīvotāju skaits ir mazāks nekā 200, kā arī autonomu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (skolas u.c.) projektus, ja ir būtiski:

- vides piesārņojuma riski,

- sabiedrības veselības riski,

- ieguvumi reģionālās attīstības veicināšanai.

- Netiks atbalstīta lietus ūdeņu kanalizācijas izbūve un rekonstrukcija.

- Mērķa grupa: Pašvaldības un to teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji.

- Finansējuma saņēmēji: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji - pašvaldības, pašvaldību iestādes un aģentūras, kā arī kapitālsabiedrības, kurām ar pašvaldību noslēgts līgums, kas nosaka ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pienākuma būtību, ilgumu, pakalpojumu sniegšanas teritoriju, kompensācijas maksājumu aprēķināšanas nosacījumus u.c.

- Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: minimālais finansējuma apjoms – netiek noteiks, maksimālais finansējuma apjoms līdz 500 000 EUR.

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)

- 3.4.1.3. aktivitāte: Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide

- Aktivitātes mērķis: Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas nodrošina izzūdošu sugu saglabāšanu, kā arī pavairošanas iespēju sugu atjaunošanai dabā.

- Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts pasākumiem nacionālas nozīmes sugu kolekciju apstākļu uzlabošanai, kā arī informācijas un izglītības infrastruktūras pilnveidošanai. Tiks atbalstīts moderno tehnoloģiju pielietojums ekspozīcijās, atbalstīta infrastruktūras izveide dzīvo kolekciju audzēšanas un uzturēšanas apstākļu uzlabošanai, fiksēto kolekciju saglabāšanas apstākļu uzlabošanai, telpu aprīkojuma izveide apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām, kā arī kolekciju un krājumu pieejamības sabiedrībai uzlabošana un apmeklētājiem paredzētās informācijas sistēmas uzlabošana.

- Mērķa grupa: valsts aģentūras, atvasinātas publiskas personas un to izveidotas aģentūras, kapitālsabiedrības, kolekciju apmeklētāji.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.08.2008. rīkojumu nr.487)

- Finansējuma saņēmējs: valsts aģentūras, atvasinātas publiskas personas un to izveidotas aģentūras, kapitālsabiedrības, kurām tiesību aktos ir noteiktas funkcijas Riodežaneiro konvencijas vai Vašingtonas konvencijas vai Ramsāres konvencijas ieviešanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.08.2008. rīkojumu nr.487)

- 3.4.1.4. aktivitāte: Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija

- Aktivitātes mērķis: Panākt augsnes, grunts, pazemes un virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanu, kā arī atjaunot un uzlabot vides kvalitāti piesārņotajās vietās, novērst iedzīvotāju veselības apdraudējumu.

- Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts sanācijas pasākumu īstenošanai bīstamākajās vēsturiski piesārņotajās vietās, kas atzītas par prioritāti Nacionālajā vides politikas plānā un saskaņā ar Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra datiem atzīta par piesārņotu vietu (1. kategorija), un kur nevar piemērot principu „piesārņotājs maksā”, jo struktūra, kas ir atbildīga par piesārņojuma radīšanu, valstī vairs nepastāv un nav arī tieša saistību un pienākumu pārņēmēja. Tiks atbalstīta piesārņojuma avota likvidācija, piesārņotā areāla sanācija, sanācijas procesā izņemtā piesārņojuma utilizācija.

- Mērķa grupa: Pašvaldības, piesārņoto vietu tuvumā dzīvojošie iedzīvotāji.

- Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības, valsts vai pašvaldības iestādes vai aģentūras.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- Lielie projekti

- Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas projekts

- Projekts paredz teritoriju atveseļošanu, lai nepieļautu turpmāku vides piesārņošanu. Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācija ir atzīta par prioritāri atveseļojamu piesārņoto vietu. Projekta realizācija nepieļaus tālāku pazemes un virszemes ūdeņu piesārņošanu.

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- 3.4.1.5. aktivitāte: Vides risku samazināšana

- 3.4.1.5.1.apakšaktivitāte: Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

- Apakšaktivitātes mērķis: Samazināt plūdu risku teritorijās, kas atbilst plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas 1 B kritērijam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

- Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts esošo hidrotehnisko būvju rekonstrukcijai un pilnveidošanai; krastu stiprinājumu rekonstrukcijai un ierīkošanai, kā arī jaunu aizsargdambju būvniecībai, ja to ierīkošana pamatota ar hidroloģiskiem un hidrauliskiem aprēķiniem, plūdu apdraudēto teritoriju aizsardzībai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.10.2011. rīkojumu nr.505)

- Mērķa grupa: Pašvaldības, apdraudētajās teritorijās dzīvojošie iedzīvotāji.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

- Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības, kuras saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem nodrošina pretplūdu pasākumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

- 3.4.1.5.2.apakšaktivitāte: Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai

- Apakšaktivitātes mērķis: Samazināt plūdu risku teritorijās, kas atbilst plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas pirmā plūdu riska vai ārkārtas scenārija 1C kritērijam.

- Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts esošo hidrotehnisko būvju rekonstrukcijai plūdu apdraudēto teritoriju aizsardzībai.

- Mērķa grupa: Pašvaldības, apdraudēto teritoriju tuvumā dzīvojošie iedzīvotāji.

- Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības un valsts iestādes, kuras saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem nodrošina pretplūdu pasākumus.

- Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: No 100 000 EUR līdz 2 000 000 EUR.

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Valsts atbalsts

- Aktivitātēm, kurās finansējuma saņēmējs ir valsts iestādes un aģentūras, pašvaldības, pašvaldību iestādes un aģentūras valsts atbalsta (atbalsts komercdarbībai) nosacījumi nav piemērojami. Izņēmums, būs gadījumi, kad finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas rezultātā radīto labumu nodos nomā vai koncesijā. Šajā situācijā par valsts atbalsta (atbalsta komercdarbībai) nosacījumu ievērošanu būs atbildīgs finansējuma saņēmējs.

- Valsts atbalsta (atbalsts komercdarbībai) nosacījumi piemērojami 3.4.1.1. aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, gadījumos, kad finansējuma saņēmējs ir kapitālsabiedrība - sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs. Valsts atbalstu (atbalsts komerdarbībai) ir paredzēts sniegt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam kā valsts atbalstu, kurš nav piesakāms Eiropas Komisijā atbilstoši:

- Komisijas direktīvai 2005/81/EK ar ko groza Direktīvu 80/723/EEK par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību, kā arī finansiālo pārskatāmību dažos uzņēmumos;

- Komisijas lēmumam 2005/842/EK par EK Līguma 86. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimnieciku nozīmi;

- Kopienas nostādnēm valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu,

- Komercdarbības atbalsta kontroles likuma III1. nodaļai  ”Atbalsts atlīdzības maksājumu veidā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu”.

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Teritorijas līdzsvarota attīstība

- Teritorijas līdzsvarota attīstība tiks veicināta, paredzot finansiālu atbalstu ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai apdzīvotās ar iedzīvotāju skaitu no 200 līdz 2000, ņemot vērā centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību šajās apdzīvotājās vietās. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas un vides risku novēršanas projektus vērtēs, paredzot kritērijus ietekmes uz teritorijas līdzsvarotu attīstību novērtēšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 12.07.2012. rīkojumu nr.332)

- Finansējums ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai plānošanas reģionu ietvaros pieejams atbilstoši plānošanas reģionu apdzīvojuma struktūrai.

Apdzīvoto vietu ar iedzīvotāju skaitu no 200 līdz 2000 īpatsvars plānošanas reģionos

| Plānošanas reģions | Apdzīvoto vietu ar iedzīvotāju skaitu no 200 līdz 2000* īpatsvars, % |
| --- | --- |
| Rīgas plānošanas reģions | 18 |
| Vidzemes plānošanas reģions | 19 |
| Kurzemes plānošanas reģions | 16 |
| Zemgales plānošanas reģions | 23 |
| Latgales plānošanas reģions | 24 |
| Kopā | 100 |

* 2002.gada dati

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 12.07.2012. rīkojumu nr.332)

Makroekonomiskā stabilitāte

- Pasākums kopumā nav tieši vērsts uz makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanu, tomēr pasākumā plānotās aktivitātes var dot ieguldījumu makroekonomiskās stabilitātes veicināšanā. Nodrošinot kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus, kur, īstenojot investīciju projektus, ilgtermiņā plānota  atbilstošo apsaimniekošanas organizāciju darbības efektivitātes palielināšana un stabila tarifu politika, tiek veicināta makroekonomiskā stabilititāte. Augstāks novērtējums tiek paredzēts projektiem, kur projekta iesniedzēja finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā ir lielāks.

Vienādas iespējas

- Pasākums kopumā veicinās horizontālās prioritātes „Vienādas iespējas” mērķu sasniegšanu. Īstenojot pasākumus, ieguvēji būs iedzīvotāji apdzīvotās vietās, kurās ir līdz 2000 iedzīvotājiem, kā arī iedzīvotāji pašvaldībās, kur tiks likvidēts vēsturiskais piesārņojums un samazināts vides risks. Izveidojot infrastruktūru augu un dzīvnieku kolekciju apmeklēšanai, īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinātu pieejamību apskates objektiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Ilgtspējīga attīstība

- Ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošana, vēsturiski piesārņoto teritoriju sanācijas pasākumi, vides risku novēršana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ un vides izglītības infrastruktūras izveides pasākumi tieši veicina ilgtspējīgu attīstību, jo vērsti uz vides piesārņojuma samazināšanu, dabas un energoresursu racionālu izmantošanu, vides apziņas paaugstināšanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un novēršot draudus iedzīvotāju veselībai. Visas aktivitātes ir specifiskas aktivitātes attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Informācijas sabiedrība

- Kopumā pasākums nav tieši saistīts ar horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība”.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

- Pasākums nav tieši saistīts ar horizontālo prioritāti „Rīgas starptautiskā konkurētspēja”.

Ieviešana

| ## Nr. p.k. | ## Aktivitātes/ apakšaktivitātes nr. un nosaukums | Projektu atlases veids | Starpniek- institūcija/Atbildīgā iestāde | Funkcijas | Sadar-bības iestāde | Funkcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.4.1.1. Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 | APIA | VARAM | 1. ES plānošanas dokumentu izstrādāšana 2. Ieviešanas nosacījumu, t.sk. projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādāšana 3. Finanšu plānošana pasākumu līmenī 4.Uzraudzība pasākumu un aktivitāšu līmenī 5. Projektu atlase un apstiprināšana 6. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu un pasākumu līmenī | CFLA | 1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 4. Informācijas un publicitātes pasākumi projektu līmenī |
| 2. | 3.4.1.3. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide | IPIA | VARAM | 1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.) 2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana 3. Finanšu plānošana 4. Uzraudzība prioritātes līmenī 5. Projektu atlase un apstiprināšana 6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī | - | - |
| 3. | 3.4.1.4. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija | IPIA | VARAM | 1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.) 2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana 3. Finanšu plānošana 4. Uzraudzība prioritātes līmenī 5. Projektu atlase un apstiprināšana 6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī | - | - |
| 4. | 3.4.1.5.1. Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos | IPIA | VARAM | 1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.) 2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana 3. Finanšu plānošana 4. Uzraudzība prioritātes līmenī 5. Projektu atlase un apstiprināšana 6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī | - | - |
| 5. | 3.4.1.5.2. Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai | APIA | VARAM | 1. ES plānošanas dokumentu izstrādāšana 2. Ieviešanas nosacījumu, t.sk. projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādāšana 3. Finanšu plānošana pasākumu līmenī 4.Uzraudzība pasākumu un aktivitāšu līmenī 5. Projektu atlase un apstiprināšana 6. Informācijas un publicitātes pasākumi pasākumu un aktivitāšu līmenī | CFLA | 1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 4. Informācijas un publicitātes pasākumi projektu līmenī |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei

- 3.4.1.3. un 3.4.1.4.aktivitātē un 3.4.1.5.1.apakšaktivitātē noteikts ierobežots finansējuma saņēmēju loks, jo ir zināmi visi iespējamie finansējuma saņēmēji. Ar pieejamo finansējumu, ievērojot atlases kritērijus, iespējams apmierināt visu finansējuma saņēmēju vajadzības.

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Finanšu plāns

| Nr. p.k. | Investīciju joma | Kopā, EUR | Publiskais finansējums, EUR | ERAF, EUR | Nacionālais publiskais finansējums, EUR | Privātais finansējums, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3.4.1. Vide | 235 163 167 | 229 932 547 | 194 767 383 | 35 165 164 | 5 230 620 |
| 2. | 3.4.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 | 168 816 215 | 163 585 595 | 143 493 781 | 20 091 814 | 5 230 620 |
| 3. | 3.4.1.3. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ un vides izglītības infrastruktūras izveide | 3 023 602 | 3 023 602 | 3 023 602 | 0 | 0 |
| 4. | 3.4.1.4. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija | 46 633 608 | 46 633 608 | 32 294 139 | 14 339 469 | 0 |
| 5. | 3.4.1.5. Vides risku samazināšana | 16 689 742 | 16 689 742 | 15 955 861 | 733 881 | 0 |
| 6. | 3.4.1.5.1. Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos | 10 525 120 | 10 525 120 | 9 791 239 | 733 881 | 0 |
| 7. | 3.4.1.5.2. Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai | 6 164 622 | 6 164 622 | 6 164 622 | 0 | 0 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.07.2013. rīkojumu nr.321)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013. rīkojumu nr.519)

Uzraudzības rādītāji

| Rādītāji | Kvanti-fikācija 2004. gadā | Kvanti-fikācija 2009. gadā | Kvanti-fikācija 2013. gadā | Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums |  | Aprēķina skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |  |
| Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti | 0 | 28 000 | 140 000 | 3.4.1.1. aktivitāte |  |  |
| Optimālu uzturēšanas apstākļu nodrošināšana augu un dzīvnieku kolekcijām, kolekciju skaits | 0 | 2 | 5 | 3.4.1.3. aktivitāte |  |  |
| Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha | 0 | 2,5 | 7 | 3.4.1.4. aktivitāte |  |  |
| Plūdu apdraudēto teritoriju risku samazināšanas projekti, skaits | 0 | 2 | 5 | 3.4.1.5.1. apakšaktivitāte |  |  |
| Rekonstruētie hidrotehnisko būvju kompleksi, skaits | 0 | 1 | 5 | 3.4.1.5.2. apakšaktivitāte |  |  |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |  |  |
| Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, % | 9% | 10,5% | 15,0% | 3.4.1.1. aktivitāte | 2004. g. norādīts iedz. īpatsvars attiecībā uz visu Latviju, t.sk. aglomerācijās ar CE>2000; 2009., 2013. g. norādīts kādu palielinājumu sasniegs ar ERAF finansējumu. 2009.g. -1,5%, 2013.g. – 6% |  |
| Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi, % | 44% | 45,5% | 50,0% | 3.4.1.1. aktivitāte |  |  |
| Iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsti plūdu samazināšanas projekti, skaits | 0 | 52 000 | 65 000 | 3.4.1.5. aktivitāte |  |  |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2010. rīkojumu nr.636)

##### Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums

| Rādītāji | Plānošanas reģions | Kvantifikācija 2004. gadā | Kvantifikācija 2009. gadā | Kvantifikācija 2013. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |
| Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti | Rīga | 0 | 6 244 | 31 220 |
|  | Vidzeme | 0 | 5 144 | 25 721 |
|  | Kurzeme | 0 | 4 357 | 21 786 |
|  | Zemgale | 0 | 6 639 | 33 194 |
|  | Latgale | 0 | 5 616 | 28 079 |
| Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha | Rīga | 0 | 0 | 4,5 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 0 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 0 |
|  | Zemgale | 0 | 2,5 | 2,5 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 0 |
| Optimālu uzturēšanas apstākļu nodrošināšana augu un dzīvnieku kolekcijām, kolekciju skaits | Rīga | 0 | 2 | 5 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 0 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 0 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 0 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 0 |
| Plūdu apdraudēto teritoriju risku samazināšanas projekti, skaits | Rīga | 0 | 0 | 0 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 0 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 0 |
|  | Zemgale | 0 | 2 | 5 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 0 |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |
| Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, % | Rīga | 9% | 2,3 | 3,3 |
|  | Vidzeme |  | 1,9 | 2,7 |
|  | Kurzeme |  | 1,6 | 2,3 |
|  | Zemgale |  | 2,4 | 3,5 |
|  | Latgale |  | 2,3 | 3,3 |
| Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi, % | Rīga | 44% | 10,0 | 11,0 |
|  | Vidzeme |  | 8,2 | 9,0 |
|  | Kurzeme |  | 6,8 | 7,5 |
|  | Zemgale |  | 10,5 | 11,5 |
|  | Latgale |  | 10,0 | 11,0 |
| Iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsti plūdu samazināšanas projekti, skaits | Rīga | 0 | 26 000 | 29 900 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 0 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 0 |
|  | Zemgale | 0 | 26 000 | 35 100 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 0 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

3.4.2.Pasākums „Tūrisms”

Aktivitātes

- 3.4.2.1.aktivitāte. Nacionālās nozīmes tūrisma produkta attīstība.

- 3.4.2.1.1.apakšaktivitāte. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai.

- Apakšaktvitātes mērķis: Veicināt nacionālas nozīmes kultūras tūrisma produktu attīstību, nodrošinot starptautiski atzītu Latvijas kultūrvēsturisko vērtību tūrisma infrastruktūras uzlabošanu.

- Atbalsta veids: Finansējums tiks piešķirts valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu daļu atjaunošanai, saglabāšanai un infrastruktūras pielāgošanai tūrisma produkta attīstībai.

- Mērķa grupa: Visi Latvijas iedzīvotāji un ārvalstu ceļotāji.

- Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības.

- Minimālais un maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms vienam projektam: No 99 601 EUR līdz 996 010 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK.09.10.2008. rīkojumu nr.609)

- 3.4.2.1.2.apakšaktivitāte. Nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstība.

- Apakšaktivitātes mērķis: Veicināt velotūrisma produkta attīstību, izveidojot veloceliņu infrastruktūru, ievērojot tūristu drošības un tūrisma resursu ilgtspējības nodrošināšanas prasības.

- Atbalsta veids: Veloceliņu izbūve un labiekārtošana, labiekārtotu atpūtas vietu un velonovietņu izveidošana, maršruta popularizēšana un mārketinga pasākumi.

- Mērķa grupa: Visi Latvijas iedzīvotāji un ārvalstu ceļotāji.

- Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības.

- Minimālais un maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms vienam projektam: No 142 287 EUR līdz 996 010 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK. 09.10.2008.rīkojumu nr.609)

- 3.4.2.1.3.apakšaktivitāte. Nacionālās nozīmes kultūras, aktīvā, veselības un rekreatīvā tūrisma produkta attīstība.

- Apakšaktivtētes mērķis: Veicināt starptautiski konkurētspējīgu un atpazīstamu tūrisma produktu attīstību Latvijā, investējot jaunu tūrisma produktu radīšanā vai esošo kvalitātes būtiskā uzlabošanā.

- Atbalsta veids: Tūrisma produkta izveidošanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība vai piedāvājumā esošā tūrisma produkta infrastruktūras kvalitātes uzlabošana atbilstoši esošajam un potenciālajam vietējā un starptautiskā tūrisma tirgus pieprasījumam.

- Mērķa grupa: Visi Latvijas iedzīvotāji un ārvalstu ceļotāji.

- Finansējuma saņēmēji: Komersanti un pašvaldības.

- Minimālais un maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms vienam projektam: No 142 287 EUR līdz 996 010 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK. 09.10.2008.rīkojumu nr.609)

- 3.4.2.2.aktivitāte. Tūrisma informācijas sistēmas attīstība.

- Aktivitātes mērķis: Izveidot kompleksu tūrisma informācijas nesēju sistēmu, kas ceļotājiem nodrošinātu ērtu tūrisma objektu atrašanu un informācijas iegūšanu.

- Atbalsta veids: Attīstot tūrisma informācijas infrastruktūru, tiks nodrošināta iespēja iegūt pilnīgu informāciju par tūrisma apskates objektu atrašanās vietām, tūrisma notikumiem un aktualitātēm visos reģionos.

- Mērķa grupa: Visi Latvijas iedzīvotāji un ārvalstu ceļotāji.

- Finansējuma saņēmēji: Tūrisma attīstības valsts aģentūra.

- Publiskā finansējuma apjoms projektam: Viss aktivitātē pieejamais finansējums.

Valsts atbalsts

- Pasākuma ietvaros tiks sniegts valsts atbalsts. Jebkuram sabiedriskā sektora atbalstam šīs programmas ietvaros jābūt saskaņā ar procedurālām un materiālām valsts atbalsta tiesību normām, kādas ir spēkā brīdī, kad minētais sabiedriskā sektora atbalsts tiek piešķirts.

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Teritorijas līdzsvarota attīstība

- Teritoriju līdzsvarota attīstība tiks veicināta, īstenojot apakšaktivitāti „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai”, kuras ietvaros tiks paredzēti projektu vērtēšanas kritēriji, kas dos priekšroku vājāk attīstītajām teritorijām. Savukārt aktivitāte „Tūrisma informācijas sistēmas attīstība” tiks īstenota visā Latvijas teritorijā, tādejādi netieši veicinot teritoriju līdzsvarotas attīstības horizontālās prioritātes ieviešanu.

Makroekonomiskā stabilitāte

- Tūrisma attīstība var veicināt daudzu saistīto ekonomikas sektoru (transports, tirdzniecība, informācijas tehnoloģijas) izaugsmi, veidojot nozīmīgu ieguldījumu nacionālajā attīstībā kopumā un sekmējot valsts konkurētspējas pieaugumu ES iekšējā tirgū. Veikto investīciju rezultātā izveidotā infrastruktūra tūrisma produkta attīstībai un tūrisma objektu un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana veicinās labvēlīgu apkārtējo vidi gan tūrisma, gan citu nozaru (īpaši pakalpojumu sniedzēju) komercdarbības attīstībai.

Ilgstpējīga attīstība

- Plānotās aktivitātes nacionālās nozīmes tūrisma produkta un tūrisma informācijas sistēmas attīstībai tiks īstenotas, ievērojot ilgtspējīga tūrisma attīstības principu, kas ietver dabas resursu saprātīgu izmantošanu un vides saglabāšanu. Horizontālās prioritātes īstenošanu nodrošinās specifisku kritēriju noteikšana projektu atlasē (piemēram, kā vienu no kritērijiem nacionālās nozīmes veselības un rekreatīvā tūrisma produkta projektu atlasei nosakot izmantoto resursu atjaunošanu).

Vienādas iespējas

- Plānotās aktivitātes nacionālās nozīmes tūrisma produkta un tūrisma informācijas sistēmas attīstībai tiks īstenotas, ievērojot vienādu iespēju nodrošināšanu dažādām sabiedrības grupām, to panākot ar atbilstošu prasību (piemēram, vides un informācijas pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem, ģimenēm ar bērniem, veciem cilvēkiem) noteikšanu. Ņemot vērā to, ka 2/3 no tūrisma sektorā nodarbinātajiem ir sievietes, plānotās aktivitātes īpaši uzlabos sieviešu nodarbinātību.

Informācijas sabiedrība

- Aktivitāte „Tūrisma informācijas sistēmas attīstība”, kuras ietvaros tiks izveidota vienota tūrisma informācijas sniegšanas sistēma Latvijā, tiešā veidā veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu. Tūristi iegūs kvalitatīvu, sistematizētu un aktualizētu informāciju sev saprotamā valodā un pieņemamos veidos par apmeklējamo tūrisma objektu. Investīcijas veicinās pašu tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāti attīstības nodrošināšanai.

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

- Pasākums atstās pozitīvu ietekmi uz Rīgas starptautisko konkurētspēju, ļaujot Latvijas galvaspilsētai piesaistīt ārvalstu tūristus un tādējādi sekmējot tās starptautisko konkurētspēju tūrisma jomā.

Ieviešana

| Nr. p.k. | Aktivitātes/ apakšaktivitātes nr. un nosaukums | Projektu atlases veids | Atbildīgā iestāde | Funkcijas | Sadarbī-bas iestāde | Funkcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.4.2.1.1. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstībai | APIA | EM | 1.DP izstrādāšana (nozares kompetences ietvaros). 2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu, u.tml.) izstrādāšana. 3.Finanšu plānošana. 4.Uzraudzība aktivitātes līmenī. | LIAA | 1.Projektu atlase un apstiprināšana. 2.Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšanas, izpildes uzraudzība. 3.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās. 4.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana. 5.Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī. |
| 2. | 3.4.2.1.2. Nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstība | APIA |  |  |  |  |
| 3. | 3.4.2.1.3. Nacionālās nozīmes kultūras, aktīvā, veselības un rekreatīvā tūrisma produkta attīstība | APIA |  |  |  |  |
| 4. | 3.4.2.2. Tūrisma informācijas sistēmas attīstība | IPIA |  |  |  |  |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei

- 3.4.2.1.1., 3.4.2.1.2. un 3.4.2.1.3. apakšaktivitātes tiek ieviestas kā atklāta projektu iesniegumu atlase, jo projekta iesniedzēju loks ir plašs loks un tas programmēšanas periodā var mainīties.

- 3.4.2.2.aktivitāte tiek ieviesta ierobežotā projektu iesniegumu atlases veidā, lai nodrošinātu Latvijas Tūrisma attīstības politikas pamatnostādnēs noteikto mērķu sasniegšanu un rīcības virzienu īstenošanu.

Finanšu plāns

| Nr. p.k. | Investīciju joma | Kopā, EUR | Publiskais finansējums, EUR | ERAF, EUR | Nacionālais publiskais finansējums, EUR | Privātais finansējums, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3.4.2.Tūrisms | 20 271 275 | 20 271 275 | 17 230 584 | 3 040 691 | 0 |
| 2. | 3.4.2.1. Nacionālās nozīmes tūrisma produkta attīstība | 20 271 275 | 20 271 275 | 17 230 584 | 3 040 691 | 0 |
| 3. | 3.4.2.1.1. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstībai | 12 999 882 | 12 999 882 | 11 049 900 | 1 949 982 | 0 |
| 4. | 3.4.2.1.2. Nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstība | 7 271 393 | 7 271 393 | 6 180 684 | 1 090 709 | 0 |
| 5. | 3.4.2.1.3. Nacionālās nozīmes kultūras, aktīvā, veselības un rekreatīvā tūrisma produkta attīstība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 3.4.2.2. Tūrisma informācijas sistēmas attīstība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.06.2010. rīkojumu nr.298)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 13.12.2010. rīkojumu nr.725)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 14.09.2011.rīkojumu nr.459)

Uzraudzības rādītāji

| Rādītāji | Kvantifikācija 2004.gadā | Kvantifikācija 2009.gadā | Kvantifikācija 2013.gadā | Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums | Aprēķina skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |
| 1. Kultūras tūrisma produktu skaits valsts nozīmes pilsētbūvnie-cības pieminekļos | 0 | 0 | 15 | 3.4.2.1.1. apakšaktivitāte | Atbalstīto projektu skaits proporcionāli piešķirtajam ES līdzfinansējumam. |
| 2. Nacionālas nozīmes kultūras, aktīvā, veselības un rekreatīvā tūrisma produktu skaits | 0 | 0 | 20 | 3.4.2.1.3. apakšaktivitāte | Apakšaktivitātē pieejamais kopējais finansējuma apjoms /vidējais finansējums vienam projektam |
| 3. Izveidoti jauni, labiekārtoti veloceliņi (km) | 0 | 0 | 49 km | 3.4.2.1.2. apakšaktivitāte | Tiks izveidoti veloceliņi pašvaldību teritorijās. Veloceliņu garums iegūts, ņemot vērā apakšaktivitātē pieejamo finansējumu un viena km veloceliņa izbūves izmaksas. |
| 4. Īstenoti tūrisma informācijas sistēmas attīstības projekti | 0 | 0 | 1 | 3.4.2.2. aktivitāte | Atbalstāmās investīcijas ir vērstas uz vienotas tūrisma informācijas sistēmas attīstību. |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |  |
| 1. Nakšņojošo tūristu skaits pašvaldībās – potenciālajās projektu realizācijas vietās - pilsētbūvnie-cības pieminekļu teritorijās | 686 388 | 764 598 | 911 672 | 3.4.2.1.1. apakšaktivitāte | Potenciālais nakšņojošo tūristu skaita pieaugums – 10% apmērā, projekta īstenošanas gadā, 3% - pēc projekta īstenošanas katru gadu |
| 2. Izstrādātie tūrisma maršruti valsts nozīmes pilsētbūvnie-cības pieminekļu teritorijās | 0 | 0 | 15 | 3.4.2.1.1. apakšaktivitāte | Atbilstoši atbalstīto projektu skaitam |

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums

| Rādītāji | Plānošanas reģions | Kvantifikācija 2004.gadā | Kvantifikācija 2009.gadā | Kvantifikācija 2013.gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |
| 1. Kultūras tūrisma produktu skaits valsts nozīmes pilsētbūvnie-cības pieminekļos | Rīga | 0 | 0 | 3 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 3 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 3 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 3 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 3 |
| 2. Nacionālas nozīmes kultūras, aktīvā, veselības un rekreatīvā tūrisma produktu skaits | Rīga | 0 | 0 | 4 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 4 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 4 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 4 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 4 |
| 3. Izveidoti jauni, labiekārtoti veloceliņi (km) | Rīga | 0 | 0 | 14 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 7 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 14 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 7 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 7 |
| 4. Īstenoti tūrisma informācijas sistēmas attīstības projekti* | Rīga | 0 | 0 | 1 |
|  | Vidzeme |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |
| 1. Nakšņojošo tūristu skaits pašvaldībās – potenciālajās projektu realizācijas vietās - pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās | Rīga | 570 567 | 635 580 | 757 836 |
|  | Vidzeme | 11 689 | 13 021 | 15 526 |
|  | Kurzeme | 66 800 | 74 411 | 88 725 |
|  | Zemgale | 16 838 | 18 756 | 22 363 |
|  | Latgale | 20 494 | 22 830 | 27 222 |
| 2. Izstrādātie tūrisma maršruti valsts nozīmes pilsētbūvnie-cības pieminekļu teritorijās | Rīga | 0 | 0 | 3 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 3 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 3 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 3 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 3 |

* Vienotā informācijas sistēma ir vienota visai Latvijai, to nevar izdalīt pa reģioniem.

3.4.3.Pasākums „Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme”

Aktivitātes

- 3.4.3.1.aktivitāte. Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide.

- Aktivitātes mērķis: Kultūrvides sakārtošana un reģionu pievilcības palielināšana dzīves un darba apstākļiem, kas veicinātu augsti kvalificēta darbaspēka piesaisti un saglabāšanu, attīstītu teritoriju ekonomisko rosību, kā arī nodrošinātu daudzfunkcionālu infrastruktūru pakalpojumu sniegšanai kultūras, izglītības, brīvā laika pavadīšanas, sabiedrisko pasākumu, uzņēmējdarbības, biznesa un citās jomās.

- Atbalsta veids: Atbalsts daudzfunkcionālu centru izveidei nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros. Daudzfunkcionāli kultūras centri ir tādas sabiedrisko pakalpojumu būves, kas vienlaikus ir piemērotas gan daudzveidīgu profesionālās skatuves mākslas pasākumu īstenošanai  (teātris, mūzika, deja u.c.), gan konferenču un kongresu norisei, izstāžu darbības un citu sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu īstenošanai. Pašvaldības administratīvajam centram no cita pašvaldības administratīvā centra, kurā ir vai tiek plānots daudzfunkcionālais centrs, jābūt vismaz 75 km attālumā. Atbalsts tiek plānots nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros, kuros ir attīstītas vietējās profesionālās mūzikas dzīves tradīcijas, t.sk., darbojas vismaz divas profesionālās kultūrizglītības iestādes, un profesionāli un pastāvīgi darbojas vismaz viens profesionāls orķestris.

- Mērķa grupa: Iedzīvotāji, pašvaldības, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas.

- Finansējuma saņēmēji: Valsts un pašvaldību institūcijas nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros.

- 3.4.3.2.aktivitāte. Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana.

- Aktivitātes mērķis: Atjaunot kultūras mantojuma objektus, lai palielinātu to ekonomisku un inovatīvu izmantošanu, kas var kalpot kā nozīmīgs faktors teritoriju ekonomiskajai reģenerācijai, to pievilcības palielināšanai, dzīvei, darbam un uzņēmējdarbībai labvēlīgu apstākļu nodrošināšanai.

- Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts kultūras mantojuma objektu saglabāšanai, kuriem piemīt augsts sociālekonomiskais potenciāls. Minētais potenciāls piemīt kultūras mantojuma objektiem, kam ir kultūras pieminekļa statuss vai kas atrodas kultūras pieminekļa aizsardzības zonā. Šie objekti saistās ar kopienas kolektīvo atmiņu, un to atjaunošana, uzturēšana un publiskas pieejamības nodrošināšana ir nozīmīga visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no to etniskās, sociālās, reliģiskās u.c. piederības. Īpaši atbalstāmi ir tādi kultūras mantojuma objekti, kuros projekta rezultātā tiks sniegti dažādi kultūras pakalpojumi sabiedrībai, nodrošinot savā nozarē nozīmīgu informācijas, metodoloģisko u.c. profesionālo funkciju veikšanu, vienlaikus panākot objekta atpazīstamību un nozīmīgumu starptautiskā mērogā.

- Mērķa grupa: Iedzīvotāji, pašvaldības, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas.

- Finansējuma saņēmēji: Valsts un pašvaldību institūcijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK.09.10.2008. rīkojumu nr.609 un MK 29.01.2009. rīkojumu nr.69)

- 3.4.3.3.aktivitāte. Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā.

- Aktivitātes mērķis: Nodrošināt tādu kultūras pieminekļu saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas privātīpašumā un nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas.

- Atbalsta veids: Atbalsts tādu privāto kultūras mantojuma objektu saglabāšanai un atjaunošanai, kuros tiek nodrošināta atjaunojamo objektu plaša pieejamība sabiedrībai. Atbalsts tiek plānots nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes attīstības centros, tādējādi kultūras mantojuma ekonomiskā izmantošanā piesaistot arī privātās investīcijas.

- Mērķa grupa: Iedzīvotāji, pašvaldības, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas.

- Finansējuma saņēmēji: Fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašumā ir kultūras pieminekļi.

Valsts atbalsts

- Pasākuma ietvaros tiks sniegts valsts atbalsts.

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Teritorijas līdzsvarota attīstība

- Lai sekmētu teritoriju līdzsvarotu attīstību un vienmērīgu investīciju piesaisti, 3.4.3.1.aktivitātē tiks atbalstīti projekti tikai ārpus Rīgas un Rīgas reģiona, 3.4.3.2.aktivitātē katrā reģionā tiks atbalstīti ne mazāk kā divi projekti. Pēc pasākuma īstenošanas tiks mazinātas kultūras pakalpojumu pieejamības un kvalitātes atšķirības visā Latvijas teritorijā un sekmēta reģionu sociālekonomiskā attīstība un izaugsme, kā arī paaugstināta nodarbinātība un konkurētspēja.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 29.01.2009. rīkojumu nr.69)

Makroekonomiskā stabilitāte

- Pasākuma aktivitāšu ieviešana radīs priekšnoteikumus komercdarbības attīstībai, kas saistīta ar pakalpojumu sektoru (transports, tirdzniecība, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi, informācijas un komunikācijas pakalpojumi u.c.), sekmējot reģionu un Latvijas konkurētspējas pieaugumu. Pasākuma ietvaros tiks finansēti projekti, izvērtējot plānoto kultūras pakalpojumu sociālekonomisko atdevi, kā arī iespējas projektu ieviešanā piesaistīt arī privātās investīcijas un projektu rezultātā izveidoto papildus darba vietu skaitu. Investīcijas paredzēts veikt vienmērīgi visā plānošanas periodā.

Ilgtspējīga attīstība

- Pasākums sekmē ilgtspējīgu attīstību, jo minimāli patērē dabas resursus, un pozitīvi ietekmē vidi. Pasākuma mērķa īstenošanas rezultātā sabiedrībai tiks paaugstināta kultūras pakalpojumu un pieejamības kvalitāte, kas nodrošinās apdzīvotās vietas pievilcību, dzīves vides uzlabošanu, veicinot ilgtspējīgu attīstību.

Vienādas iespējas

- Ņemot vērā nodarbinātības struktūru kultūras nozarē, pasākums atstās pozitīvu ietekmi uz sieviešu nodarbinātību. Pasākuma projektu iesniegumu atlases kritērijos tiks iekļautas prasības, kas nodrošinās vides pieejamību visām sabiedrības grupām, īpaši, personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Informācijas sabiedrība

- Pasākuma ietvaros tiks veicināta iedzīvotāju pieeja informācijai par kultūras un kultūrizglītības procesiem un pakalpojumiem. Pasākuma aktivitāšu rezultātā sabiedrībai būs pieejama kvalitatīva, sistematizēta un aktuāla informācija par kultūras procesiem un aktualitātēm Latvijā un pasaulē.

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

- Pasākums netieši sekmēs Rīgas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanos, dodot iespēju piesaistīt ārvalstu tūristus. Ņemot vērā, ka Rīgā atrodas Latvijas centrālā transporta infrastruktūra (autoosta, lidosta, dzelzceļš) un nelielos attālumus starp reģioniem un Rīgu, paredzams, ka ārvalstu tūristu maršruti, lielākoties, tiks saistīti ar Rīgu.

Ieviešana

| Nr. p.k. | Aktivitātes nr. un nosaukums | Projektu atlases veids | Starpniek-institūcija/ Atbildīgā iestāde | Funkcijas | Sadar-bības iestāde | Funkcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.4.3.1. Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide | IPIA | KM | - DP izstrādāšana (nozares kompetences ietvaros) (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.) - Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana - Finanšu plānošana - Uzraudzība prioritātes līmenī - Projektu atlase un apstiprināšana - Informācijas un publicitātes pasākumi | CFLA | - Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība - Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās - Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana |
| 2. | 3.4.3.2. Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana | APIA | KM | - DP izstrādāšana (nozares kompetences ietvaros) (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.) - Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana - Finanšu plānošana - Uzraudzība prioritātes līmenī - Projektu atlase un apstiprināšana - Informācijas un publicitātes pasākumi | CFLA | - Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība - Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās - Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana |
| 3. | 3.4.3.3. Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā. | APIA | KM | - DP izstrādāšana (nozares kompetences ietvaros) (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.) - Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana - Finanšu plānošana - Uzraudzība prioritātes līmenī - Projektu atlase un apstiprināšana - Informācijas un publicitātes pasākumi | CFLA | - Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība - Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās - Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 13.11.2008. rīkojumu nr.712)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.06.2010. rīkojumu nr.298)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei

- 3.4.3.1.aktivitātē tiek iekļauti programmas „Nacionālās un reģionālās nozīmes koncertzāļu tīkla izveide 2007.-2013.gadam” mērķi un prioritātes.

- 3.4.3.2.aktivitāte tiks ieviesta atklātas projektu iesniegumu atlases veidā, lai nodrošinātu iespēju uz aktivitātē pieejamo atbalstu pretendēt visām valsts un pašvaldību institūcijām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.06.2010. rīkojumu nr.298)

- 3.4.3.3. aktivitāte tiks ieviesta atklātas projektu iesniegumu atlases veidā, tādā veidā dodot iespēju pretendēt uz aktivitāte pieejamo atbalstu visiem noteiktās mērķa grupas pretendentiem.

Finanšu plāns

| Nr. p.k. | Investīciju joma | Kopā, EUR | Publiskais finansējums, EUR | ERAF, EUR | Nacionālais publiskais finansējums, EUR | Privātais finansējums, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3.4.3.Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme | 44 251 672 | 41 405 929 | 36 048 761 | 5 357 168 | 2 845 743 |
| 2. | 3.4.3.1. Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide | 24 925 605 | 24 925 605 | 21 186 764 | 3 738 841 | 0 |
| 3. | 3.4.3.2. Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana | 10 788 838 | 10 788 838 | 9 170 511 | 1 618 327 | 0 |
| 4. | 3.4.3.3. Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā | 8 537 229 | 5 691 486 | 5 691 486 | 0 | 2 845 743 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.06.2010. rīkojumu nr.298)

Uzraudzības rādītāji

| Rādītājs | Kvanti- fikācija 2004. gadā | Kvanti- fikācija 2009. gadā | Kvanti-fikācija 2013. gadā | Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums | Aprēķina skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |
| Izveidoto daudz-funkcionālo kultūras centru skaits | 0 | 0 | 4 | Atbalstāmās investīcijas ir vērstas uz kultūras infrastruktūras attīstību un tās ekonomiskās darbības forumu dažādošanu, sekmējot attīstības centru vides kvalitāti, konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi. | Atbalstīto projektu skaits proporcionāls piešķirtajam ES un nacionālajam līdzfinansējumam. |
| Atjaunoto un saglabāto kultūras mantojuma objektu skaits | 0 | 0 | 10 | Atbalstāmās investīcijas ir vērstas uz kultūras infrastruktūras attīstību un tās ekonomiskās darbības forumu dažādošanu, sekmējot attīstības centru vides kvalitāti, konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi. | Atbalstīto projektu skaits proporcionāls piešķirtajam ES un nacionālajam līdzfinansējumam |
| Privātīpašumā esošo atjaunoto un saglabāto kultūras mantojuma objektu skaits | 0 | 0 | 5 | Atbalstāmās investīcijas ir vērstas uz privātīpašumā esošās kultūras infrastruktūras attīstību un tās ekonomiskās darbības forumu dažādošanu, sekmējot attīstības centru vides kvalitāti, konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi. | Atbalstīto projektu skaits proporcionāls piešķirtajam ES un privātajam līdzfinansējumam |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |  |
| Kultūras pieminekļu īpatsvars, kuru tehniskais stāvoklis var tikt vērtēts kā labs vai apmierinošs | 63% | 65% | 70% | Veikto investīciju rezultātā uzlabosies kopējais kultūras pieminekļu stāvoklis Latvijā, pozitīvi ietekmējot indivīda, sabiedrības un valsts sociālekonomisko attīstību. | Šobrīd kultūras pieminekļu tehniskais stāvoklis tikai 18% ir vērtējams kā labs, 45% - apmierinošs, 32% - slikts, 4% - avārijas stāvoklī un 1% objektu ir daļēji vai pilnīgi gājuši bojā, bet tikai 27% pieminekļos pēdējo piecpadsmit gadu laikā veikti remontdarbi. |
| Kultūras pakalpojumu pieprasījums | 1,9 milj. apmeklējumu | 2 milj. apmeklējumu | 2,47 milj. apmeklējumu | Atbalstītajām investīcijām paredzama pozitīva ietekme uz kopējo kultūras pakalpojumu pieprasījuma apjomu valstī, jo, nodrošinot vairāk kvalitatīvākus, daudzveidīgākus kultūras pakalpojumus tiek piesaistīta plašāka auditorija un attīstīts kultūras tirgus | Piesaistītās investīcijas veidotu vidēji 30 % apmeklējuma pieaugumu periodā. Prognoze veikta, pamatojoties uz novērojumu, ka pirmajos gados pēc kultūras infrastruktūras sakārtošanas ievērojami pieaug pieprasījums pēc tajā sniegtajiem pakalpojumiem. Ilgākā laika periodā šis pieprasījums stabilizējas. 3-5 gadus pēc investīcijām infrastruktūrā kultūras institūcijās tiek sasniegts apmeklējumu skaita un pašieņēmumu pieaugums līdz pat 70% gadā. |

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums

| Rādītājs | Plānošanas reģions | Kvantifikācija 2004. gadā | Kvantifikācija 2009. gadā | Kvantifikācija 2013. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |
| Izveidoto daudzfunkcionālo kultūras centru skaits | Rīga | 0 | 0 | 0 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 1 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 2 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 0 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 1 |
| Atjaunoto un saglabāto kultūras mantojuma objektu skaits | Rīga | 0 | 0 | 2 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 2 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 2 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 2 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 2 |
| Privātīpašumā esošo atjaunoto un saglabāto kultūras mantojuma objektu skaits | Rīga | 0 | 0 | 1 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 1 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 1 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 1 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 1 |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |
| Kultūras pieminekļu īpatsvars, kuru tehniskais stāvoklis var tikt vērtēts kā labs vai apmierinošs | Rīga | 14,5% | 15% | 16% |
|  | Vidzeme | 14% | 15% | 16% |
|  | Kurzeme | 10% | 10% | 11% |
|  | Zemgale | 10% | 10% | 11% |
|  | Latgale | 14,5% | 15% | 16% |
| Kultūras pakalpojumu pieprasījums | Rīga | 46% | 36% | 25% |
|  | Vidzeme | 12,5% | 18% | 20% |
|  | Kurzeme | 16,5% | 20% | 22% |
|  | Zemgale | 14% | 14% | 17% |
|  | Latgale | 11% | 12% | 16% |

3.4.4.pasākums „Mājokļu energoefektivitāte”

- Aktivitātes

- 3.4.4.1.aktivitāte. Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

- Aktivitātes mērķis: Mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

- Atbalsta veids: Aktivitāte paredz sniegt finansējumu energoefektivitātes pasākumiem, piemēram, siltumsistēmu izolācijai un renovācijai, ēku norobežojošo konstrukciju siltināšanai saskaņā ar veiktā energoaudita ieteikumiem, ēkas galveno daļu atjaunošanai – jumts, fasāde, logi, durvis, trepju telpas, pagrabi, koridori, ieejas un lifti, un tehnisko instalāciju atjaunošanai ēkā (ūdens apgādes, notekūdeņu sistēmas, elektrības un ugunsdrošības instalācijas, ventilācijas un atkritumu sistēmas).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.02.2009.rīkojumu nr.127)

- Mērķa grupa: Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.02.2009.rīkojumu nr.127)

- Finansējuma saņēmēji: Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.02.2009.rīkojumu nr.127)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.07.2009. rīkojumu nr.516)

- 3.4.4.2.aktivitāte. Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

- Aktivitātes mērķis: Palielināt pašvaldības sociālā dzīvojamā fonda energoefektivitāti, vienlaikus ceļot tā kvalitāti un ilgtspēju un nodrošinot sociāli mazaizsargātas personu grupas ar adekvātu mājokli.

- Atbalsta veids: Aktivitāte paredz ēkas galveno daļu siltināšanu saskaņā ar energoaudita ieteikumiem – jumts, fasāde, logi, durvis, pagrabs, nodrošinot arī papildu atjaunošanas darbus - trepju telpas, koridori, ieejas, kā arī ēkas rekonstrukciju nemainot tās funkciju. Tāpat atjaunošanā tiks ietvertas ēkas tehniskās instalācijas – ūdens apgāde, notekūdeņu sistēmas, elektrības un ugunsdrošības instalācijas, ventilācijas un atkritumu sistēmas, utt.

- Mērķa grupa: Sociālo dzīvojamo māju dzīvokļu īrnieki.

- Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības.

- Minimālais un maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms: Maksimālais līdzfinansējums vienai sociālajai dzīvojamai mājai 199 202 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.10.2008. rīkojumu nr.609.)

Valsts atbalsts

- Pasākuma ietvaros valsts atbalsts netiks sniegts.

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Teritorijas līdzsvarota attīstība

- Pasākuma ietvaros ieguldījumi tiks veikti visās pašvaldību teritorijās. Lielākā finansējuma daļa, īpaši aktivitātes „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros, tiks ieguldīta ārpus Rīgas un Rīgas rajona teritorijas.

Makroekonomiskā stabilitāte

- Pasākums nav tieši saistīts ar horizontālo prioritāti „Makroekonomiskā stabilitāte”.

Ilgspējīga attīstība

- Pasākumu īstenošanas rezultātā pašvaldību teritorijā tiks veikti ēku energoefektivitāti un siltumnoturību paaugstinoši pasākumi dzīvojamā fondā, atjaunots un kvalitatīvi uzlabots sociālais dzīvojamais fonds.

- Pasākuma aktivitāšu īstenošana ietver energoresursu ietaupījumu un efektīvāku izmantošanu, kas savukārt samazina CO2 emisijas, tādā veidā nodrošinot dabas resursu saprātīgu izmantošanu, kā arī apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanu.

Vienādas iespējas

- Pasākums  kopumā veicinās horizontālās prioritātes „Vienādas iespējas” mērķu sasniegšanu. Pasākums paredz dzīves vides kvalitātes un pieejamības uzlabošanu visām sabiedrības grupām, īpaši, vides pieejamības nodrošināšanu personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Informācijas sabiedrība

- Pasākums nav tieši saistīts ar horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība”.

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

- Pasākums ir netieši saistīts ar horizontālo prioritāti „Rīgas starptautiskā konkurētspēja”, ņemot vērā, ka atbalsts 3.4.4.1.aktivitātes ietvaros ir vērsts arī uz daudzdzīvokļu māju eneregoefektivitātes pasākumiem Rīgas pašvaldības teritorijā.

Ieviešana

| Nr. p.k. | Aktivitātes/ Apakšaktivi-tātes nr. un nosaukums | Projektu atlases veids | Atbil-dīgā iestāde | Funkcijas | Sadarbības iestāde | Funkcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.4.4.1. Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi | APIA | EM | 1.DP izstrādāšana (nozares kompetences ietvaros) 2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu, u.c.) izstrādāšana 3.Finanšu plānošana 4.Uzraudzība aktivitātes līmenī 5.Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī | Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” | 1. Projektu atlase un apstiprināšana 2. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšanas, izpildes uzraudzība 3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana |
| 2. | 3.4.4.2. Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi | APIA | EM | 1.DP izstrādāšana (nozares kompetences ietvaros) 2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu, u.c.) izstrādāšana 3.Finanšu plānošana 4.Uzraudzība aktivitātes līmenī | Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” | 1. Projektu atlase un apstiprināšana 2. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšanas, izpildes uzraudzība 3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 5. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.10.2008.rīkojumu nr.609 un MK 23.02.2009.rīkojumu nr.127)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.04.2010. rīkojumu nr.202)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei

- 3.4.4.1.aktivitāte "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" tiek ieviesta kā atklāta projektu iesniegumu atlase, jo projektu iesniedzēju loks ir plašs un tas programmēšanas periodā var mainīties.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.02.2009.rīkojumu nr.127)

- 3.4.4.2.aktivitāte "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" tiek ieviesta kā atklāta projektu iesniegumu atlase, jo projektu iesniedzēju loks programmēšanas periodā var mainīties.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.02.2009.rīkojumu nr.127)

Finanšu plāns

| Nr. p.k. | Investīciju joma | Kopā, EUR | Publiskais finansējums, EUR | ERAF, EUR | Nacionālais publiskais finansējums, EUR | Privātais finansējums, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3.4.4.Mājokļa enenrgoefektivitāte | 141 840 227 | 87 120 855 | 84 819 738 | 2 301 117 | 54 719 372 |
| 2. | 3.4.4.1.Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi | 132 635 759 | 77 916 387 | 77 916 387 | 0 | 54 719 372 |
| 3. | 3.4.4.2. Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi | 9 204 468 | 9 204 468 | 6 903 351 | 2 301 117 | 0 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 10.09.2009.rīkojumu nr.609)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 14.09.2011. rīkojumu nr.459)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.07.2014. rīkojumu nr.325)

Uzraudzības rādītāji

| Rādītāji | Kvanti- fikācija 2004. gadā | Kvanti- fikācija 2009. gadā | Kvanti-fikācija 2013. gadā | Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums | Aprēķina skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |
| 1. Ieviesti energoefektivi-tātes pasākumi daudzdzīvokļu mājās | 0 | 0 | 120 | 3.4.4.1. aktivitāte | Tiek pieņemts, ka 2/3 no mājām ņems kredītu līdz 142,3 tūkst.EUR, bet 1/3 būs lielākas ēkas ar kredīta apjomu līdz 313 tūkst.EUR. |
| 2. Izveidotas energoefektīvas sociālās mājas | 0 | 30 | 73 | 3.4.4.2. aktivitāte | Maksimālais atbalsts vienai sociālajai mājai 199,2 tūkst. EUR. Tiek pieņemts, ka visas sociālās mājas nepieteiksies uz maksimālo atbalsta apjomu. |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |  |
| 1. Siltumenerģijas patēriņa samazinājums atbalstītajās daudzdzīvokļu mājās | 0 | 0 | 15% no fiksētā siltumen-erģijas patēriņa pirms pasākumu veikšanas | 3.4.4.1. aktivitāte | Patērētās siltumenerģijas apjoms saskaņā ar uzskaites datiem mājas ievadā (pirms un pēc pasākuma veikšanas). |
| 2. Siltumenerģijas patēriņa samazinājums atbalstītajās sociālajās mājās (MWh gadā) | 0% | 1% | 2% | 3.4.4.2. aktivitāte | Katrai sociālajai mājai jāīsteno vismaz divi ēkas energoaudita pārskatā norādītie pasākumi |

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums

| Rādītāji | Plānošanas reģions | Kvantifikācija 2004.gadā | Kvantifikācija 2009.gadā | Kvantifikācija 2013.gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |
| 1. Ieviesti energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu mājās | Rīga | 0 | 0 | 43 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 19 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 20 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 16 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 22 |
| 2. Izveidotas energoefektīvas sociālās mājas | Rīga | 0 | 8 | 26 |
|  | Vidzeme | 0 | 7 | 12 |
|  | Kurzeme | 0 | 5 | 12 |
|  | Zemgale | 0 | 5 | 11 |
|  | Latgale | 0 | 5 | 12 |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |
| 1. Siltumenerģijas patēriņa samazinājums atbalstītajās daudzdzīvokļu mājās | Rīga | 0 | 0 | 15% |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 15% |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 15% |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 15% |
|  | Latgale | 0 | 0 | 15% |
| 2. Siltumenerģijas patēriņa samazinājums atbalstītajās sociālajās mājās (MWh gadā) | Rīga | 0% | 1% | 2% |
|  | Vidzeme | 0% | 1% | 2% |
|  | Kurzeme | 0% | 1% | 2% |
|  | Zemgale | 0% | 1% | 2% |
|  | Latgale | 0% | 1% | 2% |

3.5. Prioritāte ”Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana”

3.5.1. Pasākums „Vides aizsardzības infrastruktūra”

Aktivitātes

- 3.5.1.1. aktivitāte: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000

- Aktivitātes mērķis: Ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

- Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000, lai uzlabotu ūdensapgādes sistēmā padotā dzeramā ūdens kvalitāti, samazinātu nepietiekami attīrītu notekūdeņu izplūdi vidē un palielinātu pakalpojumu pieejamību. Netiks atbalstīta lietus ūdeņu kanalizācijas būvniecība vai rekonstrukcija, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve nākotnē plānotās apbūves teritorijās.

- Mērķa grupa: Pašvaldības teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji, esošās iestādes.

- Finansējuma saņēmēji: Ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs - pašvaldības, pašvaldību iestādes un aģentūras, kā arī kapitālsabiedrības, kurām ar pašvaldību noslēgts līgums, kas nosaka ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pienākuma būtību, ilgumu, pakalpojumu sniegšanas teritoriju, kompensācijas maksājumu aprēķināšanas nosacījumus u.c.

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

- Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

- 3.5.1.2. aktivitāte: Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība

- 3.5.1.2.1.apakšaktivitāte. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija

- Apakšaktivitātes mērķis: Samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada atkritumi un vides aizsardzības prasībām neatbilstošās izgāztuves.

- Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts normatīvo aktu prasībām neatbilstošo sadzīves atkritumu izgāztuvju kopējās atkritumu apglabāšanas zonas rekultivācijai, t.i., darbībām, kas tieši saistītas ar izgāztuves rekultivāciju, un pēcrekultivācijas monitoringa veikšanai nepieciešamā aprīkojuma ierīkošanai.

- Mērķa grupa: Atkritumu apsaimniekošanas reģiona iedzīvotāji - pašvaldības teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji.

- Finansējuma saņēmēji: Pašvaldība, kas atbildīga par radīto piesārņojumu vai kuras teritorijā atrodas atkritumu izgāztuve, kas iekļauta rekultivējamo izgāztuvju sarakstā.

- 3.5.1.2.2.apakšaktivitāte. Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu Nr.259)

- Apakšaktivitātes mērķis: Izveidot ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, nodrošinot atkritumu apglabāšanu un apstrādi cilvēku veselībai un videi drošā veidā, un nodrošinot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību pilsētās 100% un lauku teritorijās 80% iedzīvotāju.

- Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveidei atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai atbilstoši reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas plāniem. Tiks atbalstīta poligonu un poligonu atbalstošās infrastruktūras izveide, lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu atkritumu apglabāšanu un samazinātu poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu.

- Mērķa grupa: Atkritumu apsaimniekošanas reģiona iedzīvotāji, uzņēmumi un iestādes.

- Finansējuma saņēmēji: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir atbildīgi par poligonu darbības nodrošināšanu.

- 3.5.1.2.3.apakšaktivitāte. Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība

- Apakšaktivitātes mērķis: Izveidot ilgtspējīgu atkritumu, t.sk. bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, atbalstot atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras attīstību, līdz ar to veicinot materiālu otrreizēju izmantošanu.

- Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveidei, t.sk. dalītās atkritumu savākšanas punktu izveidei (arī bīstamo atkritumu savākšanas punktu izveidei ārstniecības iestādēs, laboratorijās u.c.), kompostēšanas laukumu, šķirošanas/pārkraušanas centru izveidei, notekūdeņu dūņu apstrādei un ārstniecības iestādēs radīto bīstamo atkritumu priekšapstrādei, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu, kā arī atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai atbilstoši reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas plāniem.

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.08.2012.. rīkojumu nr.363)

- Mērķa grupa: Atkritumu apsaimniekošanas reģiona iedzīvotāji, uzņēmumi un iestādes.

- Finansējuma saņēmēji: Kapitālsabiedrības, kurām noslēgts līgums ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā, vai līgums ar pakalpojumu saņēmēju par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu; kapitālsabiedrības – ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji vai ārstniecības iestādes, kuras saņēmušas atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, kas ietver atkritumu apsaimniekošanu.

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.08.2012.. rīkojumu nr.363)

- 562.1 	3.5.1.3.aktivitāte. Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- 562.2 	Aktivitātes mērķis: Saglabāt Latvijas dabas vides kvalitāti atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu prasībām, valsts starptautiskajām saistībām un vietējām vajadzībām; novērst esošos un nākotnes draudus dabas vērtībām, vienlaikus nodrošinot maksimāli efektīvu resursu izlietojumu dabas vērtību saglabāšanā un atjaunošanā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- 562.3 	Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts infrastruktūras izveidei intensīvi apmeklētās Natura 2000 teritorijās, kurām izstrādāts dabas aizsardzības plāns, lai samazinātu antropogēno slodzi un nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vienlaikus radot priekšnoteikumus tūrisma attīstībai. Tiks atbalstīta taku (tai skaitā laipas, trepes, tiltiņi), labiekārtotu atpūtas vietu, dažādu informatīvo zīmju un tematisku informācijas stendu (tai skaitā administratīvo zīmju, informatīvo stendu, kas ietver pamatinformāciju par Natura 2000 teritoriju) izveide un izvietošana dabā, stāvlaukumu (apmeklētāju transportam) izveide, jaunu taku maršrutu izveide, skatu torņu būvniecība un cita infrastruktūra, kas nepieciešama Natura 2000 teritorijas antropogēnās slodzes mazināšanai, sabiedrības informēšanai un izglītošanai, kā arī informatīvo stendu izveide par Natura 2000 teritorijām ārpus šo teritoriju robežām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- 562.4 	Mērķa grupa: Aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas, apmeklētāji, komersanti, kas sniedz ar tūrismu saistītos pakalpojumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- 562.5 	Finansējuma saņēmēji: Valsts iestādes, kuru kompetencē ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzība un apsaimniekošana.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- 562.6	3.5.1.4.aktivitāte. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- 562.7 	Aktivitātes mērķis: Nodrošināt atbildīgās institūcijas un sabiedrību ar savlaicīgu, mērķorientētu un patiesu informāciju par vides kvalitāti un dabas resursiem, kā arī par īstenoto vides aizsardzības pasākumu lietderību un efektivitāti.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- 562.8 	Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts vides monitoringa un kontroles sistēmas nodrošināšanai un attīstībai. Tiks atbalstītas gaisa kvalitātes monitoringa staciju aprīkojuma un iekārtu piegādes, virszemes un pazemes ūdeņu paraugu ievākšanas un monitoringa mērījumu aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, laboratorijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana prioritāro bīstamo vielu analīzēm, kuģa iegāde un atbilstoša ekipējuma nodrošināšana vides un zvejas kontroles, uzraudzības, vides monitoringa un kontroles veikšanai Baltijas jūrā. Lai nodrošinātu informācijas sniegšanu reālā laika režīmā Eiropas kopējā radiācijas avāriju agrīnās brīdināšanas sistēmā, atbalsts paredzēts arī radiācijas monitoringa agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

- 562.9 	Mērķa grupa: Vides monitoringa un kontroles iestādes.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- 562.10 Finansējuma saņēmēji: Valsts vides dienests.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Valsts atbalsts

- Aktivitātēm, kurās finansējuma saņēmējs ir pašvaldības, pašvaldību iestādes un aģentūras valsts atbalsta (atbalsts komercdarbībai) nosacījumi nav piemērojami. Izņēmums, būs gadījumi, kad finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas rezultātā radīto labumu nodos nomā vai koncesijā. Šajā situācijā par valsts atbalsta (atbalsta komercdarbībai) nosacījumu ievērošanu būs atbildīgs finansējuma saņēmējs.

- Valsts atbalsta (atbalsts komercdarbībai) nosacījumi, kas attiecas uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, piemērojami 3.5.1.1.aktivitātei “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” un 3.5.1.2.2. apakšaktivitātei “Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”, gadījumos, kad finansējuma saņēmējs ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, valsts atbalstu (atbalsts komerdarbībai) ir paredzēts sniegt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam kā valsts atbalstu, kurš nav piesakāms Eiropas Komisijā atbilstoši:

- Komisijas direktīvai 2005/81/EK ar ko groza Direktīvu 80/723/EEK par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību, kā arī finansiālo pārskatāmību dažos uzņēmumos;

- Komisijas lēmumam 2005/842/EK par EK Līguma 86.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimnieciku nozīmi;

- Kopienas nostādnēm valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu,

  - Komercdarbības atbalsta kontroles likuma III1. nodaļai  ”Atbalsts atlīdzības maksājumu veidā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu”.

- Valsts atbalsta (atbalsts komercdarbībai) jautājuma 3.5.1.2.3. apakšaktivitātei “Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”, gadījumos, kad finansējuma saņēmējs ir kapitālsabiedrība, risināšanai ir veikti grozījumi ”Atkritumu apsaimniekošanas likumā””, kura 221. pants paredz, ka atbalstu komercdarbībai sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, izņemot sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs, kā arī sadzīves atkritumu pārstrādi, sniedz saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Ņemot vērā, ka minētais jautājums ir saskaņojams arī ar Eiropas Komisiju, atbilstošos Ministru kabineta noteikumus ir paredzēts apstiprināt līdz 2008. gada 1. novembrim.

- Visiem projektiem tiks piešķirts nacionālais finansējums. Atkarībā no projekta finansējuma saņēmēja, tā iespējām finansēt projektu, kā arī projekta mēroga, iespējamie nacionālā finansējuma avoti ir valsts, pašvaldības, kā arī kapitālsabiedrību finanšu līdzekļi.

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

- Vides infrastruktūras pieejamība un kvalitāte ietekmē uzņēmējdarbības veiksmīgu attīstību, atsevišķu teritoriju un valsts attīstību kopumā.

Teritorijas līdzsvarota attīstība

- Ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas projekti tiks īstenoti visā Latvijas teritorijā, ievērojot aktivitātes specifiku, t.i., finansējums tiks nodrošināts visu Latvijas teritorijā esošo aglomerāciju ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 ūdenssaimniecību sakārtošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, savukārt atkritumu apsaimniekošanas projektiem tiks sniegts atbalsts saskaņā ar reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas plāniem. Piemērojot teritorijas attīstības indeksu, kā vienu no projekta vērtēšanas kritērijiem, atbalsts prioritāri tiks novirzīts teritorijām ar zemāku teritorijas attīstības indeksu. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju rekultivācijai Kohēzijas fonda atbalsta likme Rīgā paredzēta 50% apjomā, pārējā Latvijas teritorijā – 85 % apjomā.

Makroekonomiskā stabilitāte

- Makroekonomiskā stabilitāte tiks veicināta, paredzot vērtēt projektos plānoto tarifu politiku, lai tiktu nodrošināti nepieciešamie ekspluatācijas un attīstības izdevumi. Vērtējot projektus, tiks ņemts vērā projekta iesniedzēja papildu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā.

Vienādas iespējas

- Nav tiešas ietekmes uz horizontālo prioritāti. Pasākums kopumā veicinās horizontālās prioritātes „Vienādas iespējas” mērķu sasniegšanu. Vides monitoringa sistēmas uzlabošanas pasākumi netiešā veidā atstās pozitīvu ietekmi uz noteiktu iedzīvotāju grupu veselības stāvokli. Izveidojot infrastruktūru Natura 2000 teritorijās un infrastruktūru augu un dzīvnieku kolekciju apmeklēšanai, īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinātu pieejamību apskates objektiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Ilgtspējīga attīstība

- Visas pasākuma aktivitātes un apakšaktivitātes ir vērstas uz dabas un energoresursu racionālu izmantošanu un vides piesārņojuma samazināšanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un novēršot draudus iedzīvotāju veselībai. Visas aktivitātes ir specifiskas aktivitātes attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību.

Informācijas sabiedrība

- Pasākumam nav tiešas ietekmes uz horizontālo prioritāti, izņemot 3.5.1.4.aktivitāti „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”, kuras ietvaros tiks sniegts atbalsts projektiem, kas paredz sabiedrības informētības uzlabošanu vides aizsardzības jomā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

- Pasākumam nav tiešas ietekmes uz horizontālo prioritāti.

Ieviešana

| Nr.p.k. | Aktivitātes/apakš-aktivitātes nr. un nosaukums | Pro-jektu atlases veids | Starpniek- institūcija/Atbildīgā iestāde | ### Funkcijas | Sadar-bības iestāde | Funkcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.5.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 | IPIA | VARAM | 1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.) 2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana 3. Finanšu plānošana 4. Uzraudzība prioritātes līmenī 5. Projektu atlase un apstiprināšana 6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī | - | - |
| 2. | 3.5.1.2.1. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija | IPIA | VARAM | 1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.) 2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana 3. Finanšu plānošana 4. Uzraudzība prioritātes līmenī 5. Projektu atlase un apstiprināšana 6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī | - | - |
| 3. | 3.5.1.2.2. Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība | IPIA | VARAM | 1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.) 2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana 3. Finanšu plānošana 4. Uzraudzība prioritātes līmenī 5. Projektu atlase un apstiprināšana 6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī | - | - |
| 4. | 3.5.1.2.3. Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība | APIA | VARAM | 1. ES plānošanas dokumentu izstrādāšana 2. Ieviešanas nosacījumu, t.sk. projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādāšana 3. Finanšu plānošana pasākumu līmenī 4.Uzraudzība pasākumu un aktivitāšu līmenī 5. Projektu atlase un apstiprināšana 6. Informācijas un publicitātes pasākumi pasākumu un aktivitāšu līmenī | CFLA | 1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 4. Informācijas un publicitātes pasākumi projektu līmenī |
| 5. | 3.5.1.3. Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās | IPIA | VARAM | 1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.) 2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana 3. Finanšu plānošana 4. Uzraudzība prioritātes līmenī 5. Projektu atlase un apstiprināšana 6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī | – | – |
| 6. | 3.5.1.4. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība | IPIA | VARAM | 1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.) 2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana 3. Finanšu plānošana 4. Uzraudzība prioritātes līmenī 5. Projektu atlase un apstiprināšana 6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī | – | – |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei

- 3.5.1.1., 3.5.1.2.1., 3.5.1.2.2., 3.5.1.3. un 3.5.1.4.aktivitātēs un apakšaktivitātes noteikts ierobežots finansējuma saņēmēju loks, zināmi visi iespējamie finansējuma saņēmēji, ar pieejamo finansējumu, ievērojot atlases kritērijus, iespējams apmierināt visu finansējuma saņēmēju vajadzības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- 3.5.1.2.3.apakšaktivitātē atklāts projektu iesniegumu atlase noteikta, jo ir plašs finansējuma saņēmēju loks, nav iespējams apmierināt visu finansējuma saņēmēju vajadzības.

Finanšu plāns

| Nr. p.k. | Investīciju joma | Kopā, EUR | Publiskais finansējums, EUR | KF, EUR | Nacionālais publiskais finansējums, EUR | Privātais finansējums, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3.5.1. Vides aizsardzības infrastruktūra | 672 843 986 | 589 468 734 | 556 571 552 | 32 897 182 | 83 375 252 |
| 2. | 3.5.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 | 505 683 472 | 468 117 465 | 444 913 304 | 23 204 161 | 37 566 007 |
| 3. | 3.5.1.2. Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība | 148 815 623 | 103 006 378 | 94 362 478 | 8 643 900 | 45 809 245 |
| 4. | 3.5.1.2.1. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija | 24 419 824 | 24 419 824 | 15 775 924 | 8 643 900 | 0 |
| 5. | 3.5.1.2.2. Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība | 46 867 925 | 39 822 617 | 39 822 617 | 0 | 7 045 308 |
| 6. | 3.5.1.2.3. Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība | 77 527 874 | 38 763 937 | 38 763 937 | 0 | 38 763 937 |
| 7. | 3.5.1.3. Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās | 7 881 194 | 7 881 194 | 7 881 194 | 0 | 0 |
| 8. | 3.5.1.4. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība | 10 463 697 | 10 463 697 | 9 414 576 | 1 049 121 | 0 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.08.2010. rīkojumu nr.508)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.10.2011. rīkojumu nr.505)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013. rīkojumu nr.519)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.12.2013. rīkojumu nr.613)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.12.2014. rīkojumu nr.818)

Uzraudzības rādītāji

| Nr. p.k. | Rādītāji | Kvanti-fikācija 2004. gadā | Kvanti-fikācija 2009. gadā | Kvanti-fikācija 2013. gadā | Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums | Aprēķina skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |
| 1. | Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti | 0 | 1,43 milj. | 1,67 milj. | 3.5.1.1. aktivitāte | Ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošana plānota 88 aglomerācijās, kurās kopējais iedzīvotāju skaits ir 1,67 milj. |
| 2. | Rekultivēto normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju skaits | 176 | 206 | 261 | 3.5.1.2.1. apakšaktivitāte | Plānots, ka ar KF atbalstu uz 2009.gadā papildus tiks rekultivētas 30 izgāztuves, līdz 2013.gadam – kopā 85 izgāztuves |
| 3. | Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti | 0 | 1,3 milj. | 2,19 milj. | 3.5.1.2.2. apakšaktivitāte | Plānots, ka 100% pilsētu un 80% lauku iedzīvotāju būs pieejami kvalitatīvi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi |
| 4. | Dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits | 1150 | 4030 | 8640 | 3.5.1.2.3. apakšaktivitāte | Plānots, ka ar KF atbalstu uz 2009.g. papildus tiks ierīkoti 2880 punkti, uz 2013.g. - 7490 punkti |
| 5. | Izvietoto robežzīmju skaits Natura 2000 teritoriju iezīmēšanai dabā | 150 | 6 200 | 18 000 | 3.5.1.3.aktivitāte |  |
| 6. | Antropogēno slodzi samazinošo infrastruktūras projektu skaits Natura 2000 teritorijās | 0 | 20 | 50 | 3.5.1.3.aktivitāte |  |
| 7. | Īstenotās ES direktīvas ūdeņu un gaisa stāvokļa kontrolei un uzraudzībai, skaits | 0 | 1 | 4 | 3.5.1.4.aktivitāte | Jānodrošina četru ES direktīvu prasību pilnīga izpilde vides stāvokļa kontrolei un uzraudzībai (monitorings). 2004.gadā tika īstenotas tajā brīdī spēkā esošo ES direktīvu prasības, nodrošinot daļēju kontroli un uzraudzību |
|  | Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |  |
| 8. | Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, % | 9% | 56% | 62% | 3.5.1.1. aktivitāte | 2004. g. norādīts iedzīvotāju īpatsvars attiecībā uz visu Latviju, t.sk. apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu, mazāku par 2000; 2009.gadā par 2004.-2006.gada Kohēzijas fonda līdzekļiem tika plānots sasniegt 51 %, par 2007.-2013.gada līdzekļiem – 5 % |
| 9. | Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdensapgādes pakalpojumi, % | 44% | 59% | 66% | 3.5.1.1. aktivitāte | 2004. g. norādīts iedzīvotāju īpatsvars attiecībā uz visu Latviju, t.sk. apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu, mazāku par 2000; 2009.gadā par 2004.-2006.gada Kohēzijas fonda līdzekļiem tika plānots sasniegt 56 %, par 2007.-2013.gada līdzekļiem – 3 % |
| 10. | Dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras nodrošinājums | vidēji 1 punkts uz 2000 iedz. | vidēji 1 punkts uz 800 iedz. | vidēji 1 punkts uz 500 iedz. | 3.5.1.2.3. apakšaktivitāte |  |
| 11. | Natura 2000 teritorijas, uz kurām vērsti antropogēno slodzi samazinošie projekti (skaits) | 6 | 15 | 35 | 3.5.1.3.aktivitāte | Natura 2000 teritoriju skaits, kur atbilstoši izdalītajam indikatīvajam finansējumam varēs izveidot infrastruktūru |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums

| Rādītāji | Plānošanas reģions | Kvantifikācija 2004. gadā | Kvantifikācija 2009. gadā | Kvantifikācija 2013. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |
| Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti, milj. | Rīga | 0 | 0,86 | 0,99 |
|  | Vidzeme | 0 | 0,06 | 0,12 |
|  | Kurzeme | 0 | 0,20 | 0,20 |
|  | Zemgale | 0 | 0,15 | 0,15 |
|  | Latgale | 0 | 0,16 | 0,21 |
| Rekultivēto normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju skaits | Rīga | 8 | 10 | 12 |
|  | Vidzeme | 21 | 31 | 46 |
|  | Kurzeme | 58 | 64 | 77 |
|  | Zemgale | 42 | 52 | 77 |
|  | Latgale | 47 | 49 | 49 |
| Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti, milj. | Rīga | 0 | 0,94 | 1,03 |
|  | Vidzeme | 0 | 0,17 | 0,23 |
|  | Kurzeme | 0 | 0,18 | 0,30 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 0,28 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 0,35 |
| Dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits | Rīga | 550 | 1924 | 4120 |
|  | Vidzeme | 120 | 425 | 917 |
|  | Kurzeme | 155 | 543 | 1163 |
|  | Zemgale | 145 | 504 | 1080 |
|  | Latgale | 180 | 634 | 1360 |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |
| Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, % no Latvijas iedz. | Rīga | 9 % | 34,8% | 37,0% |
|  | Vidzeme |  | 3,7% | 4,5% |
|  | Kurzeme |  | 7,0% | 8,0% |
|  | Zemgale |  | 4,0% | 5,0% |
|  | Latgale |  | 6,5% | 7,5% |
| Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdensapgādes pakalpojumi, % no Latvijas iedz. | Rīga | 32,0% | 38,0% | 40,5% |
|  | Vidzeme | 1,3% | 4,0 % | 4,5% |
|  | Kurzeme | 4,7% | 7,5% | 7,5% |
|  | Zemgale | 2,0% | 2,5% | 6,0% |
|  | Latgale | 4,0% | 7,0% | 7,5% |
| Dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras nodrošinājums | Rīga | vidēji 1 punkts uz 2000 iedz. | vidēji 1 punkts uz 800 iedz. | vidēji 1 punkts uz 500 iedz. |
|  | Vidzeme |  |  |  |
|  | Kurzeme |  |  |  |
|  | Zemgale |  |  |  |
|  | Latgale |  |  |  |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2010. rīkojumu nr.636)

3.5.2.Pasākums „Enerģētika”

Aktivitātes

- 3.5.2.1.aktivitāte. Pasākumi siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

576.1	3.5.2.1.1.apakšaktivitāte. Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

- Apakšaktivitātes mērķis: Būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās un sekmēt fosilo kurināmo veidu aizvietošanu ar atjaunojamajiem kurināmajiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.02.2009. rīkojumu nr.127)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

- Atbalsta veids: Apakšaktivitātes ietvaros tiks veikta siltumavotu rekonstrukcija un būvniecība ar mērķi paaugstināt to efektivitāti vai mazināt ietekmi uz vidi, vai aizvietot fosilo kurināmo ar atjaunojamo kurināmo un pārvades un sadales sistēmu rekonstrukcija un būvniecība ar mērķi samazināt siltumenerģijas vai siltumnesēja zudumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.02.2009. rīkojumu nr.127)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.04.2010. rīkojumu nr.202)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

- Mērķa grupas: Siltumenerģijas lietotāji, pašvaldības, komersanti.

- Finansējuma saņēmēji: Komercsabiedrības, kurām ir licence siltumenerģijas ražošanai vai pārvadei, vai sadalei.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.02.2009.rīkojumu nr.127)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

- Minimālais un maksimālais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms vienam projektam: No 
7 115 EUR līdz 8 537 230 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.10.2008. rīkojumu nr.609)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.08.2010. rīkojumu nr.508)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.04.2012. rīkojumu nr.197)

581.1 	3.5.2.1.2.apakšaktivitāte. Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

581.2 	Apakšaktivitātes mērķis: Būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, veicinot tādas siltumenerģijas izmantošanu industriālajā ražošanā, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

581.3 	Atbalsta veids: Siltumavotu rekonstrukcija un būvniecība, lai izmantotu atjaunojamos energoresursus un nodrošinātu ražošanas procesa pārveidošanu vai modernizēšanu, uzstādot jaunas vai nomainot esošās siltumenerģijas ražošanas iekārtas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

581.4 	Mērķa grupas: Komercsabiedrības, pašvaldības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

581.5 	Finansējuma saņēmēji: Latvijā reģistrētas komercsabiedrības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

581.6 	Minimālais un maksimālais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms vienam projektam: No 
71 144 EUR līdz 7 500 000 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 14.09.2011. rīkojumu nr.459)

- 3.5.2.2.aktivitāte. Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība

- Aktivitātes mērķis: Būtiski paaugstināt elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas apjomus no atjaunojamajiem energoresursiem, tādējādi mazinot Latvijas atkarību no primāro enerģijas resursu importa.

- Atbalsta veids: pasākuma ietvaros tiks sniegts atbalsts atjaunojamos energoresursus izmantojošu koģenerācijas staciju būvniecībai.

- Mērķa grupas: siltumenerģijas un elektrības lietotāji, pašvaldības, komersanti.

- Finansējuma saņēmēji: komercsabiedrības, pašvaldību komercsabiedrības

- Minimālais un maksimālais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms vienam projektam: 
No 150 825 EUR līdz 5 691 487 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.10.2008. rīkojumu nr.609)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.04.2010. rīkojumu nr.202)

- 3.5.2.3.aktivitāte. Vēja elektrostaciju attīstība

- Aktivitātes mērķis: Paaugstināt elektroenerģijas ražošanas apjomus no vēja resursiem, dažādot primāro enerģijas resursu piegādes un paaugstināt elektroenerģijas pašnodrošinājumu, tādējādi mazinot Latvijas atkarību no primāro enerģijas resursu importa.

- Atbalsta veids: Pasākuma ietvaros tiks sniegts atbalsts vēja elektrostaciju būvniecībai.

- Mērķa grupas: Elektrības lietotāji, pašvaldības, komersanti

- Finansējuma saņēmēji: Licencēti sabiedriskā pakalpojuma sniedzēji elektroenerģijas ražošanā.

- Minimālais un maksimālais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms vienam projektam: 
No 711 436 EUR līdz 4 268 615 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.10.2008.rīkojumu nr.609)

- 3.5.2.4.aktivitāte. Daugavas hidroelektrostaciju aizsprostu pārgāžņu rekonstrukcija

- Aktivitātes mērķis: Īstenot Daugavas HES kaskādes aizsprostu drošības paaugstināšanas projektu, tādējādi būtiski samazināt aizsprostu pārrāvuma riskus un iespējamos neatgriezeniskos zaudējumus, kas varētu tikt nodarīti cilvēkiem, apkārtējai videi un infrastruktūrai, it īpaši valsts galvaspilsētai Rīgai.

- Atbalsta veids: Pasākuma ietvaros tiks sniegts atbalsts rezerves pārgāžņu izveidei Pļaviņu HES aizsprostā.

- Mērķa grupas: Cilvēki apdraudētajās teritorijās, pašvaldības, komersanti.

- Finansējuma saņēmējs: AS „Latvenergo”.

- Publiskā finansējuma apjoms projektam: Viss aktivitātē pieejamais finansējums.

Valsts atbalsts

- Pasākuma ietvaros tiks sniegts valsts atbalsts. Jebkuram sabiedriskā sektora atbalstam šīs programmas ietvaros jābūt saskaņā ar procedurālām un materiālām valsts atbalsta tiesību normām, kādas ir spēkā brīdī, kad minētais sabiedriskā sektora atbalsts tiek piešķirts.

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Teritorijas līdzsvarota attīstība

- Pasākuma ietvaros ieguldījumus var veikt visā Latvijas teritorijā. Sekmējot biomasas izmantošanu enerģijas ražošanā tiks radītas papildu darba vietas lauku rajonos, pieaugs nodokļu ieņēmumi attiecīgo pašvaldību budžetā.

Makroekonomiskā stabilitāte

- Īstenojot plānotos investīciju projektus energoapgādes infrastruktūrā, stabilizēsies enerģijas cenas attiecīgajā teritorijā, paaugstināsies gan enerģijas lietotāju, gan energoapgādes komersantu darbības efektivitāte un stabilitāte, kas ilgtermiņā veicinās makroekonomisko stabilitāti.

Ilgtspējīga attīstība

- Energoapgādes infrastruktūras uzlabošana un attīstība tieši veicina ilgtspējīgu attīstību, jo vērsta uz energoresursu racionālu izmantošanu un vides piesārņojuma samazināšanu un nodrošina dzīves vides kvalitātes paaugstināšanos.

Vienādas iespējas

- Saistībā ar horizontālo prioritāti „Vienādas iespējas” pasākuma ietvaros tieša saikne nav paredzēta.

Informācijas sabiedrība

- Saistībā ar horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība” pasākuma ietvaros tieša saikne nav paredzēta, taču pasākuma mērķa sasniegšana veicinās dzīves vides kvalitātes uzlabošanos.

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

- Rīgas reģiona attīstību un tā konkurētspējas līmeņa celšanu Baltijas jūras reģiona līmenī nav plānots atsevišķi izdalīt.

Ieviešana

| Nr. p.k. | Aktivitātes/ apakšaktivi-tātes nr. un nosaukums | Projektu atlases veids | Atbildīgā iestāde | Funkcijas | Sadarbības iestāde | Funkcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.5.2.1.1. Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai | APIA | EM | 1. DP izstrādāšana (nozares kompetences ietvaros) 2. Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana 3. Finanšu plānošana pasākumu līmenī 4.Uzraudzība aktivitātes līmenī | Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” | 1. Projektu atlase un apstiprināšana 2. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 5. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī |
| 2. | 3.5.2.1.2. Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai |  |  |  |  |  |
| 3. | 3.5.2.2. Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība |  |  |  |  |  |
| 4. | 3.5.2.3. Vēja elektrostaciju attīstība |  |  |  |  |  |
| 5. | 3.5.2.4. Daugavas hidroelektrostaciju aizsprostu pārgāžņu rekonstrukcija | IPIA | EM | 1. DP izstrādāšana (nozares kompetences ietvaros) 2. Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana 3. Finanšu plānošana pasākumu līmenī 4.Uzraudzība aktivitātes līmenī 5. Projektu atlase un apstiprināšana | Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” | 1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 4. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.02.2009.rīkojumu nr.127)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.04.2010. rīkojumu nr.202)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei

- 3.5.2.1., 3.5.2.2. un 3.5.2.3.aktivitātes tiek ieviestas kā atklāta projektu iesniegumu atlase, jo projekta iesniedzēju loks ir plašs loks un tas programmēšanas periodā var mainīties.

- 3.5.2.4.aktivitāte tiek ieviesta ierobežotas projektu atlases veidā, jo aktivitāte paredz specifiskas atbalstāmās darbības un tās ietvaros ir iespējams viens projekta iesniedzējs.

Finanšu plāns

| Nr. p.k. | Investīciju joma | Kopā, EUR | Publiskais finansējums, EUR | KF, EUR | Nacionālais publiskais finansējums, EUR | Privātais finansējums, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3.5.2.Enerģētika | 228 077 100 | 114 038 550 | 114 038 550 | 0 | 114 038 550 |
| 2. | 3.5.2.1. Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai | 168 897 766 | 84 448 883 | 84 448 883 | 0 | 84 448 883 |
|  | 3.5.2.1.1.Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai | 168 897 766 | 84 448 883 | 84 448 883 | 0 | 84 448 883 |
|  | 3.5.2.1.2.Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 3.5.2.2. Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība | 59 179 334 | 29 589 667 | 29 589 667 | 0 | 29 589 667 |
| 4. | 3.5.2.3. Vēja elektrostaciju attīstība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 3.5.2.4. Daugavas hidroelektrostaciju aizsprostu pārgāžņu rekonstrukcija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.08.2010. rīkojumu nr.508)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.04.2012. rīkojumu nr.197)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 04.03.2013.. rīkojumu nr.70)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013. rīkojumu nr.519)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.12.2013. rīkojumu nr.613)

Uzraudzības rādītāji

| Rādītāji | Kvantifi kācija 2004.gadā | Kvantifi kācija 2009.gadā | Kvantifi kācija 2013.gadā | Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums | Aprēķina skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |
| 1.Rekonstruētās siltumenerģijas ražošanas jaudas, MW. | 0 | 0 | 500 | 3.5.2.1.1.apakšaktivitāte, 3.5.2.1.2.apakšaktivitāte | Kvantitatīvs īstenoto pasākumu apjoma novērtējums pamatojoties uz siltumavotu rekonstrukciju īpatnējām izmaksām. |
| 2.Rekonstruētie siltumtīkli, km. | 0 | 0 | 160 | 3.5.2.1.1.apakšaktivitāte | Kvantitatīvs īstenoto pasākumu apjoma novērtējums pamatojoties uz siltumtīklu īpatnējām rekonstrukciju izmaksām. |
| 3.Uzstādīto atjaunojamos energoresursus izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju jaudas, MWel. | 0 | 5 | 16 | 3.5.2.2.aktivitāte | Kvantitatīvs īstenoto pasākumu apjoma novērtējums pamatojoties uz īpatnējām izmaksām atjaunojamos energoresursus izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju būvei. |
| 4. Uzstādīto vēja elektrostaciju jauda, MWel. | 26 | 26 | 61 | 3.5.2.3.aktivitāte | Kvantitatīvs īstenoto pasākumu apjoma novērtējums pamatojoties uz īpatnējām izmaksām vēja elektrostaciju būvei. |
| 5. Izbūvēto plūdu pārgāžņu skaits Daugavas HES aizsprostos | 0 | 0 | 1 | 3.5.2.4.aktivitāte | Pārgāzne ir jāizbūvē vienā konkrētā objektā: Pļaviņu HES aizsprostā |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |  |
| 1.Siltumenerģijas ražošanas efektivitāte rekonstruētajos siltumavotos. | 60% | 60% | 80% | 3.5.2.1.1.apakšaktivitāte, 3.5.2.1.2.apakšaktivitāte | Bāze – vidējie rādītāji nolietotos siltumavotos. Mērķis – ražošanas efektivitāte labākajos siltumavotos. |
| 2.Siltumenerģijas zudumi rekonstruētajos siltumtīklos. | 20% | 20% | 16% | 3.5.2.1.1.apakšaktivitāte | Bāze – vidējie rādītāji nolietotos siltumtīklos. Mērķis – relatīvo zudumu rādītāji labi sakārtotos siltumtīklos. |
| 3. Ar atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas īpatsvars | 0,8% | 1% | 2,5% | 3.5.2.2. un 3.5.2.3.aktivitāte | Uzstādītā jauda reizināta ar optimālo izmantošanas stundu skaitu gadā. |
| 4. Iespējamie zaudējumi Daugavas HES dambju pārrāvuma gadījumā: |  |  |  | 3.5.2.4.aktivitāte | Iespējamie zaudējumi Daugavas HES dambju pārrāvuma gadījumā raksturo iespējamos zaudējumus plūdu gadījumā, neveicot un veicot paredzētos drošības paaugstināšanas pasākumus |
| Bojāgājušie cilvēki | 645 | 645 | 8 |  |  |
| Videi nodarītie zaudējumi, miljardi LVL | 1,36 | 1,36 | 0,2 |  |  |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums

| Rādītāji | Plānošanas reģions | Kvantifikācija 2004.gadā | Kvantifikācija 2009.gadā | Kvantifikācija 2013.gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |
| 1.Rekonstruētās siltumenerģijas ražošanas jaudas, MW. | Rīga | 0 | 0 | 70 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 130 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 70 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 100 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 130 |
| 2.Rekonstruētie siltumtīkli, km. | Rīga | 0 | 0 | 30 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 40 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 20 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 30 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 40 |
| 3.Uzstādītās atjaunojamos energoresursus izmantojošas koģenerācijas jaudas, MWel. | Rīga | 0 | 2 | 4 |
|  | Vidzeme | 0 | 1 | 4 |
|  | Kurzeme | 0 | 1 | 4 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 0 |
|  | Latgale | 0 | 1 | 4 |
| 4. Uzstādīto vēja elektrostaciju jauda, MW el | Rīga | 0 | 0 | 0 |
|  | Vidzeme | 1 | 1 | 1 |
|  | Kurzeme | 25 | 25 | 60 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 0 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 0 |
| 5. Izbūvēto plūdu pārgāžņu skaits Daugavas HES aizsprostos | Rīga | 0 | 0 | 0 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 0 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 0 |
|  | Zemgale | 0 | 0 | 1 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 0 |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |
| 1.Siltumenerģijas ražošanas efektivitāte rekonstruētajos siltumavotos. | Rīga | 60 – 75% | 60 – 75% | 80-85% |
|  | Vidzeme | 60 – 75% | 60 – 75% | 80-85% |
|  | Kurzeme | 60 – 75% | 60 – 75% | 80-85% |
|  | Zemgale | 60 – 75% | 60 – 75% | 80-85% |
|  | Latgale | 60 – 75% | 60 – 75% | 80-85% |
| 2.Siltumenerģijas zudumi rekonstruētajos siltumtīklos. | Rīga | 20-35% | 20-35% | 16-18% |
|  | Vidzeme | 20-35% | 20-35% | 16-18% |
|  | Kurzeme | 20-35% | 20-35% | 16-18% |
|  | Zemgale | 20-35% | 20-35% | 16-18% |
|  | Latgale | 20-35% | 20-35% | 16-18% |
| 3. Ar atjaunojamiem energoresursu saražotās elektroenerģijas īpatsvars | Rīga | 0,4% | 0,5% | 1% |
|  | Vidzeme | 0% | 0% | 0,25% |
|  | Kurzeme | 0% | 0% | 0,25% |
|  | Zemgale | 0,2% | 0,25% | 0,5% |
|  | Latgale | 0,2 % | 0,25% | 0,5% |
| 4. Iespējamie zaudējumi Daugavas HES dambju pārrāvuma gadījumā: |  |  |  |  |
| Bojāgājušie cilvēki | Rīga | 291 | 291 | 8 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 0 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 0 |
|  | Zemgale | 354 | 354 | 0 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 0 |
| Videi nodarītie zaudējumi, miljardi LVL | Rīga | 0,626 | 0,626 | 0,2 |
|  | Vidzeme | 0 | 0 | 0 |
|  | Kurzeme | 0 | 0 | 0 |
|  | Zemgale | 0,734 | 0,734 | 0 |
|  | Latgale | 0 | 0 | 0 |

3.6. prioritāte „Policentriska attīstība”

3.6.1. pasākums „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai”

Šķērsfinansējums

- Lai nodrošinātu efektīvu prioritātes ieviešanu saskaņā ar integrētas pieejas principiem, finansējuma saņēmējiem tiks dota iespēja īstenot projektus un projektu aktivitātes, kas atbilst Eiropas Sociālā fonda atbalstāmajām jomām, kā to paredz Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu 34(2) pants un tālāk minētie ierobežojumi.

- 3.6.1. pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” ietvaros šķērsfinansējuma apjoms nepārsniegs 10% no prioritātes īstenošanai plānotā ERAF finansējuma. Šķērsfinansējuma piemērošanas iespēja tiks dota tiem finansējuma saņēmējiem, kuri īstenos projektus šādu aktivitāšu ietvaros:

- 3.6.1.1.aktivitāte. Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai (līdz 25,3 milj. EUR jeb 10 % no aktivitātes īstenošanai plānotā ERAF finansējuma);

- 3.6.1.2.aktivitāte. Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība (līdz 1 milj. EUR jeb 10 % no aktivitātes īstenošanai plānotā ERAF finansējuma).

Aktivitātes

- 3.6.1.1.aktivitāte. Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai.

- Aktivitātes mērķis: Nodrošināt noteiktu nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu) izaugsmi, sniedzot atbalstu projektu īstenošanai pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības/ pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām.

- Atbalsta veids: Atbalsts investīcijām pilsētvides atjaunošanai, pilsētu konkurētspējas celšanai un pilsētu kopienas attīstībai, tādā veidā uzlabojot pilsētu pievilcīgumu, sekmējot uzņēmējdarbības un tehnoloģiju attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, kā arī nodrošinot vienādas iespējas visām iedzīvotāju grupām.

- Mērķa grupa: Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils, Aizkraukle, Cēsis, Gulbene, Kuldīga, Līvāni, Madona, Saldus, Smiltene, Talsi) un to apkārtējo teritoriju iedzīvotāji, uzņēmēji.

- Finansējuma saņēmēji: Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils, Aizkraukles, Cēsu, Gulbenes, Kuldīgas, Līvānu, Madonas, Saldus, Smiltenes, Talsu pašvaldības.

- Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Kopējais attiecināmo izmaksu apmērs nav mazāks par 711 436 EUR, maksimālais finansējuma apjoms – pašvaldību grupai noteiktais kvotas apjoms, kas noteikts  balstoties uz 2006.gada statistikas datiem par iedzīvotāju skaitu un sociāli ekonomiskajiem rādītājiem:

- pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu virs 100 000 –  31 885 000 EUR;

- pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu no 80 000 līdz 100 000 – 30 834 000 EUR;

- pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu no 60 000 līdz 80 000 – 25 695 000 EUR;

- pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu no 30 000 līdz 60 000 – 23 242 000 EUR;

- pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu no 20 000 līdz 30 000 – 19 088 000 EUR;

- pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu no 15 000 līdz 20 000 – 14 461 000 EUR;

- pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu no 10 000 līdz 15 000 – 9 134 000 EUR;

- pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu līdz 10 000 – 6 610 095 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.12.2013. rīkojumu nr.663)

- 3.6.1.2.aktivitāte. Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība.

- Aktivitātes mērķis: Nodrošināt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizāciju saskaņā ar integrēto pašvaldības attīstības programmu, tādā veidā veicinot Latvijas galvaspilsētas turpmākās sociāli ekonomiskās izaugsmes priekšnosacījumu veidošanos.

- Atbalsta veids: Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija.

- Aktivitātes mērķa grupa: Rīgas pilsētas iedzīvotāji, Rīgā strādājošās privātpersonas un uzņēmumi, Rīgas viesi.

- Finansējuma saņēmēji: Rīgas pilsētas pašvaldība.

- Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 1 949 999 EUR līdz 10 000 000 EUR.

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013. rīkojumu nr.519)

Valsts atbalsts

- Prioritātes ietvaros valsts atbalsts nav paredzēts.

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Teritorijas līdzsvarota attīstība

- Investējot nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu) izaugsmē, tiks veicināta valsts policentriska apdzīvojuma struktūra, kas ir viens no priekšnosacījumiem teritoriju līdzsvarotai attīstībai. Lielākā daļa prioritātes ietvaros pieejamā finansējuma tiks novirzīta nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem, kas atrodas ārpus Rīgas reģiona. Ieguldījumi pilsētu izaugsmē tiks atbalstīti gan ar mērķi sekmēt pilsētvides kvalitātes celšanos, gan arī lauku teritoriju saliedēšanos ap pilsētu, veicinot pilsētreģionu izaugsmi un konkurētspēju, nodrošinot pilsētās uzkrātā izaugsmes potenciāla izmantošanu apkārtējo teritoriju attīstības veicināšanai.

Makroekonomiskā stabilitāte

- Pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” ietvaros tiks veicināta pilsētvides pievilcība, sakārtojot Rīgas pilsētas degradētās teritorijas, un nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsme, kas piesaistīs investorus, nodrošinās dzīvotspējīgu uzņēmumu veidošanos, darba vietu un pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, kā arī iedzīvotāju mobilitāti, tādā veidā sekmējot ekonomisko un sociālo aktivitāti.

- Darba vietu saglabāšana un jaunu radīšana tiks noteikts kā viens no atbalsta sniegšanas nosacījumiem, tādā veidā sekmējot darba tirgus nostabilizēšanos, kas ir viens no pamatnosacījumiem ekonomiskai attīstībai.

Vienādas iespējas

- Pasākums kopumā veicinās horizontālās prioritātes „Vienādas iespējas” mērķu sasniegšanu. Projektu vērtēšanas kritērijos tiks iestrādāta norma, kas paredz vienādu iespēju principa ievērošanu, īpaši uzlabojot vides un pakalpojumu pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Ilgtspējīga attīstība

- Atbalsts pilsētu degradēto teritoriju un elektriskā sabiedriskā transporta sistēmas attīstībai sekmēs vides piesārņojuma mazināšanos un teritoriju ilgtspējīgu attīstību. Ietekmes uz vidi novērtējums tiks iekļauts projektu atlases nosacījumos.

Informācijas sabiedrība

- Pasākums nav tieši vērsts uz informācijas sabiedrības horizontālās prioritātes īstenošanu.

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

- Aktivitātes "Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība" īstenošana veicinās Rīgas starptautiskās konkurētspējas faktoru attīstību. Degradēto teritoriju sakārtošana un attīstība, balstoties uz integrētu pašvaldības attīstības programmu, vairos pilsētvides pievilcību, radot labvēlīgus apstākļus saimnieciskās darbības attīstībai un nodarbinātības veicināšanai, līdz ar to uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un Rīgas pilsētas konkurētspēju starptautiskā mērogā.

Ieviešana

| Nr. p.k. | Aktivitātes nosaukums | Projektu atlases veids | Starpniek- institūcija/ Atbildīgā institūcija | Funkcijas | Sadar-bības iestāde | Funkcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.6.1.1. Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai | IPIA | VARAM | 1.DP izstrādāšana (nozares kompetences ietvaros). 2.Īstenošanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu, utml.) izstrādāšana. 3.Finanšu plānošana. 4.Uzraudzība prioritātes līmenī. 5.Projektu atlase un apstiprināšana. 6.Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes līmenī. | VRAA | 1.Projektu īstenošanas vadība, līgumu slēgšana, to izpildes uzraudzība. 2.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās. 3.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana. 4.Informācijas un publicitātes pasākumi projektu līmenī. |
| 2. | 3.6.1.2. Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība | IPIA | VARAM | 1.DP izstrādāšana (nozares kompetences ietvaros). 2.Īstenošanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu, utml.) izstrādāšana. 3.Finanšu plānošana. 4.Uzraudzība prioritātes līmenī. 5.Projektu atlase un apstiprināšana. 6.Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes līmenī. | VRAA | 1.Projektu īstenošanas vadība, līgumu slēgšana, to izpildes uzraudzība. 2.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās. 3.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana. 4.Informācijas un publicitātes pasākumi projektu līmenī. |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei

- Ierobežota projektu iesniegumu atlase ir noteikta, ņemot vērā, ka nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centri (Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils, Aizkraukle, Cēsis, Gulbene, Kuldīga, Līvāni, Madona, Saldus, Smiltene, Talsi un Rīga) ir noteikti kā spēcīgākie attīstības centri, kas spēj ievērojami sekmēt reģionu un visas valsts konkurētspējas celšanos, atstājot labvēlīgu ietekmi uz apkārtējām teritorijām.

Finanšu plāns

| Nr. p.k. | Investīciju joma | Kopā, EUR | Publiskais finansējums, EUR | ERAF, EUR | Nacionālais publiskais finansējums, EUR | Privātais finansējums, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3.6.1. Policentriska attīstība | 304 780 530 | 304 780 530 | 259 063 452 | 45 717 078 | 0 |
| 2. | 3.6.1.1. Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai | 293 015 825 | 293 015 825 | 249 063 452 | 43 952 373 | 0 |
| 3. | 3.6.1.2. Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība | 11 764 705 | 11 764 705 | 10 000 000 | 1 764 705 | 0 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 04.02.2015. rīkojumu nr.57)

Uzraudzības rādītāji

| Rādītāji | Kvantifi kācija 2004.gadā | Kvantifi kācija 2009.gadā | Kvantifik ācija 2013.gadā | Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums | Aprēķina skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |
| Projektu skaits, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un/vai revitalizāciju, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību | 52 | 17 | 27 | Sniedzot ieguldījumu pilsētvides t.sk., degradēto teritoriju, atjaunošanā, tiks nodrošināta pilsētu ilgtspējīga attīstība un uzlabota tās pievilcība. | Aprēķini veikti pamatojoties uz pilsētu aptauju darbības programmas papildinājuma izstrādes procesā un ir provizoriski, jo projektu skaits tiks noteikts balstoties uz pašvaldību integrēto attīstības programmu investīciju plāniem, kuri šobrīd ir izstrādes stadijās. |
| Projektu skaits, kas veicina pilsētu konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē uzņēmējdarbības un tehnoloģiju attīstību | 85 | 12 | 16 | Sniedzot ieguldījumu pilsētas konkurētspējas celšanā, pilsētās tiks veicināta sociālā un ekonomiskā aktivitāte, t.sk uzņēmējdarbības un tehnoloģiju attīstība. | Aprēķini veikti pamatojoties uz pilsētu aptauju darbības programmas papildinājuma izstrādes procesā un ir provizoriski, jo projektu skaits tiks noteikts balstoties uz pašvaldību integrēto attīstības programmu investīciju plāniem, kuri šobrīd ir izstrādes stadijās. |
| Projektu skaits, kas sekmē kopienas attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vienādas tiesības visām iedzīvotāju grupām | 32 | 11 | 20 | Sniedzot ieguldījumu kopienas attīstībā, pilsētā tiks nodrošināta pakalpojumu pieejamība un vienlīdzīgas tiesības visām iedzīvotāju grupām. | Aprēķini veikti pamatojoties uz pilsētu aptauju darbības programmas papildinājuma izstrādes procesā un ir provizoriski, jo projektu skaits tiks noteikts balstoties uz pašvaldību integrēto attīstības programmu investīciju plāniem, kuri šobrīd ir izstrādes stadijās. |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |  |
| Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums | Teritorijas attīstības indeksa vērtība rangu tabulās uz 2004.gadu | Teritorijas attīstības indeksa palielināšanās nacionālas nozīmes attīstības centros par 1 rangu, bet reģionālas nozīmes attīstības centros par 2 rangiem | Teritorijas attīstības indeksa palielināšanās nacionālas nozīmes attīstības centros par 3 rangiem, bet reģionālas nozīmes attīstības centros par 5 rangiem | Sniedzot ieguldījumu pilsētvides atjaunošanā, pilsētas konkurētspējas celšanā un kopienas attīstībā, pilsētās tiks veicināta sociālā un ekonomiskā aktivitāte, kas nodrošinās teritorijas attīstības indeksa pieaugumu. | Teritorijas attīstības indeksa ranga plānotais pieaugums rēķināts, ņemot vērā, ka aktivitāšu ietvaros īstenojamie projekti vērsti uz bezdarba līmeņa samazināšanu, iedzīvotāju ienākuma nodokļu apmēra uz vienu iedzīvotāju palielināšanu, kā arī ņemot vērā pilsētu pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņām. |

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums

| Rādītāji | Plānošanas reģions | Kvantifikācija 2004.gadā | Kvantifikācija 2009.gadā | Kvantifikācija 2013.gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |
| 1.Projektu skaits, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un/vai revitalizāciju, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību | Vidzemes | 52 | 9 | 13 |
|  | Kurzemes |  | 2 | 4 |
|  | Zemgales |  | 3 | 4 |
|  | Latgales |  | 2 | 5 |
|  | Rīgas |  | 1 | 1 |
| 2.Projektu skaits, kas veicina pilsētu konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē uzņēmējdarbības un tehnoloģiju attīstību | Vidzemes | 85 | 4 | 7 |
|  | Kurzemes |  | 3 | 3 |
|  | Zemgales |  | 3 | 4 |
|  | Latgales |  | 2 | 2 |
|  | Rīgas |  | - | - |
| 3.Projektu skaits, kas sekmē kopienas attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vienādas tiesības visām iedzīvotāju grupām | Vidzemes | 32 | 5 | 9 |
|  | Kurzemes |  | 4 | 5 |
|  | Zemgales |  | 1 | 3 |
|  | Latgales |  | 1 | 3 |
|  | Rīgas |  | - | - |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |
| 4.Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums | Vidzeme | Valmiera - 16 Cēsis - 21 Gulbene - 31 Madona - 29 Smiltene - 26 | Teritorijas attīstības indeksa palielināšanās nacionālas nozīmes attīstības centros par 1 rangu, bet reģionālas nozīmes attīstības centros par 2 rangiem | Teritorijas attīstības indeksa palielināšanās nacionālas nozīmes attīstības centros par 3 rangiem, bet reģionālas nozīmes attīstības centros par 5 rangiem |
|  | Kurzeme | Kuldīga - 50 Saldus - 20 Liepāja - 33 Ventspils - 8 Talsi – 25 |  |  |
|  | Zemgale | Jelgava - 6 Jēkabpils - 32 Aizkraukle - 15 |  |  |
|  | Latgale | Daugavpils - 30 Rēzekne - 38 Līvāni - 69 |  |  |
|  | Rīgas | Rīga – 9 |  |  |

3.6.2.pasākums „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai”

Šķērsfinansējums

- 633.1 	Lai nodrošinātu efektīvu prioritātes ieviešanu saskaņā ar integrētas pieejas principiem, finansējuma saņēmējiem tiks dota iespēja projektā paredzēt darbības atbilstoši Eiropas Sociālā fonda atbalstāmajām jomām, kā to paredz Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 34 (2) pants un tālāk minētie ierobežojumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- 633.2	3.6.2.pasākuma „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” ietvaros šķērsfinansējuma apjoms nepārsniegs 10 % no prioritātes īstenošanai plānotā ERAF finansējuma. Šķērsfinansējuma piemērošanas iespēja tiks dota tiem finansējuma saņēmējiem, kuri īstenos projektus šādas aktivitātes ietvaros:

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- 633.3	3.6.2.1.aktivitāte. Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai (līdz 1,1 milj. EUR jeb 10 % no aktivitātes īstenošanai plānotā ERAF finansējuma).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Aktivitātes

- 633.4 	3.6.2.1.aktivitāte. Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- 633.5 Aktivitātes mērķis: Veicināt to lielāko (pēc iedzīvotāju skaita) novadu attīstības centru konkurētspējas nostiprināšanu un funkcionālo saišu veidošanu starp attīstības centriem un to piegulošajām teritorijām, kuriem jāiekļaujas kopējā nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru tīklā un tas jāpapildina, saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības infrastruktūras (dabas un fiziskās vides) sakārtošanai, kā arī publisko pakalpojumu pieejamības un iedzīvotāju mobilitātes sekmēšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

- 633.6 	Atbalsta veids: Normatīvajos aktos par pašvaldību darbību noteiktajām kvalitātes prasībām atbilstošas infrastruktūras izveide vai uzlabošana saimnieciskas darbības sekmēšanai, kā arī ar šīs infrastruktūras izmantošanu saistīto pakalpojumu izveide saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- 633.7 	Mērķa grupa: Novadu pašvaldību un apkārtējo teritoriju iedzīvotāji un komersanti.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

- 633.8 Finansējuma saņēmēji: Limbažu, Ogres, Siguldas, Tukuma, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Dobeles, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Valkas, Aizputes, Daugavpils, Grobiņas, Jelgavas, Rēzeknes un Ventspils novada pašvaldības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Teritorijas līdzsvarota attīstība

- 633.9 	Investējot novadu pašvaldību attīstības centru konkurētspējas un funkcionālo saišu ar apkārtējām teritorijām nostiprināšanā, tiks veicināta valsts policentriska apdzīvojuma struktūra, kas ir viens no priekšnosacījumiem teritoriju līdzsvarotai attīstībai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Makroekonomiskā stabilitāte

- 633.10 Pasākuma "Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai" ietvaros tiks veicināta novadu pašvaldību attīstības centru pievilcība, sakārtojot uzņēmējdarbības infrastruktūru, nodrošinot publisko pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, dzīvotspējīgu uzņēmumu veidošanos, darba vietu pieejamību un sasniedzamību, tādā veidā sekmējot ekonomisko un sociālo aktivitāti.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr,259)

Vienādas iespējas

- 633.11Pasākums kopumā veicinās horizontālās prioritātes "Vienādas iespējas" mērķu sasniegšanu. Projektu vērtēšanas kritērijos tiks iestrādāta norma, kas paredz vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un invalīdu tiesību) ievērošanu, īpaši uzlabojot vides un pakalpojumu pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Ilgtspējīga attīstība

- 633.12 Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos priekšroka tiks dota projektiem, kas veicinās vides piesārņojuma mazināšanu vai esošā stāvokļa saglabāšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Informācijas sabiedrība

- 633.13 Pasākums nav tieši vērsts uz informācijas sabiedrības horizontālās prioritātes īstenošanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

- 633.14 Pasākuma "Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai" ietvaros tiks sniegts atbalsts Rīgas plānošanas reģiona novadu pašvaldību attīstības centriem, kas pastarpināti ietekmēs Rīgas pilsētas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Ieviešana

| Nr. p.k. | Aktivitātes nosaukums | Projektu atlases veids | Starpniek institūcija/ Atbildīgā institūcija | Funkcijas | Sadarbības iestāde | Funkcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.6.2.1. Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai | IPIA | VARAM | 1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros) 2. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde 3. Ieviešanas nosacījumu izstrāde 4. Uzraudzība aktivitātes līmenī | VRAA | 1. Projektu atlase un vērtēšana (sadarbībā ar atbildīgo iestādi) 2. Vienošanās slēgšana, izpildes uzraudzība 3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana 5. Izdevumu deklarāciju sagatavošana 6. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitātes līmenī |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei

633.15 	Ierobežota projektu iesniegumu atlase ir noteikta, ņemot vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes procesā noteikto vēlamo valsts telpisko struktūru.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Finanšu plāns

| Nr. p.k. | Investīciju joma | Kopā, EUR | Publiskais finansējums, EUR | ERAF, EUR | Nacionālais publiskais finansējums, EUR | Privātais finansējums, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 = 2 + 5 | 2 = 3 + 4 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3.6.2. Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai | 18 167 833 | 18 167 833 | 15 442 655 | 2 725 178 | 0 |
| 2. | 3.6.2.1. Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai | 18 167 833 | 18 167 833 | 15 442 655 | 2 725 178 | 0 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 04.02.2015. rīkojumu nr.57)

Uzraudzības rādītāji

| Nr. p.k. | Rādītāji | Kvantifikācija 2004.gadā | Kvantifikācija 2009.gadā | Kvantifikācija 2013.gadā | Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums | Aprēķina skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |
| 1. | Atbalstīto novada pašvaldību skaits | 0 | 0 | 18 | Sniedzot ieguldījumu pilsētvides atjaunošanā, tiks nodrošināta novadu ilgtspējīga attīstība un uzlabota tās pievilcība | Iznākuma rādītājs ir noteikts, pamatojoties uz finansējuma saņēmēju skaitu |
|  | Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |  |
| 2. | Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums | – | Normatīvajos aktos par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām noteiktais teritorijas attīstības indekss 2009.gadā attiecīgajiem finansējuma saņēmējiem | Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums par vienu rangu | Sniedzot ieguldījumu pilsētvides atjaunošanā, novadu konkurētspējas celšanā un kopienas attīstībā, novados tiks veicināta sociālā un ekonomiskā aktivitāte, kas nodrošinās teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugumu | Teritorijas attīstības indeksa ranga izmaiņas aprēķinātas, ņemot vērā, ka aktivitātes ietvaros īstenojamie projekti vērsti uz bezdarba līmeņa samazināšanu, iedzīvotāju ienākuma nodokļu apmēra palielināšanu uz vienu iedzīvotāju, kā arī ņemot vērā novadu pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums

| Rādītāji | Plānošanas reģions | Kvantifikācija 2004.gadā | Kvantifikācija 2009.gadā | Kvantifikācija 2013.gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |
| Atbalstīto novada pašvaldību skaits | Vidzemes | 18 | 0 | 2 |
|  | Kurzemes |  | 0 | 3 |
|  | Zemgales |  | 0 | 3 |
|  | Latgales |  | 0 | 6 |
|  | Rīgas |  | 0 | 4 |
| Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums |  | – | Normatīvajos aktos par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām noteiktais teritorijas attīstības indekss 2009.gadā attiecīgajiem finansējuma saņēmējiem | Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums par vienu rangu" |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

3.7.Prioritāte „Tehniskā palīdzība ERAF ieviešanai”

3.7.1. pasākums „Atbalsts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” vadībai”

Aktivitātes

- 3.7.1.1. aktivitāte. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana.

- Aktivitātes mērķis: Atbalstīt programmas vadībā iesaistītās institūcijas programmas vadības funkciju nodrošināšanā, finansējot darbinieku atalgojumu, atalgojumu vadības funkciju veikšanā iesaistītajiem ekspertiem (piemēram, projektu vērtēšanas ekspertiem, auditoriem, u.c.), segt izmaksas, kas saistītas ar tiešajiem programmas vadības procesiem (darba vietas, projektu vērtēšanas komiteju organizēšana, u.c.), kā arī nodrošināt struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbību un vadības informācijas sistēmas izstrādi un pilnveidošanu. Tāpat aktivitātes mērķis ir atbalstīt programmas vadībā iesaistītās institūcijas programmas atbalsta funkciju nodrošināšanā, finansējot dažādus pakalpojumus (izvērtējumi, apmācības, pētījumi, konferences, ekspertīze par juridiskiem jautājumiem, u.c.).

- Atbalsta veids: Finansējums darbības programmai „Infrastruktūra un pakalpojumi” vadības un atbalsta funkciju nodrošināšanai.

- Aktivitātes mērķa grupa: DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” ERAF vadībā, ieviešanā, uzraudzībā, izvērtēšanā un kontrolē iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas sastāvā esošie sociālie partneri (institūcijas).

- (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2010. rīkojumu nr.636)

- Finansējuma saņēmēji: Finanšu ministrija, kā vadošā iestāde un revīzijas iestāde, Valsts kase kā maksājumu iestāde un sertifikācijas iestāde, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātēm, plānošanas reģionu reģionālie informācijas centri un Iepirkumu uzraudzības birojs.

Valsts atbalsts

- Pasākuma ietvaros paredzētais atbalsts netiek klasificēts kā valsts atbalsts.

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Teritoriju līdzsvarota attīstība

- Pasākums neattiecas uz šo jomu.

Makroekonomiskā stabilitāte

- Pasākums atstās labvēlīgu ietekmi uz makroekonomisko stabilitāti. Līdzfinansējot ES fondu vadības funkciju nodrošināšanu no ES fondu līdzekļiem, tiek sekmēta ES fondu pilnīga un efektīva apguve.

Ilgtspējīga attīstība

- Pasākums neattiecas uz šo jomu.

Vienādas iespējas

- Pasākuma ietvaros atbalstu paredzēts sniegt valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem neatkarīgi no to dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās orientācijas, vecuma.

Informācijas sabiedrība

- Ievērojot to, ka struktūrfondu vadībā būtiska ir kvalitatīvas un savlaicīgas informācijas nodrošināšana gan finansējuma saņēmējiem, gan fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, gan sabiedrībai kopumā, pasākums atstās labvēlīgu ietekmi uz informācijas sabiedrības veidošanu.

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

- Pasākums neattiecas uz šo jomu.

Ieviešana

| Nr. p.k. | Aktivitātes nr. | Projektu atlases veids | Starpniek- institūcija / Atbildīgā iestāde | Funkcijas | Sadarbības iestāde | Funkcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.7.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana | IPIA | Finanšu ministrija Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas departamentsTehniskās palīdzības uzraudzības nodaļa | 1. DP izstrādāšana; 2. Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana; 3. Finanšu plānošana pasākumu līmenī; 4.Uzraudzība prioritātes līmenī; | CFLA | 5. projektu atlase un apstiprināšana 6. projektu ieviešanas vadība, vienošanās slēgšana, izpildes uzraudzība; 7. kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās; 8. maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana; 9. informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī. |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Finanšu plāns

| Nr. p.k. | Investīciju joma | Kopā, EUR | Publiskais finansējums, EUR | ERAF, EUR | Nacionālais publiskais finansējums, EUR | Privātais finansējums, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3.7.1. Atbalsts darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" vadībai | 57 610 045 | 57 610 045 | 57 610 045 | 0 | 0 |
| 2. | 3.7.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana | 57 610 045 | 57 610 045 | 57 610 045 | 0 | 0 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Uzraudzības rādītāji

| Rādītāji | Kvantifikācija 2004.gadā | Kvantifikācija 2009.gadā | Kvantifikācija 2013.gadā | Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums | Aprēķina skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |
| Atbalstīto institūciju skaits | 0 | 17 | 17 |  |  |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |  |
| ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū | 38% | 40% | 42% |  |  |

3.8.Prioritāte „Tehniskā palīdzība KF ieviešanai”

3.8.1.pasākums „Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai”

Aktivitātes

- 3.8.1.1. aktivitāte. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana.

- Aktivitātes mērķis: Atbalstīt Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas Kohēzijas fonda vadības funkciju nodrošināšanā, finansējot darbinieku atalgojumu, atalgojumu tiešo vadības funkciju veikšanā iesaistītajiem ekspertiem (piemēram, projektu vērtēšanas ekspertiem, auditoriem u.c.), segt izmaksas, kas saistītas ar tiešajiem Kohēzijas fonda vadības procesiem (darba vietas, projektu vērtēšanas komiteju organizēšana u.c.). Tāpat aktivitātes mērķis ir atbalstīt Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas Kohēzijas fonda atbalsta funkciju nodrošināšanā, finansējot dažādus pakalpojumus (izvērtējumi, apmācības, pētījumi, konferences, specifiskām ekspertīzēm/konsultācijas u.c.).

- Atbalsta veids: Finansējums darbības programmai „Infrastruktūra un pakalpojumi” Kohēzijas fonda vadības un atbalsta funkciju nodrošināšanai.

- Aktivitātes mērķa grupas: DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” KF vadībā, ieviešanā, uzraudzībā, izvērtēšanā un kontrolē iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas sastāvā esošie sociālie partneri (institūcijas).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2010. rīkojumu nr.636)

- Finansējuma saņēmēji: Finanšu ministrija, kā vadošā iestāde un revīzijas iestāde, Valsts kase kā maksājumu iestāde un sertifikācijas iestāde, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātēm, plānošanas reģionu reģionālie informācijas centri un Iepirkumu uzraudzības birojs.

Valsts atbalsts

- Pasākuma ietvaros paredzētais atbalsts netiek klasificēts kā valsts atbalsts.

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Teritorijas līdzsvarota attīstība

- Pasākums neattiecas uz šo jomu.

Makroekonomiskā stabilitāte

- Pasākums atstās labvēlīgu ietekmi uz makroekonomisko stabilitāti. Līdzfinansējot ES fondu vadības funkciju nodrošināšanu no ES fondu līdzekļiem, tiek sekmēta ES fondu pilnīga un efektīva apguve.

Ilgtspējīga attīstība

- Pasākums neattiecas uz šo jomu.

Vienādas iespējas

- Pasākuma ietvaros atbalstu paredzēts sniegt valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem neatkarīgi no to dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās orientācijas, vecuma.

Informācijas sabiedrība

- Ievērojot to, ka struktūrfondu vadībā būtiska ir kvalitatīvas un savlaicīgas informācijas nodrošināšana gan finansējuma saņēmējiem, gan fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, gan sabiedrībai kopumā, pasākums atstās labvēlīgu ietekmi uz informācijas sabiedrības veidošanu.

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

- Pasākums neattiecas uz šo jomu.

Ieviešana

| Nr. p.k. | Aktivitātes nr. | Projektu atlases veids | Starpniek- institūcija / Atbildīgā iestāde | Funkcijas | Sadar-bības iestāde | Funkcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.8.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana | IPIA | Finanšu ministrija Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas departaments Tehniskās palīdzības uzraudzības nodaļa | 1. DP izstrādāšana; 2. Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana; 3. Finanšu plānošana pasākumu līmenī; 4.Uzraudzība prioritātes līmenī; | CFLA | 5. projektu atlase un apstiprināšana 6. projektu ieviešanas vadība, vienošanās slēgšana, izpildes uzraudzība; 7. kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās; 8. maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana; 9. informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī. |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Finanšu plāns

| Nr. p.k. | Investīciju joma | Kopā, EUR | Publiskais finansējums, EUR | KF, EUR | Nacionālais publiskais finansējums, EUR | Privātais finansējums, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3.8.1. Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai | 12 200 000 | 12 200 000 | 12 200 000 | 0 | 0 |
| 2. | 3.8.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana | 12 200 000 | 12 200 000 | 12 200 000 | 0 | 0 |

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Uzraudzības rādītāji

| Rādītāji | Kvantifikācija 2004.gadā | Kvantifikācija 2009.gadā | Kvantifikācija 2013.gadā | Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums | Aprēķina skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iznākuma rādītāji |  |  |  |  |  |
| Atbalstīto institūciju skaits | 0 | 7 | 7 |  |  |
| Rezultāta rādītāji |  |  |  |  |  |
| ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū | 38% | 40% | 42% |  |  |

Finanšu ministra vietā -

iekšlietu ministrs 								      R.Kozlovskis

12.01.2016 15:49

41207

Virse 67095479

Karina.Virse@fm.gov.lv

2007./2008. akadēmiskajā gadā.

2006./2007. akadēmiskajā gadā.

2007./2008. akadēmiskajā gadā.

Labklājības ministrija uztur detalizētāku uzraudzības rādītāju sistēmu aktivitāšu īstenošanas gaitas uzraudzībai

Tranzītielas – pilsētas ielas, kuras ir valsts galveno vai valsts 1. šķiras autoceļu (ja tas apdzīvotās vietas teritorijā pieslēdzas valsts galvenajam autoceļam) maršruta turpinājums

Lai veicinātu teritoriju līdzsvarotu attīstību, atbalsts tiek sniegts Rīgas plānošanas reģionam, izņemot Rīgas pilsētu.

Eiropas Savienības fondu informācijas vadības sistēmas dati par 2004. - 2006.gada plānošanas perioda pabeigtajiem ERAF projektiem vai noslēgtajiem līgumiem Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils, Aizkraukles, Cēsu, Gulbenes, Kuldīgas, Līvānu, Madonas, Saldus, Smiltenes, Talsu un Rīgas pilsētās.

Teritorijas attīstības indekss – sintētisks rādītājs, kas apkopo atsevišķu teritoriju grupu rādītājus un raksturo teritorijas attīstības līmeni.

Potenciālo atbalsta saņēmēju teritoriālā attīstības indeksa vērtības rangs pēc 2004.gada datiem: Rīga – 9, Daugavpils - 30, Jelgava - 6, Jēkabpils - 32, Liepāja - 33, Rēzekne - 38, Valmiera - 16, Ventspils - 8, Aizkraukle - 15, Cēsis - 21, Gulbene - 31, Kuldīga - 50, Līvāni - 69, Madona - 29, Saldus - 20, Smiltene - 26, Talsi – 25.

Teritorijas attīstības indeksa pieaugumu 2013.gadā nosaka, balstoties uz 2009.gada teritorijas attīstības indeksu, kas noteikts attiecīgajiem finansējuma saņēmējiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām.